Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0045760

„Multifunkční sportovní místnost - 1 PP.“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	Hotelová škola Vršovická

se sídlem:    		Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupený:  		……………… ředitel školy

IČ: 	          	60461713

bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.

číslo účtu:                ……………./0100

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: 		jednatelem společnosti

bankovní spojení:	ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu:         	……………/0800

IČ:			04217519

DIČ: 			CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   0045760

Název stavby: „Multifukční sportovní místnosti - 1 PP.“

Místo stavby:  Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Zadavatel a investor:	Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č 0045760: „Multifukční sportovní místnost - 1 PP.“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: o rozšíření rozsahu akustických obkladů a s tím související stavební úpravy, které nebyly v původním soupisu prací. Rozsah dodatku prací, je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 03. 12. 2020, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 24. 09. 2020.

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 24. 09. 2020 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 	2 961 239,- Kč

DPH 21 % 	621 860,- Kč

Celková cena včetně DPH 	3 583 099,- Kč

Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:

nabídková cena bez DPH                             	59 943,- Kč

DPH 21 %	12 588,- Kč

Cena celkem včetně DPH	72 531,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	 3 021 182,- Kč

DPH 21 %	634 448,- Kč

Cena celkem včetně DPH 	3 655 630,- Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 10. 11. 2020, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený výkaz výměr)

#### V Praze dne: 10. 12. 2020				 V Praze dne: 10. 12. 2020

.......................................			                   .......................................

objednatel             	           zhotovitel

…………. 	            ……………..

ředitel Hotelové školy Praha 10                                              jednatel společnosti

Vršovická 43, Praha 10 - Vršovice