DODATEK č.1

k č. SPA –2020-800-000243

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Rekonstrukce M a R a elektro objekty 2020 II. etapa

uzavřené dne 31.8.2020  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Šmíd Václav

(dále jen „Objednatel“)

a

GDF spol. s r.o. se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava, IČ 47151901, DIČ CZ47151901,

společnost zapsána 17. 7. 1992, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 3825

Zastoupen: Ing. Karlem Sirotkem, jednatelem

Bankovní spojení: KB pobočka Šumperk, 5835080267/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: Robert Vojtek

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Jiří Pluskal

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě situace vývoje COVID19 dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA –2020-800-000243

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA –2020-800-000243 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- článek 3. Čas plnění odstavec 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech:

odst. a) Zahájení prací 1. 10. 2020

odst. b) Dodávka rozvaděčů do 10. 1. 2021

odst. c) Montáž, uvedení do provozu do 31. 3. 2021.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA –2020-800-000243  neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne 						V ………….., dne

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

Ing. Sirotek Karel

jednatel