**SMLOUVA O DÍLO**

 **č.j. 277/14451026/2020**

**„Havarijní oprava plynovodu SOŠ a SOU Nymburk “**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804**

se sídlem: V Kolonii 1804 288 02 Nymburk

zastoupená: Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem

IČ: 14451026; DIČ: CZ14451026

Bankovní spojení: ČSOB Praha, pobočka Nymburk číslo účtu: 3578094/0300

dále jen „**objednatel**“

a

**Zhotovitel: Thermokomplet 1990 s.r.o.**

sídlo: Palackého 240, Poděbrady 290 01

zastoupená: Karlem Vrbou

bank. spojení: KB Poděbrady

číslo účtu:43-6908650297

IČ: 28370821

DIČ: CZ28370821

kontaktní osoba:Ing. Jan Cempírek

tel.: 603/735 828

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl.II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovaných v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

**Článek II.**

**Specifikace díla**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „ Havarijní oprava plynovodu SOŠ a SOU Nymburk“, (dále jen“ Dílo“)
	2. Podrobná specifikace Díla je uvedena v cenové nabídce, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

**Článek III.**

**Cena díla**

**3.1**. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem **209 920,- Kč** bez DPH (slovy: dvě stě devět tisíc devět set dvacet korun českých ).Cena za případné vícepráce schválené objednatelem 350,-Kč/ hod a 10,- Kč/km.

Specifikace jednotlivých částí této celkové pevné ceny Díla je uvedena v příloze č.1 této smlouvy.

**3.2.** Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, splatnost daňového dokladu- faktury je 30 dní od doručení.

**3.3.** Daňový doklad bude zhotovitelem vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti, a

bude obsahovat název díla a číslo této smlouvy.

**3.4.**  Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu- faktuře.

**Článek IV.**

**Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla**

**4.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

Místem převzetí Díla objednatelem je areál SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804,

 Nymburk.

**4.2.** Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen

vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději

 poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl.IV. odst. 4.1. této smlouvy.

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel

 řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne

 potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně

 předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději

 uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

**4.3.** Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla

(vypracuje zhotovitel ) podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a

 převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

**Článek V.**

**Další práva a povinnosti smluvních stran**

**5.1.**  Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním

 předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen

 bez zbytečného odkladu upozornit.

**5.2.** Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy,

 dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým

 způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke

 kterému je Dílo určeno.

**5.3.** Zhotovitel se zavazuje veškeré škody na majetku SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804

 Nymburk, vzniklé při havarijní opravě plynovodu uvést do původního stavu nebo

 uhradit způsobenou škodu v plné výši.

**Článek VI.**

**Záruka za jakost**

**6.1**. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po

 uvedenou dobu způsobilé pro použití obvyklému účelu a že si zachová obvyklé

 vlastnosti) na dobu 60 měsíců.

**Článek VII.**

**Smluvní pokuty**

**7.1** V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje

 zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý den prodlení. Nárok na

 náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že věřiteli vznikne nárok na náhradu škody,

 má tedy právo po dlužníkovi požadovat náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní

 pokuty.

**7.2.** V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje

 zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý den prodlení.

**Článek VIII.**

**Výpověď, Odstoupení od smlouvy**

**8.1.** Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech

 stanovených právními předpisy a touto smlouvou.

**8.2.** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

 a) zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu

 objednatele na dobu delší než 14 dní.

 b) ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení.

**8.3.** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

 a) objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 14

 dní.

 b) ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení.

 c) objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla

 a bude v prodlení s touto činností více jak 14 dní.

**Článek IX.**

**Závěrečná ustanovení**

**9.1.** Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

**9.2.**. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

**9.3.** Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**9.4.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb

**9.5.** Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel 1 stejnopis..

**9.6.** Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

**9.7.** Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

 **Příloha č. 1**: Specifikace díla

V Nymburce dne V Nymburce dne

Objednatel Zhotovitel

…………………………………… …………………………………

Ing. Jiří Hubálek, ředitel Karel Vrba

 Ředitel Jednatel

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804 Thermokomplet 1990 s.r.o.

Příloha č.1

 CN č. 139/2020

 **1990 s.r.o.**

|  |
| --- |
| ***Kancelář a korespondenční adresa:*** |
| Lipová 66, Třebestovice |
| 289 12 Sadská |
| tel.: 325 594 436 |

ICO: 28370821

DIČ: CZ28370821

|  |
| --- |
| http://www.thermokomplet.cz |
| e-mail: info@thermokomplet.cz |

|  |
| --- |
| ***Sídlo společnosti:*** |
| Palackého 240 |
| 290 01 Poděbrady |
| Mobil: 728 600 000 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CENOVÁ NABÍDKA**

**Střední odborná škola Nymburk**

V Kolonii 1804

288 36 Nymburk

tel.: 733/715 231

e-mail.: mcerny@copnb.cz

Předkládáme Vám cenovou nabídku na rekonstrukci plynovodu dle dohody. Plynovod bude proveden lisováním z potrubí nerez a bude vedeno venkem po fasádách budov do suterénu, kde bude napojeno na stávající rozvod ocel.

 **CENA CELKEM…………..…………….. 209.920,00 Kč bez DPH**

***Cena zahrnuje:***

* 100 m potrubí ocel nerez DN 50
* tvarovky nerez
* uchycení potrubí
* varné tvarovky, pomocný materiál, kyslík+plyn
* montážní práce
* zaslepení stávajícího potrubí v suterénu a u skříně regulace
* tlaková zkouška a revize nového rozvodu plynu
* doprava, lešení

***Cena nezahrnuje:***

* likvidace stávajícího potrubí plynovodu
* zednické a začišťovací práce
* veškeré zemní práce

**Bude vystavena faktura v částce 50% ceny díla se splatností dne realizace. V případě, že částka nebude na účtu, realizace nebude uskutečněna.**

**Splatnost faktur 14 dní od předání díla.**

Cena za případné vícepráce schválené objednatelem 350,- Kč /hod a 10,- Kč/km.

Platnost této cenové nabídky je 2 měsíce.

V Třebestovicích dne 7.12.2020

 Ing. Jan Cempírek