Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

VW WACHAL a.s.

(jako „zhotovitel“)

a

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

(jako „objednatel“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): 	VW WACHAL a.s.

IČ: 				255 67 225

DIČ: 				CZ25567225

Sídlo: 				Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zastoupený: 		             Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: 	ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300

KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100

Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976

(dále jen „zhotovitel“)

a

Název:				Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

IČ:				61388971

DIČ:				CZ61388971

Sídlo:				Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Zastoupený:			Ing. Jiřím Haškem, CSc., ředitelem

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., č. ú.: 2246660227/0100

(dále jen „objednatel“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

I.

Preambule

  - Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 17.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách zvěřince Mikrobiologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č.3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „Smlouva o dílo“).

  - Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr (dále jen „Projektová dokumentace“).

  - V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (víceprací) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení díla dle Smlouvy o dílo.

  - Smluvní strany prohlašují, že potřeba provedení víceprací vznikla v průběhu realizace

stavby z důvodu nezbytného provedení, kdy v průběhu stavebních prací bylo objeveno

užití jiného materiálu a jiného rozsahu v původní stavbě, než obsahovala původní

projektová dokumentace, což si vyžádalo jiné stavebně technické řešení. Vícepráce

nebylo možné zahrnout do Projektové dokumentace a výkazu výměr s ohledem

na zjištěný průběh prací ve skutečnosti.

  - Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré vícepráce byly projednány a schváleny na kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a jejich zástupců, a to v souladu s článkem 22 odst. 2 Smlouvy o dílo.

  - Smluvní strany rovněž prohlašují, že s ohledem na vyhrazené změny závazku v rámci Smlouvy o dílo a související oprávnění zhotovitele jednostranně ponížit požadovaný rozsah díla rozhodnutím o neuskutečnění díla či její části ve smyslu čl. 22 odst. 5 Smlouvy o dílo, rozhodl zadavatel o neuskutečnění části díla, a to v rozsahu uvedeném v příloze 2 tohoto dodatku.

  - V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť veškeré změny vyplývají z průběhu provádění prací, jsou nezbytné (bez provedení změny není možné pokračovat v provádění původně sjednaných stavebních prací) a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

II.

## Předmět dodatku

  - Ustanovení čl. 2 odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

Součástí díla jsou rovněž práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, a naopak neprovedení prací uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku.

  - Ustanovení čl. 3 odst. 3 smlouvy zní takto:

Zhotovitel provede dílo – stavební a technologické úpravy v termínu do 30. 6. 2021 podle harmonogramu vypracovaném zhotovitelem v rámci nabídky (plán organizace výstavby) podané v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy.

  - Ustanovení čl. 6 odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena za dílo, tj. cena za řádně provedené dílo v plném rozsahu dle této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH:              41 556 504,75,- Kč

DPH 21 % 			   8 726 866,00,- Kč

Celková cena s DPH:                   50 283 370,75,- Kč

III.

## Závěrečná ustanovení

3.1. 		Smluvní strany prohlašují, že nezbytnost provedení víceprací byla projednána

s technickým dozorem investora, který byl rovněž seznámen s oceněním těchto

víceprací a nevznesl proti jejich ocenění námitku, když odměnu za vícepráce shledal

stanovené v souladu se Smlouvou o dílo a jako odměnu obvyklou.

3.2   Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.3   Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Příloha č. 2 – Soupis méněprací

Příloha č. 3 - Technický list změny č. 1

Příloha č. 4 – aktualizovaný harmogram

3.4   Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3.5   Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Praze dne ................... | V Praze dne .................... |
| --- | --- |
| ________________________ | ________________________ |
| VW WACHAL a.s. | Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. |
| Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva | Ing.. Jiří Hašek,CSc., ředitel |
| Zhotovitel | Objednatel |