Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na veřejnou zakázku Nádrž Stěbořice – podrobný IGP, stavba č. 5581 uzavřené dne 8.9.2020 
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49,  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací č. 701 26

IČO  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:	AQUATIS a. s

sídlo: 	Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO  /  DIČ:	46347526  /  CZ46347526

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně, B 775

V souladu se zněním čl. 13. bod 13.1. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 4.  	Doba plnění  -  v bodě 4.1. se termín plnění mění následovně:

- původní znění:

- 4.1.	Termín dokončení podrobného IGP do 30.11.2020.

- nové znění:

4.1.	Termín dokončení podrobného IGP do 29.1.2021

- čl.5.	Cena díla a platební podmínky – v bodě 5.1. se mění znění následovně:

- původní znění:

- 5.1.	Cena díla v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.8.2020 a činí: 581 000,- Kč bez DPH.

- Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 6 této smlouvy.

- nové znění:

- 5.1.	Cena díla v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.8.2020 a činí: 581 000,- Kč bez DPH, z toho objednatel uhradí do 31.12.2020 částku 424 300,- Kč a zbývající částka ve výši 156 700,- Kč bude uhrazena po předání a převzetí díla.

- Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 6 této smlouvy.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:	30.11.2020					V Brně dne: 9.12.2020

- za objednatele:							za zhotovitele:

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel	xxx

- xxx

- xxx