Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0060/2019

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále „Dodatek“)

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Město Moravská Třebová

Sídlo: 				nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

IČ: 				00277037

DIČ: 				CZ00277037

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			……………………………..

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 Ing. Miloš Mička, starosta

Tel.: 		 461353132

E-mail: 		 starosta@mtrebova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ……………….., referent OISM

Tel.: 		  ………………………

E-mail: 		  ……………………..

Zhotovitel: 			SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Sídlo				Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633,

IČ:	      			25274104

DIČ:	    			CZ25274104

Bankovní ústav: 		Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl

Číslo účtu: 			…………………………………

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Libor Kabele, člen představenstva

Tel.:		739 512 703

E-mail: 		kabele@sam.lit.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele, člen představenstva

Tel.:		739 512 703

E-mail: 		kabele@sam.lit.cz

Sídlo: 		Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

(dále jen „Zhotovitel“)

- Předmět Dodatku

2.1. Předmětem Dodatku je změna termínu dokončení díla v bodě 3.2.3 a změna ceny díla v bodě 4.1.1

- Termíny a LHŮty plnění

Bod 3.2.3 Původní znění dle Dodatku č. 1:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu nejpozději do 29.09.2020.

Bod 3.2.3 Nové znění:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu nejpozději do 30.11.2020.

- Cena za dílo

Bod 4.1.1. znění dle Dodatku č. 1:

    - Cena za splnění díla je sjednána ve výši

4.1.1.1  Cena bez DPH 		6 124 487,50 Kč

4.1.1.2  Výše DPH		1 286 142,38 Kč

4.1.1.3..Cena včetně DPH	7 410 629,88 Kč

Bod 4.1.1. Nové znění:

Cena se navyšuje o částku 310.350,01 Kč bez DPH.

Nová výše sjednané ceny:

4.1.1.1  Cena bez DPH 		6 434 837,51 Kč

4.1.1.2  Výše DPH		1 351 315,88 Kč

4.1.1.3..Cena včetně DPH	7 786 153,39 Kč

Cena včetně DPH slovy: sedm milionů sedm set osmdesát šest tisíc jedno sto padesát tři korun českých třicet devět haléřů.

Změna ceny díla je způsobena výskytem skutečností, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Součástí Dodatku je rozpočet víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto Dodatku.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. OISM 0060/2019 se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2008/R/141220 ze dne 14.12.2020                  .

V Moravské Třebové, dne                     	                                      V Litomyšli dne

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta	Za Zhotovitele: Bc. Libor Kabele, člen představenstva