ev.č. objednatele: B 0042/16		ev.č. zhotovitele:16-048-A1-DSP

Dodatek č. 4

### smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo :	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	SDRUŽENÍ ODRA

správce společnosti, nebo Společník 1	Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlo :	Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR

IČO:	46347488

DIČ:	CZ46347488

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Společník 2	HYCOPROJEKT, a.s.

sídlo :	Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR

IČO:	35703377

Společník 3	GeoTec-GS, a.s.

sídlo :	Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, ČR

IČO:	25103431

(dále jen zhotovitel)

Název: Projektová dokumentace akce „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. na následujících změnách citované smlouvy:

Čl. 2. Předmět smlouvy - bod 2.6. nově zní takto:

Původní znění:

  - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2. bodu 2.5. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr;

neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jeho výpočtu, včetně jeho elektronické editovatelné podoby, bude splňovat požadavky podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a příslušných prováděcích předpisů,

- výkresy výztuže železobetonových konstrukcí,

- vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění,

- vypracování aktualizace barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby,

- aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,

- zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem,

- zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem,

- vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí;

dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné aktualizované situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází a bude provedeno označení dřevin v terénu,

zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele),

zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)

- vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

- manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, v platném znění a normou TNV 752910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích.

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Nové znění:

  - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění pro vodní dílo a pro dopravní stavbu. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2. bodu 2.5. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr;

neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jeho výpočtu, včetně jeho elektronické editovatelné podoby, bude splňovat požadavky podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a příslušných prováděcích předpisů,

- výkresy výztuže železobetonových konstrukcí,

- vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění,

- vypracování aktualizace barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby,

- aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,

- zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem,

- zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem,

- vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí;

dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné aktualizované situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází a bude provedeno označení dřevin v terénu,

zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele),

zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)

- vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

- manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, v platném znění a normou TNV 752910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích.

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. nově zní takto:

Původní znění:

  - Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.05.2016 a činí:

|  práce dle čl. 2. bodu 2.1. pro DSP | 120 000,- Kč |  |
| --- | --- | --- |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.1. pro DPS | 80 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.2. | 175 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.3. | 78 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.4. | 60 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.5.1. | 2 152 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.5.2. | 80 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.6. | 1 952 000,- Kč |  |
|  Celková cena bez DPH | 4 697 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.7. | 650,- Kč/hod |  |

Nové znění:

  - Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.05.2016 a činí:

|  práce dle čl. 2. bodu 2.1. pro DSP | 120 000,- Kč |  |
| --- | --- | --- |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.1. pro DPS | 80 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.2. | 175 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.3. | 78 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.4. | 60 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.5.1. | 2 152 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.5.2. | 80 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.6. pro vodní dílo | 976 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.6. pro dopravní stavbu | 976 000,- Kč |  |
|  Celková cena bez DPH | 4 697 000,- Kč |  |
|  práce dle čl. 2. bodu 2.7. | 650,- Kč/hod |  |

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	18.12.2020				V Brně dne:    15.12.2020

za objednatele:						za zhotovitele:

……………………………………	                ……………………………………

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	xxx

Dopravoprojekt Brno a.s.

na základě plné moci za Společníky

„SDRUŽENÍ ODRA“