DODATEK Č.2 Příkazní smlouvY

ev. č. MMJN:  SD/2019/0364

ev. č. příkazníka:

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: 	Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou – vedoucím oddělení investiční výstavby

IČ: 	00262340

DIČ: 	CZ00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 		      115-9694280297/0100

dále jen "příkazce"

příkazník:	CIVIL ENGENEERING s.r.o.

se sídlem:	Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami

zastoupený:	Jiřím Bláhou

IČ: 	02461561

DIČ:                            	CZ02461561

bankovní spojení: 	Fio banka, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 	2700539348/2010

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 33257

dále jen "příkazník"

2. Předmět dodatku smlouvy

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ev.č. příkazce SD/2019/0364 na akci:

„Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“

Důvodem pro uzavření dodatku č.2 k příkazní smlouvě je změna doby plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci komunikací.

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 5.2 Předpokládaná doba realizace stavby.

Původní znění (Dodatek č.1 SoD):

5.2

Předpokládaná doba realizace stavby:

- zahájení přípravných prací (pro smluvního dodavatele Stavby rybníků s.r.o.)

od 01.09.2019 do 31.10.2019

- zahájení přípravných prací (pro smluvního dodavatele SIZ s.r.o.)

od 02.01.2020

- kácení dřevin						  do 31.03.2020

- zahájení a realizace zemních a stavebních prací	 	  od 01.09.2020 do 10.12.2020

Nové znění:

5.2

Předpokládaná doba realizace stavby:

- zahájení přípravných prací (pro smluvního dodavatele Stavby rybníků s.r.o.)

od 01.09.2019 do 31.10.2019

- zahájení přípravných prací (pro smluvního dodavatele SIZ s.r.o.)

od 02.01.2020

- kácení dřevin						  do 31.03.2020

- zahájení a realizace zemních a stavebních prací	 	  od 01.09.2020 do 30.09.2021

(předpoklad zahájení stavebních prací 05/2021)

3. Závěrečná ustanovení

Ustanovení příkazní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek č.2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Jablonec nad Nisou, dne:                                        Rovensko pod Troskami, dne: 10.12.2020

Za příkazce:                                                             Za příkazníka:

.........................................................                        	.............................................................

Ing. Martin Jančík	 Jiří Bláha

vedoucí odboru územního	 jednatel

a hospodářského rozvoje

.........................................................

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby,

za věcnou správnost