Dodatek č. 1

Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Střední zahradnická škola Rajhrad,  příspěvková organizace

Sídlo:   				      Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

zastoupen:	                                          PaedDr. Marek Kňažík - ředitel

kontaktní osoba:		      PaedDr. Marek Kňažík

tel:

IČ:	                  00555468

e-mail :

(dále jen „Příkazce“)

Ing. Miroslav Matyáš

Sídlo :                                                       696 51 Kostelec 46

Zastoupený :                                             Ing. Miroslav Matyáš

IČO :                                                        499 419 50

DIČ :                                                        CZ 6304301960

Zápis v živnostenském rejstříku :

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Telefon :

Email :

(dále jen „Příkazník“)

Na základě podepsaného dodatku č. 1 SOD mezi objednatelem a zhotovitelem díla, ve kterém se mění termín dokončení a předání díla z 12/2020 na 01/2021, dohodly se smluvní strany této smlouvy na prodloužení činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle čl. II původní příkazní smlouvy v následujících bodech.

Čl. IV.

Čas plnění

IV.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení realizace, předání stavby : 1/ 2021.

IV.2 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby      ihned po podpisu smlouvy. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je 7/2020.

Čl. VI.

Odměna příkazníka a platební podmínky

VI.1 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby je stanovena dle původní příkazní smlouvy dohodou smluvních stran a činí 50 000.- Kč + DPH 21% - tedy 60 500 Kč.

Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené. Měsíčně bude fakturována částka 10 000 + DPH 21 %.

Dle dodatku příkazní smlouvy bude fakturována cena 10 000 + DPH 21%.

Celková odměna tedy činí 60 000 Kč + DPH 21% - tedy 72 600 Kč.

VI.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem . Splatnost faktury je dohodnuta na 15 kalendářních dní ode dne jejího doručení.

VI.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní povinnosti.

VI.4 Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností příkazníka.

VI.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. VI.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

Čl. IX
                                                     Ujednání všeobecná a závěrečná

IX.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.

IX.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.

IX.3 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

IX.4 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IX.5 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX.6 Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 1 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.

IX.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

| V Rajhradě dne 18.12.2020 | V Rajhradě dne 18.12.2020 |
| --- | --- |
| (příkazce) | (příkazník) |