### DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik

### na provedení díla

„Tramvajová trať 8. května“

Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 4 k SOD č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik | Org: 5776 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 ID datové schránky: kazbzri | DIČ: CZ00299308 |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | XXXXXXX , | XXXXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| XXXXXXX, odbor investic MMOl |
| tel.: | XXXXXXX | XXXXXXX |
| XXXXXXX, odbor investic MMOl |
| tel.: | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710 |
| 2. Zhotovitel: | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |
|  | Albertova 229/21, 779 00 Olomouc |
| IČ: | 25869523 | DIČ: | CZ25869523 |
| Obchodní rejstřík: | vedený KO soudem v Ostravě, oddíl B |
| pod sp. zn.2419 |
| ID datové schránky: wvcehjc |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva Ing. Petr Buchta, předseda představenstva Vladimír Dvořák, člen představenstva |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| - hlavni stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXXXX tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 |
| č. účtu: |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik ze dne 25. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020, dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je oprava chyby v psaní a počtech v dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 ke dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik a dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 27-34, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

A) Oprava chyby v dodatku č. 2

- Tabulka, uvedená v čl. III. odst. 1 dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik se nahrazuje touto tabulkou:

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD ve znění dodatku č. 1 | Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |
| SO 001 | Příprava území | 1 024 174,80 |  |  |  |  | 1 024 174,80 |
| SO 101 | Komunikace vozidlové | 3 532 954,90 | -4 533,00 | ZL14 | 259 633,41 | ZL14 | 3 788 055,31 |
| SO 102 | Komunikace pěší | 4 813 051,94 |  |  | 6 163,25 | ZL10 | 4 819 215,19 |
| SO 104 | Dopravní značení trvalé | 131 500,40 |  |  |  |  | 131 500,40 |
| SO 301 | Vodovod | 3 694 073,61 | -667 561,80 | ZL7,16 | 1 764 369,95 | ZL7,8,16 | 4 790 881,76 |
| SO 302 | Kanalizace | 8 709 057,56 | -77 241,04 | ZL1 | 579 312,45 | ZL1,13 | 9 211 128,97 |
| SO 303 | Přípojky vodovodní | 1 143 171,20 |  |  | 108 335,27 | ZL2 | 1 251 506,47 |
| SO 304 | Přípojky kanalizační | 6 439 737,14 | -274 114,63 | ZL9,11,15 | 799 930,25 | ZL3,11,15 | 6 965 552,76 |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | 1 313 826,25 |  |  |  |  | 1 313 826,25 |
| SO 404 | Přeložka kabelů Telefoniky O2 (CETIN) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| SO 405 | RIO Media (Metropolitní síť) | 514 686,72 |  |  |  |  | 514 686,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | II. Tramvajová trať |  |  |  |  |  | 0,00 |
| SO 002 | Snesení kolejiště DPMO | 1 690 374,27 | -11 297,03 | ZL5 | 58 901,30 | ZL5 | 1 737 978,54 |
| SO 402 | Přeložka přípojky NN pro inteligentní zastávku | 169 328,95 |  |  |  |  | 169 328,95 |
| SO 651 | Tramvajová trať, spodní stavba | 1 699 134,81 |  |  | 1 306 852,99 | ZL14,17 | 3 005 987,80 |
| SO 652 | Tramvajová trať, svrchní stavba | 18 121 651,14 | -105 160,03 | ZL4 | 746 058,38 | ZL4 | 18 762 549,49 |
| SO 653.1 | Trolejové vedení | 2 900 933,32 |  |  | 32 886,00 | ZL6 | 2 933 819,32 |
| SO 653.2 | Kabely DPMO | 854 525,28 |  |  |  |  | 854 525,28 |
| SO 653.3 | EOV | 551 613,30 |  |  |  |  | 551 613,30 |
| SO 655 | Zastávka TRAM | 359 815,39 |  |  |  |  | 359 815,39 |
| SO 656 | Posun kolejového mazníku | 770 500,00 |  |  |  |  | 770 500,00 |
| ON.1 | Ostatní náklady | 1 828 500,00 |  |  |  |  | 1 828 500,00 |
| VRN.1 | Vedlejší rozpočtové náklady | 1 614 600,00 |  |  |  |  | 1 614 600,00 |
| PP | Publicita projektu | 60 894,00 |  |  |  |  | 60 894,00 |
| Cena celkem | 61 938 104,98 | -1 139 907,53 |  | 5 662 443,25 |  | 66 460 640,70 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 13 956 734,55 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 80 417 375,25 |

B) Změna ceny díla

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD ve znění dodatku č. 3 | Méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |
| SO 001 | Příprava území | 1 024 174,80 | -47 679,00 | ZL30 | 1 033 310,99 | ZL27,30 | 2 009 806,79 |
| SO 101 | Komunikace vozidlové | 4 012 828,41 | -100 963,98 | ZL31,34 | 353 779,14 | ZL31 | 4 265 643,57 |
| SO 102 | Komunikace pěší | 4 887 289,65 | -104 225,92 | ZL32,34 | 157 202,20 | ZL32 | 4 940 265,93 |
| SO 104 | Dopravní značení trvalé | 131 500,40 | -37 492,00 | ZL34 |  |  | 94 008,40 |
| SO 301 | Vodovod | 4 932 668,37 | -27 556,17 | ZL34 |  |  | 4 905 112,20 |
| SO 302 | Kanalizace | 9 433 114,72 | -288 580,49 | ZL29 | 264 208,00 | ZL29 | 9 408 742,23 |
| SO 303 | Přípojky vodovodní | 1 263 356,74 | -17,03 | ZL34 |  |  | 1 263 339,71 |
| SO 304 | Přípojky kanalizační | 6 965 552,76 | -7 312,61 | ZL34 | 725 998,74 | ZL33 | 7 684 238,89 |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | 1 313 826,25 |  |  |  |  | 1 313 826,25 |
| SO 404 | Přeložka kabelů Telefoniky O2 (CETIN) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| SO 405 | RIO Media (Metropolitní síť) | 514 686,72 |  |  |  |  | 514 686,72 |
|  | II. Tramvajová trať |  |  |  |  |  |  |
| SO 002 | Snesení kolejiště DPMO | 1 737 978,54 |  |  |  |  | 1 737 978,54 |
| SO 402 | Přeložka přípojky NN pro inteligentní zastávku | 169 328,95 |  |  |  |  | 169 328,95 |
| SO 651 | Tramvajová trať, spodní stavba | 3 415 589,19 | -8 932,80 | ZL28 | 829 840,49 | ZL28 | 4 236 496,88 |
| SO 652 | Tramvajová trať, svrchní stavba | 19 887 358,31 |  |  |  |  | 19 887 358,31 |
| SO 653.1 | Trolejové vedení | 3 079 603,18 |  |  |  |  | 3 079 603,18 |
| SO 653.2 | Kabely DPMO | 854 525,28 |  |  |  |  | 854 525,28 |
| SO 653.3 | EOV | 551 613,30 |  |  |  |  | 551 613,30 |
| SO 655 | Zastávka TRAM | 332 189,67 | -13 800,00 | ZL34 |  |  | 318 389,67 |
| SO 656 | Posun kolejového mazníku | 770 500,00 |  |  |  |  | 770 500,00 |
| ON.1 | Ostatní náklady | 1 828 500,00 | -149 500,00 | ZL34 |  |  | 1 679 000,00 |
| VRN.1 | Vedlejší rozpočtové náklady | 1 614 600,00 |  |  |  |  | 1 614 600,00 |
| PP | Publicita projektu | 60 894,00 |  |  |  |  | 60 894,00 |
| Cena celkem | 68 781 679,24 | -786 060,00 |  | 3 364 339,56 |  | 71 359 958,80 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 14 985 591,35 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 86 345 550,15 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 27-34.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Hynek Schilberger Místopředseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |