SMLOUVA O DÍLO  - DODATEK č.1

na zhotovení stavby, nebo jeho části

„Hořice Libonice sanace kanalizace DN 600 v délce cca 159,3 m“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany:

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

- ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci

- ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš	tel.: 603 480 419	e-mail: bartos@vosjicin.cz

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 		115-3016210217/0100

2. Zhotovitel: 	Rekonstrukce potrubí – REPO a.s.

K Roztokům 34, PSČ 165 00 Praha 6

registrace v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, sp.zn. 4744

IČ: 25131851, DIČ: CZ25131851

zastoupený:	 Ing. Martinem Krejčím

- ve věcech smluvních zastupuje: Ing. Martin Krejčí

- ve věcech technických zastupuje: pan Miroslav Molek

stavbyvedoucí: pan Brzák Michal

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 572420713/0300

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 25.11.2020.

# Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je změna (rozšíření) rozsahu předmětu díla o 28,3m.

Skutečná délka sanace kanalizace je tedy po doplnění 187,6 m.

# Cena díla a platební podmínky

Cena díla se rozšiřuje následovně:

Cena díla včetně rezervy investora v délce kanalizace 159,3m.

Cena bez DPH	2 114 756,- Kč

Rozšíření o 28,3m

Cena bez DPH	263 756,- Kč

Celková cena díla včetně rezervy investora v délce kanalizace 187,6m

Cena bez DPH	 2 378 512,- Kč

Ostatní ustanovení SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

V Praze dne 10.12.2020						V Jičíně dne 09.12.2020

Ing. Martin Krejčí				JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

zhotovitel						objednatel