**Dílčí smlouva číslo IS/20170110/OZP/Responzivní design – uhrazená péče**

**ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému**

 **VITAKARTA ONLINE**

Smluvní strany

|  |
| --- |
| **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví** |
| se sídlem: | Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 |
| zástupce: | Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel |
| IČO: | 47114321 |
| DIČ: | CZ47114321 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232dále jen jako „**Objednatel**“ |
| a |  |
| **STYRAX, a.s.** |
| se sídlem: | Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 |
| zástupce: | Ing. Petr Ulč, předseda představenstva |
| IČO: | 27416712 |
| DIČ: | CZ27416712 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10465 |
| je plátcem DPH |  |

dále jen jako „**Zhotovitel**“

v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE ze dne 26. 3. 2015, ev. č. Objednatele 2015/OZP/72/0 (dále jen „Smlouva“) a Licenční smlouvu ze dne 26. 3. 2015, ev. č. Objednatele 2015/OZP/75/0 (dále jen „Licenční smlouva“)

uzavírají tuto Dílčí smlouvu IS/20161122/OZP/Responzivní design – uhrazená péče (dále jen „Dílčí smlouva“):

1. **Předmět Dílčí smlouvy**
	1. Předmětem Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele ve spolupráci s firmou KOMIX s.r.o. podílet se na přípravě funkčního prototypu a definici grafických prvků a pravidel. A dále realizalizovat „úpravy backendové části a úpravy frontendové části“ v souladu se specifikací responzivního designu pro obrazovky uhrazená péče a hodnocení PZS a připravit výběry dat pro úvodní dashboard (rozcestník) aplikace VITAKARTA“ (dále jen „Předmět plnění“) a tomu odpovídající povinnost Objednatele mu za to zaplatit cenu dle Dílčí smlouvy.
	2. Popis Předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 k  Dílčí smlouvě.
	3. Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději do 240 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.
2. **Cena a doba plnění**
	1. Zhotovitel Předmět plnění provede tak, že počet odpracovaných člověkodní nepřevýší hodnotu 71 člověkodní (jeden člověkoden = 8 pracovních hodin). Cena za Předmět plnění bude činit nejvíce

**397.600,- Kč**

(slovy: **třistadevadesátsedm tisíc šestset korun českých**) **bez DPH**.

K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

* 1. Cena je kalkulována dle následujícího úplného rozpočtu a Zhotovitel vyúčtuje cenu dle skutečně odpracovaných dní:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Funkce** | **Cena bez DPH za člověkoden** | **Cena bez DPH celkem** |
| 1 | Projektový manažer – 7 dní  | 5 600,- Kč | 39.200,- Kč |
| 2 | Konzultant – 5 dní | 5 600,- Kč | 28.000,- Kč |
| 3 | Analytik – 9 dní | 5 600,- Kč | 50.400,- Kč |
| 2 | Programátor – 44 dní | 5 600,- Kč | 246.400,- Kč |
| 3 | Systémová podpora – 0 hodin | 5 600,- Kč | 0,- Kč |
| 4 | Tester – 6 dní | 5 600,- Kč | 33.600,- Kč |
|  | **CELKEM** |  | **397.600,- Kč** |

* 1. Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost i zálohových faktur se řídí ustanoveními Smlouvy o fakturách.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena Kč bez DPH** |
| Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) |  **79.520,- Kč** |
| Předání díla do rutinního provozu - podepsán „Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ (zálohová faktura) |  **238.560,- Kč** |
| Akceptace po řádném běhu v rutinním provozu, který trval nejméně stejnou dobu jaká uplynula mezi předáním díla do testovacího provozu a předáním díla do rutinního provozu (faktura) |  **79.520,- Kč** |
| **Celkem** |  **397.600,- Kč**  |

1. **Oprávněné osoby**
	1. Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách:
2. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: xxx

Za Zhotovitele: xxx

1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:xxx

Za Zhotovitele: xxx

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou a Licenční smlouvou.
	2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
	3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.

Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:

Příloha č. 1 Popis Předmětu plnění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V ........................ dne: ..................... |  | V ........................ dne: ..................... |
| .......................................................... |  | .......................................................... |
| Ing. Radovan Kouřilgenerální ředitel**Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví** |  | Ing. Petr Ulčpředseda představenstva**STYRAX, a.s.** |

##### Příloha č. 1

**Popis Předmětu plnění**

**Technologie**

Etapa I je klíčová tím, že zahrnuje přípravu a zavedení zcela nových technologií, které modernizaci podpoří. Jádrem technologického posunu je použití nového aplikačního a provozního frameworku REACT JS na bázi javaskriptů a důsledné zavedení restových služeb (REST API).

**Specifikace zadání etapa I**

Jedním z důsledků existence nových technologií je možnost realizace úprav VITAKARTY ONLINE do „responzivního designu“, který umožňuje přizpůsobení prohlížených webových stránek zařízení, na němž klient stránky prohlíží.

Po dohodě s dodavatelem VITAKARTY ONLINE společností STYRAX a.s. je do etapy I zařazena realizace úprav pro uhrazenou péči, hodnocení PZS a výběry dat pro úvodní dashboard.

**Prototyp**

Etapa I zahrnuje vytvoření funkčního prototypu VITAKARTY, na kterém bude spolupracovat OZP, KOMIX s.r.o., STYRAX a.s. .Funkční prototyp vyspecifikuje navigaci ve VITAKARTĚ s ohledem na jednotlivé funkce tak, aby jejich dostupnost byla pro klienty co nejjednodušší, zohledňovala četnost jejich přístupů a důležitost informací, které OZP chce sdělit klientům či od klientů získat. Dále je třeba oba dva celky VITAKARTY ONLINE (dodavatelé Komix s.r.o. a STYRAX a.s.) integračně, graficky i časově sladit tak, aby byl nejen finální ale i průběžný stav změny aplikací VITAKARTA a VITAKARTA zdraví pro klienty kompaktní a tyto dvě aplikace se navenek chovaly i vypadaly jako aplikace jedna.

Klientům by  intuitivní ovládání společně s designem v moderním duchu mělo zlepšit „uživatelský zážitek“ a upoutat jejich pozornost. Dodáním funkčního prototypu společně s definicemi jednotlivých grafických komponentů (ikony, způsob ovládání, barvy, tlačítka) OZP získá představu o grafické podobě včetně orientace v aplikaci VITAKARTA ONLINE, dle které budou realizovány změny výše uvedených funkcí – uhrazená péče a hodnocení PZS. Všechny úpravy musí být důsledně realizovány dle zásad „responzivního designu“.

Funkční prototyp musí být dodán formou „drátěného modelu“ jako webová aplikace, bez vazby na datovou základnu VITAKARTY ONLINE.

**Widgety úvodního dashboardu VITAKARTY, obrazovky „hodnocení PZS“ a „uhrazená péče“**

Žádáme o vytvoření REST API pro poskytování dat (backendová část) pro úvodní dashboard modernizované VITAKARTY, tak jak bude specifikován v rámci funkčního prototypu (předpokládané oblasti jsou uhrazená zdravotní péče, vitakonto, emergentní údaje z profilu). Pro obrazovky „hodnocení PZS“ a „uhrazená péče“ žádáme o implementaci úprav:

* obrazovku „uhrazená péče“ je nutno přepracovat do technologie REACT,
* backendové části obou obrazovek upravit v souladu s prototypem do REST API,
* frontendové části obou obrazovek upravit v souladu s prototypem a definicemi jednotlivých grafických komponentů.

**Cíl**

Cílem je zahájení úplné rekonstrukce prezentační vrstvy a tím i významné posílení atraktivit nabízených internetových služeb a posílení pozice OZP jako první elektronické zdravotní pojišťovny.

Vzhledem k rozsahu úprav se předpokládá rozdělení realizace do více částí – etap. Tato Dílčí smlouva pokrývá realizaci úprav v rámci etapy I. Úpravy jsou zvoleny tak, aby modernizace VITAKARTY ONLINE, přestože proběhne ve více etapách, poskytla již po realizaci prvé etapy klientům ucelenou funkčnost.