Dílčí smlouva číslo IS/20170110/OZP/Responzivní design – uhrazená péče

ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému

VITAKARTA ONLINE

Smluvní strany

| Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |  |  |
| --- | --- | --- |
| se sídlem: | Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 |  |
| zástupce: | Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel |  |
| IČO: | 47114321 |  |
| DIČ: | CZ47114321 |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 dále jen jako „Objednatel“ |  |  |
| a |  |  |
| STYRAX, a.s. |  |  |
| se sídlem: |  | Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 |
| zástupce: |  | Ing. Petr Ulč, předseda představenstva |
| IČO: |  | 27416712 |
| DIČ: |  | CZ27416712 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10465 |  |  |
| je plátcem DPH |  |  |

dále jen jako „Zhotovitel“

v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE ze dne 26. 3. 2015, ev. č. Objednatele 2015/OZP/72/0 (dále jen „Smlouva“) a Licenční smlouvu ze dne 26. 3. 2015, ev. č. Objednatele 2015/OZP/75/0 (dále jen „Licenční smlouva“)

uzavírají tuto Dílčí smlouvu IS/20161122/OZP/Responzivní design – uhrazená péče (dále jen „Dílčí smlouva“):

- Předmět Dílčí smlouvy

  - Předmětem Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele ve spolupráci s firmou  KOMIX s.r.o. podílet se na přípravě funkčního prototypu a definici grafických prvků a pravidel. A dále realizalizovat „úpravy backendové části a úpravy frontendové části“ v souladu se specifikací responzivního designu pro obrazovky uhrazená péče a hodnocení PZS a připravit výběry dat pro úvodní dashboard (rozcestník) aplikace VITAKARTA“ (dále jen „Předmět plnění“) a tomu odpovídající povinnost Objednatele mu za to zaplatit cenu dle Dílčí smlouvy.

  - Popis Předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 k  Dílčí smlouvě.

  - Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději do 240 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.

- Cena a doba plnění

  - Zhotovitel Předmět plnění provede tak, že počet odpracovaných člověkodní nepřevýší hodnotu 71 člověkodní (jeden člověkoden = 8 pracovních hodin).  Cena za Předmět plnění bude činit nejvíce

397.600,- Kč

(slovy:  třistadevadesátsedm tisíc šestset korun českých) bez DPH.

K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

  - Cena je kalkulována dle následujícího úplného rozpočtu a Zhotovitel vyúčtuje cenu dle skutečně odpracovaných dní:

|  | Funkce | Cena bez DPH za člověkoden | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektový manažer – 7 dní | 5 600,- Kč | 39.200,- Kč |
| 2 | Konzultant – 5 dní | 5 600,- Kč | 28.000,- Kč |
| 3 | Analytik – 9 dní | 5 600,- Kč | 50.400,- Kč |
| 2 | Programátor – 44 dní | 5 600,- Kč | 246.400,- Kč |
| 3 | Systémová podpora – 0 hodin | 5 600,- Kč | 0,- Kč |
| 4 | Tester – 6 dní | 5 600,- Kč | 33.600,- Kč |
|  | CELKEM |  | 397.600,- Kč |

  - Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost i zálohových faktur se řídí ustanoveními Smlouvy o fakturách.

|  | Cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) | 79.520,- Kč |
| Předání díla do rutinního provozu - podepsán „Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ (zálohová faktura) | 238.560,- Kč |
| Akceptace po řádném běhu v rutinním provozu, který trval nejméně stejnou dobu jaká uplynula mezi předáním díla do testovacího provozu a předáním díla do rutinního provozu (faktura) | 79.520,- Kč |
| Celkem | 397.600,- Kč |

- Oprávněné osoby

  - Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách:

- Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:	xxx

Za Zhotovitele: 	xxx

- Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:xxx

Za Zhotovitele:	xxx

- Závěrečná ustanovení

  - Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou a Licenční smlouvou.

  - Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

  - Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.

Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:

Příloha č. 1	Popis Předmětu plnění

| V ........................ dne: ..................... |  | V ........................ dne: ..................... |
| --- | --- | --- |
| .......................................................... |  | .......................................................... |
| Ing. Radovan Kouřil generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |  | Ing. Petr Ulč předseda představenstva STYRAX, a.s. |

##### Příloha č. 1

Popis Předmětu plnění

Technologie

Etapa I je klíčová tím, že zahrnuje přípravu a zavedení zcela nových technologií, které modernizaci podpoří. Jádrem technologického posunu je použití nového aplikačního a provozního frameworku REACT JS na bázi javaskriptů a důsledné zavedení restových služeb (REST API).

Specifikace zadání etapa I

Jedním z důsledků existence nových technologií je možnost realizace úprav VITAKARTY ONLINE do „responzivního designu“, který umožňuje přizpůsobení prohlížených webových stránek zařízení, na němž klient stránky prohlíží.

Po dohodě s dodavatelem VITAKARTY ONLINE společností STYRAX a.s. je do etapy I zařazena realizace úprav pro uhrazenou péči, hodnocení PZS  a výběry dat pro úvodní dashboard.

Prototyp

Etapa I zahrnuje vytvoření funkčního prototypu VITAKARTY, na kterém bude spolupracovat OZP, KOMIX s.r.o., STYRAX a.s. .Funkční prototyp vyspecifikuje navigaci ve VITAKARTĚ s ohledem na jednotlivé funkce tak, aby jejich dostupnost byla pro klienty co nejjednodušší, zohledňovala četnost jejich přístupů a důležitost informací, které OZP chce sdělit klientům či od klientů získat. Dále je třeba oba dva celky VITAKARTY ONLINE (dodavatelé  Komix s.r.o. a STYRAX a.s.) integračně, graficky i časově sladit tak, aby byl nejen finální ale i průběžný stav změny aplikací VITAKARTA a VITAKARTA zdraví pro klienty kompaktní a tyto dvě aplikace se navenek chovaly i vypadaly jako aplikace jedna.

Klientům by  intuitivní ovládání společně s designem v moderním duchu mělo zlepšit „uživatelský zážitek“ a upoutat jejich pozornost. Dodáním funkčního prototypu společně s definicemi jednotlivých grafických komponentů (ikony, způsob ovládání, barvy, tlačítka) OZP získá představu o grafické podobě včetně orientace v aplikaci VITAKARTA ONLINE, dle které budou realizovány změny výše uvedených funkcí – uhrazená péče a hodnocení PZS.  Všechny úpravy musí být důsledně realizovány dle zásad „responzivního designu“.

Funkční prototyp musí být dodán formou „drátěného modelu“ jako webová aplikace, bez vazby na datovou základnu VITAKARTY ONLINE.

Widgety úvodního dashboardu VITAKARTY, obrazovky „hodnocení PZS“ a „uhrazená péče“

Žádáme o vytvoření REST API pro poskytování dat (backendová část) pro úvodní dashboard modernizované VITAKARTY, tak jak bude specifikován v rámci funkčního prototypu  (předpokládané oblasti jsou uhrazená zdravotní péče, vitakonto, emergentní údaje z profilu). Pro obrazovky „hodnocení PZS“ a „uhrazená péče“ žádáme o implementaci úprav:

- obrazovku „uhrazená péče“ je nutno přepracovat do technologie REACT,

- backendové části obou obrazovek upravit v souladu s prototypem do REST API,

- frontendové části obou obrazovek upravit v souladu s prototypem a definicemi jednotlivých grafických komponentů.

Cíl

Cílem je zahájení úplné rekonstrukce prezentační vrstvy a tím i významné posílení atraktivit nabízených internetových služeb a posílení pozice OZP jako první elektronické zdravotní pojišťovny.

Vzhledem k rozsahu úprav se předpokládá rozdělení realizace do více částí – etap. Tato Dílčí smlouva pokrývá realizaci úprav v rámci etapy I. Úpravy jsou zvoleny tak, aby modernizace VITAKARTY ONLINE, přestože proběhne ve více etapách, poskytla již po realizaci prvé etapy klientům ucelenou funkčnost.