**DODATEK č. 1**

**Smlouvy na dodání nemocničního informačního systému a poskytnutí souvisejících plnění a služeb**

Smluvní strany:

**STAPRO s.r.o.**

se sídlem Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice

zastoupená Ing. Leošem Raibrem, jednatelem

IČ: 13583531

(dále jen „Poskytovatel“)

a

**Národní ústav duševního zdraví, p.o.**

se sídlem Topolová 748, Klecany 250 67

zastoupená prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc. FRCPsych., ředitelem

IČ: 00023752

(dále jen „Objednatel“)

uzavřely podle ustanovení § 2079 a násl. a ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění dne 1. 7. 2020 výše uvedenou smlouvu na dodání nemocničního informačního systému a poskytnutí souvisejících plnění a služeb (dále jen „Smlouva“).

**Preambule:**

1)

V dodatku jsou používány pojmy sjednané pro účel Smlouvy.

2)

Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že Objednatel nebyl schopen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou ke splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy v termínu stanoveném ve Smlouvě. Konkrétně Objednatel nebyl schopen zajistit/zprostředkovat následující systémy, platformy, služby, nebo hardware tak, aby mohly být napojeny na nemocniční informační systém dodaný na základě Smlouvy způsobem stanoveným ve Smlouvě:

* nový hardware,
* informační systém toxikologické laboratoře,
* spisová služba,
* integrační platforma,
* systém IRIS.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené rozhodly prostřednictvím tohoto dodatku zúžit předmět plnění Smlouvy a odpovídajícím způsobem upravit cenu sjednanou ve Smlouvě.

**Za prvé:**

1)

Mění se ujednání článku II. odst. 1 Smlouvy tak, že ustanovení odst. 1 článku II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Předmět plnění, tj. za plnění dle čl. I. odst. 1 a čl. I. odst. 3 této smlouvy ve výši:*

*10.183.587,- Kč bez DPH,*

*2.138.553,- Kč odpovídající DPH v zákonné výši,*

*12.322.140,- Kč včetně DPH.*

2) Mění se příloha č. 1 Smlouvy – POŽADAVKY NA ROZVOJ NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, a to tak, že část 4.4. - „Modul pro výzkumnou činnost“ se v bodě 4.10 ruší a to bez náhrady.

3) Mění se příloha č. 1 Smlouvy – POŽADAVKY NA ROZVOJ NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, a to tak, že část 4.7 - „Elektronizace workflow a dokumentace“ se v bodě 7.17 ruší a to bez náhrady.

4) Mění se příloha č. 1 Smlouvy – POŽADAVKY NA ROZVOJ NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, a to tak, že část 4.13 - „Integrace a výměna dat“ se v bodě 13.3 ruší a to bez náhrady.

5) Mění se příloha č. 1 Smlouvy – POŽADAVKY NA ROZVOJ NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, a to tak, že část 4.13 - „Integrace a výměna dat“ se v bodě 13.5 ruší a to bez náhrady.

6) Mění se příloha č. 1 Smlouvy – POŽADAVKY NA ROZVOJ NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, a to tak, že část 6.9. - „Provedení migrace na nový HW“ se ruší a to bez náhrady.

**Za druhé:**

1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pečlivě přečetly, že v něm není nic, čemu by neporozuměly, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně na základě pečlivého uvážení.

2)

Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti.

3)

Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí do 5 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami Objednatel.

4)

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel Poskytovatel**