DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

# Smluvní strany

Zhotovitel:

| Obchodní firma: | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 |  |  |
| Zapsán: | v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297 |  |  |
| IČO: | 25656635 |  |  |
| DIČ: | CZ25656635 | Plátce daně: | ANO |
| Název a adresa banky: | Komerční banka, a.s. |  |  |
| Číslo účtu: | 4000505-031/0100 |  |  |
| zastoupený | Ing. Petr Mrkos, generální ředitel a místopředseda představenstva |  |  |
| Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech smluvních: | Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Ing. Jindřich Bernard |  |  |
| Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických: | Ing. Jindřich Bernard, Ing. Andrea Holanová, Ing. Karolína Koutníková |  |  |

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

| Obchodní firma: | CHEVAK Cheb, a.s. |  |  |  |  | Click here to enter text. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Tršnická 4/11 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |
| Zapsán: | v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367 |  |  |  |  |  |
| IČO: | 49787977 |  |  |  |  |  |
| DIČ: | CZ49787977 | Plátce daně: ANO |  |  |
| Název a adresa banky: | Komerční banka, a.s. |  |  |  |  |  |
| Číslo účtu: | 14102331/0100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jméno1 Jméno 2 |
| Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech smluvních: | Ing. Jan Adámek, Bc. Jiří Puffer |  |  |  |  | Jméno1 Jméno 2 |
| Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických: | Bc. Jiří Puffer |  |  |  |  | Jméno 3 Celý řádek lze vymazat |

(dále jen objednatel)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně znění textu článku 4. (1) tak, že se stávající text zrušuje a nahrazuje se textem tohoto znění:

# 4.	PROVEDENÍ DÍLA A DOBA PLNĚNÍ

# (1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel je povinen dílo provést do 31. 12. 2020. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v tomto termínu dokončené dílo převzít. Za tím účelem ho zhotovitel vyzve k převzetí díla alespoň (5) dnů před určeným termínem předání resp. posledním dnem lhůty pro provedení díla.

- Ostatní a závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstává text smlouvy ze dne 11. 2. 2020 beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy.

- Prodávající souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

- Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne ...................				V Chebu dne ...................

Za zhotovitele:						Za objednatele:

| Ing. Petr Mrkos |  |  |
| --- | --- | --- |
| místopředseda představenstva a generální ředitel |  |  |
| Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |  |  |