|  | DODATEK Č. 1 |
| --- | --- |

ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace „Revitalizace areálu KSÚSV - středisko Velká
Bíteš" ze dne 03. 07. 2020

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-41-2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel")

| IČO: | 69655316 |
| --- | --- |

a

| Zhotovitel: | Ing. Josef Slabý |
| --- | --- |
| se sídlem: | Arnolec 30, 588 27 Jamné |

zastoupený:

zapsán v obchodním rejstříku čj.: ZUJI/5221/2010/MA/5

| Bankovní spojení: | ČSOB |
| --- | --- |

účtu:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve změně doby plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací tak, jak je ujednáno v žádosti o prodloužení termínu ze dne 10. prosince 2020 z důvodu nedodání podepsaného situačního výkresu majitelky sousedního pozemku.

- Doba plnění dle článku 3. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v odst. 3.1., které zní:

- vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. a)

do 3 měsíců od vypracování DSP předpoklad 12/2020

se ruší a nahrazuje takto:

- vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. a)

do 30. 01. 2021.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

V Jihlavě dne:

Zhotovitel:

V Jihlavě dne:

Ing. Josef Slabý

jednatel

Ing. Radován Necid

ředitél