Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě

PSR 2020-17 (Změna směrování do internetu)

uzavřené dne 22.4.2020 v souladu s § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě Rámcové smlouvy na zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV ze dne 4. 7. 2016 (dále jen „Prováděcí smlouva“) za účelem poskytování Služeb v oblasti poskytování specialistů odborných profesí mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena:	Mgr. Karlem Svítilem, vedoucím odd. provozu ICT

IČO:			00551023

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

ANECT a.s.

se sídlem:			Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO:			25313029

DIČ:			CZ25313029

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupena:		Janem Zinkem, předsedou představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně rovněž „Smluvní strany“)

Smluvní strany se z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele spojené s opatřeními vlády ČR, které souvisela s bojem proti onemocnění COVID-19 a následně vysokým vytížením pracovníků MPSV, jakož i včasným neposkytnutím nezávislého adresního prostoru (tzv. independent address space) lokálním internetovým registrátorem a zajištěním dodávky potřebného HW pro realizaci projektu, dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

## 1. Čl. V. odst. 5. 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

## Dodavatel je povinen poskytnout plnění specifikované v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy nejpozději do 31.12.2021.

## 2. Veškerá ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají platná a účinná.

## 3. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních a účinnosti pak dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajišťuje Objednatel.

## 4. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je uzavřen elektronicky.

## 5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| Za Objednatele: | Za Dodavatele: |
| --- | --- |
| ……………………………………… Mgr. Karel Svítil vedoucí odd. provozu ICT Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | ……………………………………. Jan Zinek, předseda představenstva ANECT a.s. |