Smlouva o dílo č. 67/2008
uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

I.

Smluvní strany

1 Objednatel: 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem : 

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
jednající MUDr.Pavlem Horákem,CSc.,MBA,ředitelem VZP ČR



IČ: 

41197518
DIČ: 

CZ41197518
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXX
      (dále jen „Objednatel“ nebo „VZP ČR“)
2 Zhotovitel: 
T-MAPY spol. s r.o.

se sídlem: 

Nezvalova 850, Hradec Králové, 500 03

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307

 jednající 

Ing. Milanem Novotným, jednatelem 

IČ: 

47451084

DIČ: 

CZ47451084

Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)
II.

Předmět smlouvy

2.1.  Předmětem této smlouvy je:

a)
závazek  Zhotovitele provést pro Objednatele plnění spočívající v realizaci projektu  „Mapa ambulantních zdravotnických zařízení“ (dále jen „dílo“),

b)
závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně podle této smlouvy provedené dílo cenu dohodnutou touto smlouvou.
III.

Specifikace předmětu plnění

3.1. Cílem a účelem realizace projektu „Mapa ambulantních zdravotnických zařízeních“, je vytvoření díla, které umožní zejména:

a) intranetové zobrazení aktuálního umístění jednotlivých zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči ambulantní formou , s nimiž má VZP ČR uzavřenou příslušnou smlouvu ,včetně jejich odborností („AZZ“), a to v jednotlivých regionech a obcích na území České republiky,

b) intranetové aktuální statistické vyhodnocení sítě AZZ podle umístění a odborností AAZ v rámci jednotlivých regionů a obcí na území České republiky.

3.2. Při respektování cíle a účelu stanoveného touto smlouvou bude dílo realizováno:

a) dodáním příslušného aplikačního software s dokumentací a licencí (tj. oprávnění k užití) ,

b) přizpůsobením tohoto aplikačního software potřebám Objednatele s tím , že tento aplikační software bude schopen využívat veřejně známé aktuální údaje z  databáze AZZ Objednatele, k nimž mu Objednatel umožní přístup ,
c) jeho instalací ,implementací ,školením.
3.3. Aplikačním software se rozumějí produkty uvedené jako 2.-5. položka v odst. 7.1.,článku VII. této smlouvy (dále též „ASW“).
3.4. Podrobná specifikace předmětu plnění (díla) včetně potřebné součinnost Objednatele je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
3.5.
Plněním souvisejícím s provedením díla je i technická podpora díla. Podmínky provádění technické podpory Zhotovitelem jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
3.6.
Součástí předmětu plnění (díla) jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3.7.
Objednatel může požadovat změny a rozšíření díla oproti sjednaným podmínkám v kterékoli fázi dodávky až do předání díla. Všechny požadavky na změny budou předány Zhotoviteli formou písemné žádosti o změnu. Zhotovitel ověří vliv požadovaných změn na cenu, termíny a další původně sjednané podmínky a písemně informuje o těchto důsledcích Objednatele. 
V případě nutnosti změny ceny díla v důsledku změněných požadavků Objednatele musí být uzavřen dodatek této smlouvy, jinak není Objednatel povinen změněnou cenu díla platit.
IV.
Místo plnění 

4.1.
Místem plnění této smlouvy je sídlo Objednatele – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 s tím, že Objednatel může určit, že instalace ASW bude provedena na některém z jeho pracovišť mimo uvedené sídlo.
V.

Doba plnění
5.1. Zhotovitel provede dílo jako celek nejpozději do 31.8.2008.
5.2. Podpora bude realizována ode dne provedení díla po dobu trvání této smlouvy.

5.3. Dílo je považováno za provedené dnem podpisu příslušného zápisu (čl. VI., odst. 6.2., 6.3.). 
VI.

Splnění díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jako celek řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své povinnosti stanovené touto smlouvou řádně, včas a bez závad, a to včetně provedení příslušných testů v trvání nejméně 14 dnů. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli.
6.2. Povinnost Zhotovitele provést řádně dílo jako celek je splněna jeho řádným ukončením a předáním Objednateli.

6.3. Řádné ukončení a předání díla jako celku (tedy provedení díla) nebo jeho částí se osvědčuje zápisem o předání a převzetí podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků.. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele podle této smlouvy může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není Objednatel povinen dílo převzít.

VII.

Cena 

7.1. Cena za dílo činí:

	Položka
	Popis, poznámka
	Cena v Kč bez DPH

	Implementační projekt
	Tvorba analýzy plnění,stanovení postupu prací
	           20 000

	Internetový  produkt T-MapServer
	Licence, intranet neomezená
	           85 000

	Klient
	Licence, intranet neomezená
	           32 600

	Rastrové mapové podklady ČR, vektorová vrstva administrativních správních celků ČR
	Licence, internet neomezená
	         260 000

	Vektorová vrstva administrativních správních celků ČR
	Licence, internet neomezená
	           30 000

	Tvorba mapového projektu
	Programátorské práce
	           60 000

	Úpravy T-Map Server dle zadání 
	Programátorské práce
	         210 000

	Tvorba databáze AZZ, práce s daty
	Programátorské práce
	           20 000

	Instalační práce
	Instalace T-MapServeru, databáze
	           40 000

	Školení uživatelů
	Školení v jednom místě
	           30 000

	Celkem
	
	         787 600


7.2. Cena za provádění technické podpory činí ročně 60 000,- Kč + 19% DPH. Platba ceny za technickou podporu proběhne vždy jednou ročně, vždy k termínu 30.6. příslušného kalendářního roku. Pokud bude technická podpora realizována jen po část kalendářního roku , dohodnutá roční cena se poměrně sníží. Podmínky provádění technické podpory jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
7.3. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je v ní zahrnuta i odměna za poskytnutou licenci.
7.4. Cena za dílo  nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele, a to pouze formou dodatku k této smlouvě.

7.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se provedení těchto prací za práce provedené v rámci realizace díla podle této smlouvy.
VIII.

Platební podmínky

8.1.Fakturace je rozdělena do dvou částí :

a)
částka za dodávku mapových podkladů ve výši 260 000,- + DPH bude fakturována po předání příslušných mapových podkladů (medium CD),

b)
zbývající část ceny za dílo ve výši 527 600,- Kč s příslušnou částí ceny za technickou podporu v roce 2008 (čl.VII.,odst.7.2.) bude fakturována po provedení díla jako celku,

d)
cena za technickou podporu poskytovanou v příslušném kalendářním roce bude fakturována vždy k 30.6. příslušného kalendářního roku.
8.2. Každá faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nedílnou součástí faktur vystavených dle písm.a), b) tohoto odstavce bude příslušný zápis.

8.3. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

IX..

Záruky za jakost a odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla, tedy dnem podpisu zápisu oběma smluvními stranami (čl. VI.,odst.6.3.). Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

9.2. V průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit vady nahlášené Objednatelem, a to bez zbytečného odkladu (tj nejdéle do 5 pracovních dnů).
9.3. Objednatel zajistí nahlášení vady či jiného požadavku, a to prostřednictvím:

· služby Helpdesk dodavatele na adrese http://helpdesk.tmapy.cz (přístup ke službě Helpdesk bude zřízen bezprostředně po podpisu smlouvy spolu s nadefinováním oprávněných osob ze strany objednatele),

· v případě nedostupnosti služby Helpdesk telefonicky na č.: XXXXXXXXX (kontaktní osoba XXXXXXXXXX),

· nebo faxem na č. XXXXXXXXX,
· nebo e-mailem na adresu XXXXXXXXXXX,

· nebo písemně na adresu: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, Hradec Králové, 500 03.
Změna osoby uvedené v tomto odstavci může být provedena i písemným oznámením příslušné smluvní strany straně druhé. 

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
 pokutu.

X.

Ukončení smlouvy

10.1.Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (písemnou) upozorněn. Zhotoviteli bude uhrazeno pouze plnění, které Objednatel přijal..Nárok Zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ze strany Zhotovitele zůstává nedotčen.
10.2.Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) nedodržení zadání – formy, funkčnosti a obsahu díla – vedoucí k jeho praktické
 nepoužitelnosti Objednatelem,
b) neuvedení informací o okolnostech souvisejících s plněním smlouvy, které nejsou jeho předmětem, mající za následek vznik neočekávaných druhotných nákladů či komplikací znemožňujících nasazení díla.
10.3.Zhotovitel může jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou finančních částek dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů a ani po písemném upozornění Zhotovitele nebyla bezodkladně zjednána náprava.

10.4.Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší jakoukoliv svou povinnost ve smyslu tohoto článku.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět plnění, tj. nedodrží termín stanovený v čl. V. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad resp. nedodělků dle odst.9.2., čl. IX. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.3. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti při realizaci podpory, zaplatí Objednateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý byť i započatý den prodlení.
11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
XII.

Ochrana informací údajů a dat

12.1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související. Veškeré takové skutečnosti jsou považovány za zákonem chráněné obchodní tajemství podle § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, se kterými již oprávněně disponuje strana zveřejňující, nebo jsou či mají být veřejně dostupné, nebo byly získány nezávisle na stranách vystupujících v závazkových vztazích nebo byly získány od jiných osob bez jakéhokoliv 
12.2. S odkazem na § 24a zákona č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel dále zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy zachovávaly mlčenlivost 
o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, včetně těch, které VZP ČR eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch Zhotovitele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.

12.3. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.

12.4. Za porušení závazku uvedeného v odstavci  12.2. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit 
  VZP ČR v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000Kč.
12.5. Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo VZP ČR na náhradu škody.

XIII.

Licenční ujednání

13.1.
Dílo provedené Zhotovitelem podle této smlouvy (tj.ASW, včetně jeho upgrade a update) je 
  Objednatel oprávněn užít časově neomezeně a jakkoliv podle svých potřeb v rámci všech
  pracovišť VZP ČR.

13.2.
Oprávnění Objednatele užít dílo i s úpravami ASW provedenými do skončení smlouvy (upgrade, update) podle odst. 13.1. tohoto článku a připojených licenčních podmínek Zhotovitele není výpovědí této smlouvy ani odstoupením od  této smlouvy(tedy ukončením této smlouvy) dotčeno. 

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14.2. Tuto smlouvu může vypovědět pouze Objednatel, a to pouze ve věci poskytování podpory podle této smlouvy. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po písemném doručení výpovědi a skončí posledním dnem tohoto měsíce.
14.3.
V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve  znění pozdějších předpisů. Zánik smluvního vztahu se  nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků z odpovědnosti za vady, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Dále se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí i zák.č. 121/2000 Sb., o právu autorském,….( autorský zákon).
14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými smluvními stranami, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými smluvními stranami stran.

14.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou, protože adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.7.Osobami pověřenými zastupovat smluvní strany ve věcech plnění této smlouvy jsou:

a)
Za Objednatele: XXXXXXX
b)
Za Zhotovitele: XXXXXXXXXX, technické záležitosti, XXXXXXXX, smluvní záležitosti
Změny v osobách uvedených v tomto odstavci mohou být provedeny i písemným oznámením příslušné smluvní strany straně druhé.
14.8.Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy. V den podpisu této smlouvy jsou to :

        Příloha č.1: Specifikace předmětu plnění 

Příloha č.2: Podmínky provádění technické podpory
         Příloha č.3: Licenční ujednání využití technologií T-WIST

         Příloha č.4: Užití mapových podkladů

14.9. Pro případ kontradikce platí, že ujednání uvedená přímo v textu smlouvy mají přednost před příslušnými ustanoveními jednotlivých příloh dle uvedeného pořadí.
14.10. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdržel po podpisu dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

14.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne…………………..        


            V Hradci Králové dne…………………..

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky                    T-MAPY spol. s r.o.
…………………..……………….                                                   ……..……………………………

        MUDr.Pavel Horák, CSc., MBA                                    Ing. Milan Novotný

           ředitel VZP ČR                                                                     jednatel

7

