Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

V Brně 29.6.2020

Věc: Smlouva o dílo

mezi

objednatelem

Mateřskou školou Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

se sídlem v Brně, 624 00, Řezáčova 3

IČO: 65767357

a

zhotovitelem

Luděk Lazar, malby nátěry

Branka 51, 624 00 Brno

IČO: 60496835

je ustanovena takto:

Účelem smlouvy je oprava a obnovení nátěrů interiérových dveří a dveřních zárubní v celé budově MŠ dle cenové nabídky, která je přílohou smlouvy na vlastní nebezpečí zhotovitele.

Obě smluvní strany přijímají závazky a povinnosti druhé smluvní strany, uvedené v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje k následujícímu:

- Uhradit dohodnuté předpokládané finanční náklady akce: 109.263,- Kč, celková cena nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena.

- Před zahájením prací poskytnout převodem na účet zhotovitele zálohu ve výši 0,-Kč.

- Poskytnout sociální zázemí v době prací.

- Být nápomocen při organizaci dle požadavků zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k následujícímu:

- Termín zahájení prací: 1.8.2020

- Termín dokončení prací: 30.11.2020

- Dílo provést řádně na svoji odpovědnost.

- Nést odpovědnost za vady zakázky při převzetí jakož i po převzetí zakázky po záruční dobu 6 měsíců. Případné vady musí bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že obsahuje jejich pravou svobodnou vůli, připojují své podpisy.

V Brně 30.6.2020

V Brně 30.6.2020