Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. SMLPO-2019-991-000167

na připojení objektu do modernizovaného systému centralizované ochrany objektů PČR ze dne 24. 8. 2020

Smluvní strany:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo:		Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO:		72496991

Korespondenční adresa:		Česká republika – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc

Zastoupena:		Ing. Jiřím Šabatou, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci

Bankovní spojení:		37820811/0710

Kontaktní osoba:		Iva Vrubelová

tel.:		950 155 610

e-mail:		iva.vrubelova@uradprace.cz

ID datové schránky		a2azprx

(dále jen „Objednatel“)

a

Trade FIDES, a.s.

Sídlo: 	Dornych 57, 617 00 Brno

IČO:	61974731

DIČ:	CZ61974731

Zastoupená:	XXXXXX, oblastním ředitelem

sp. zn. OR	KS v Brně oddíl B, vložka 2988

Bankovní spojení:	KB Brno-město, č.ú. 6987310257/0100

Korespondenční adresa:	Dornych 57, 617 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřeli tento dodatek č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo:

Bod 4.2. Smlouvy o dílo nově zní takto:

„Konečným termínem předání díla je: 31. 05. 2021“

Tento Dodatek nabývá účinnosti 31.12.2020 a platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SMLPO-2019-991-000167.

V …………..……dne………..…………	 	          V ........................dne ……………….

za Objednatele:                                                                              za Zhotovitele:

………………….........................                      	                               …………………......................

Ing. Jiří Šabata                        	                                       XXXXXXXXX

ředitel	                                                                                       oblastní ředitel