**Příloha č. 3**

Dohody o vypořádání vzájemných vztahů mezi VZP ČR a ICZ a.s. ze Smlouvy na dodání, rozvoj a podporu ECM systému č. 1700716/4100051547, uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Tato příloha ve smyslu článku XXI., odst. 7. Smlouvy, vymezuje plnění dle Smlouvy, které Zhotovitel předal Objednateli a které však pro Objednatele není beze všech pochybností použitelné a využitelné.

Tabulka č. 1

**Implementační krok IK2**

Realizace implementačního kroku IK2 byla zahájena dne 4. 9. 2019. Tato etapa měla být v souladu s rozhodnutím Řídícího výboru ze dne 2. 6. 2020 ukončena nejpozději dne 7. 7. 2020. Akceptační procedura dle čl. III., odst. 9. Smlouvy nebyla zahájena. Etapa IK2 jako celek akceptována nebyla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Zadání termínovaného úkolu z akceptačního protokolu k IK1** | **Akceptováno, dne** | **Dodáno, dne** |
| Testovací scénáře, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod c) | Budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle Standardů VZP | Ne | Ne |
| Testovací makety, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod d) | Pro účel otestování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků - maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data | Ne | Ne |
| Integrace ECM digitalizační pracoviště, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod h) | Customizace ECM pro komunikaci s digitalizačními pracovišti, včetně vystavení potřebných služeb na ECM – ESB | Ne | Ne |
| AP IK3 rozšiřující verze, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod l) | Bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 3 | Ne | Ne |

Tabulka č. 2

**Přehled SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW modul** | **Výrobce** | **Dodáno ANO / NE** | **Licence poskytnuty a uhrazeny do doby** | **Maintenance uhrazeny do** | **Odkaz na dokument dodání** | **Cena za licence** | **Cena za maintenance** | **Celková cena** |
| **ESSL ICZ e-spis®** | ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 0 Kč | 4 815 000 Kč | 4 815 000 Kč |
| **Modul ICZ e-spis® Hybridní pošta** | ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 364 770 Kč | 437 730 Kč | 802 500 Kč |