Dodatek č. 1

ke smlouvě č. SK/D/24/2020

„Výroba, dodání a instalace reliéfního modelu mapy"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace (dále jen VMG)

se sídlem náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa, 470 01

IČO: 00360198

DIČ: CZ00360198

zastoupený Ing. Zdeňkem Vitáčkem, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka Česká Lípa

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Pavel Jedlička – Architektonické modely etc.

se sídlem v ulici Přípotoční 883/21, Praha 10 - Vršovice, 101 00

IČO: 42549825

DIČ: CZ6403231230

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Pavel Jedlička

bankovní spojení:

číslo účtu:

evidence: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2020 smlouvu o dílo vedenou v seznamu smluv krátkodobých dodavatelských VMG pod  č. SK/D/24/2020, jejímž předmětem je „Výroba, dodání a instalace reliéfního modelu mapy", (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu předání dokončeného díla – reliéfního modelu mapy. Zhotovitel informoval objednatele, že důvodem změny termínu předání je zpoždění výroby plexikrytu na model z důvodu pandemie COVID-19.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

Článek  III. Termíny plnění odstavec 1. smlouvy ve znění:

„1.	Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31.12.2020. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1.	Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31.01.2021. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek může být dle Zákona o registru smluv č.340/2015 Sb. uveřejněn. Vlastivědné muzeu a galerie v České lípě, p. o. Libereckého kraje zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění.

V České Lípě dne: 28.12.2020                                            V Praze dne: 22.12.2020

Za objednatele:	   Za zhotovitele:

………………………………                                                ………………………………

Ing. Zdeněk Vitáček	          Pavel Jedlička
                  Ředitel                                                                        osoba zmocněná k jednání     
Vlastivědné muzeum a galerie                                                               za zhotovitele

v České Lípě