# Smlouva o dílo č. 1/12-20

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

# 1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

# Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb

# se sídlem: Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno-Švermov

zastoupený ředitelem: xxxxx

tel.: xxxxx

IČ: 71234462

Dále pouze objednatel

1.2. ZHOTOVITEL:

JAZUX s. r. o.

Ostřetín 83, 534 01 Ostřetín

zastoupená: xxxx

tel.: xxxxx

IČ.: 029 51 126

Dále pouze zhotovitel

# 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací  v areálu Domova Kladno-Švermov za účelem odstranění vlhkosti v suterénu budovy č.8 na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky „„Svislá hydroizolace části objektu č.8 a oprava vnitřních omítek“ (dále pouze veřejná zakázka).

# 3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Termín realizace: 1.12. – 31.12. 2020

# 4. SOUČINNOST

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny relevantní informace nutné ke zdárnému plnění díla.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu a v součinnosti se zadáním objednatele, dle platných norem.

# 5. CENA DÍLA

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledků veřejné zakázky a činí:

# Cena bez DPH  	418 495 Kč

# DPH 15 %                        62 774 Kč

# Celkem	             481 269 Kč

# 6. FAKTURACE

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavené faktury, která bude mít všechny náležitosti v souladu s účetními předpisy. Faktura bude vystavena po úspěšném dokončení, předání a převzetí díla.

Splatnost faktury 14 dní od převzetí odsouhlaseného daňového dokladu.

# 7. PENALIZACE

Ve vztahu k termínu plnění a předání díla dle bodu 3. této smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli slevu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Zhotovitel má právo požadovat penále za opožděnou splatnost faktury dle čl. 6 ve výši 0,05 % za každý den zpoždění platby.

# 8. ZÁRUKA

Záruční doba je 24 měsíců od předání díla.

# 9. JINÁ USTANOVENÍ

Smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Změny této smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě ustanoveny odlišně, se řídí Občanským zákoníkem.

Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

V Kladně dne:		                           	                            V Ostřetíně dne:

………………......................................		                            ………………………………………………

objednatel					                  zhotovitel