# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Objednatel:		Město Mikulov

Sídlo:			Náměstí 1, 692 20 Mikulov

Zastoupeno:		Rostislavem Koštialem, starosta města

IČ:			00283347

DIČ:			CZ00283347

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		19-2033060287/0100

Tel./fax:		+420 519 444 555/+420 519 444 500

E-mail:			podatelna@mikulov.cz

Dále jen objednatel

a

Zhotovitel: 		EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Sídlo:			Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zastoupeno:		Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

IČ:			45274924

DIČ:			CZ45274924

Zhotovitel zapsán:	v OR u MS v Praze, spis. zn. B 1561

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		1005845621/0100

Tel./fax:		+420 547 428 811 / +420 547 428 800

e-mail:			eurovia-morava.jih@eurovia.cz

osoby oprávněná jednat

ve věcech smluvních:		Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

ve věcech technických:	Ing. František Niebauer, provozně – obchodní náměstek, František Vintr, hlavní stavbyvedoucí

dále jen zhotovitel, též jako „smluvní strany“.

Článek I.

- Účelem této smlouvy je sjednání k provedení díla, specifikovaného v článku II. této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně, bez prodlení, druhé straně.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění díla a že přezkoumal                 za účelem vypracování cenové nabídky při výběrovém řízení projektovou dokumentaci a prohlašuje, že tato projektová dokumentace nemá žádné zřejmé vady nedostatky. Zhotovitel není později oprávněn namítat, že mu nebyly známy nedostatky a vady projektové dokumentace, které by mohli zjistit z předaných dokladů.

Pokud opomenul písemně upozornit objednatele na nedostatky v předkládaných dokladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a ručí za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení a předání díla.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit vícepráce a náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.

Článek II.

Předmět a provedení díla

- Dílem dle této smlouvy jsou:

Stavební práce akce „Mikulov – vjezdový ostrůvek, ul. Bezručova“, jak je uvedeno v technické zprávě a rozpočtu stavby, které jsou součástí smlouvy o dílo.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s platnou právní úpravou, příslušnými ČS normami, projektovou dokumentací, se stavebním povolením a se smluvními ujednáními této smlouvy.

- Dodávkou díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek všech potřebných materiálů a zařízení, dále provedení všech činností a úkonů, které z povahy díla vyplývají.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané lhůtě. Termín předání a převzetí řádně provedeného díla oznámí zhotovitel objednateli písemně, minimálně 5 dní před předpokládaným termínem.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele převzít, při splnění, že dílo bude v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a bude odpovídat platným právním předpisům, normám a smluvním ujednáním.

- Dílo je provedeno jeho řádným ukončením, včetně vyklizení zařízení staveniště                     a terénních úprav a předáním objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí předepsaných pro kolaudační řízení.

- Subdodavatelsky budou zajištěny tyto práce: provedeme vlastními kapacitami

Článek III.

Doba plnění

- Termíny pro provádění díla:

Zahájení realizace díla:			do 10 dní od předání staveniště

Předání staveniště:				do 5 dní od podpisu smlouvy

Dokončení a předání díla:			do 2 měsíců od zahájení díla

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může provést dílo a předat jej objednateli ještě před sjednanou dobou jeho dokončení jen v případě, je – li toto dílo v souladu s platnou právní úpravou, projektovou dokumentací, stavebním povolením, požadavky veřejnoprávních organizací a orgánů a smluvními ujednáními této smlouvy.

- Řádně provedené dílo bude předáno písemným zápisem o předání a převzetí díla.

Článek IV.

Cena díla

- Za provedení díla je cena stanovena dohodou smluvních stran dle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a předpisů provádějících. Sjednaná cena je doložena položkových rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem bez DPH					   949 243,28 Kč

DPH 21 %						   199 341,09 Kč

Cena celkem s DPH					1 148 584,37 Kč

- Smluvní, nejvýše přípustná cena zahrnuje:

- veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení a předání díla dle č. II. této smlouvy, které s ohledem na svou odbornou způsobilost mohl nebo měl zhotovitel předvídat,

- provedení prací, které jsou nutné k provedení díla dle čl. II. této smlouvy, které s ohledem na svou odbornou způsobilost mohl nebo měl předvídat, včetně dopravy.

- Ke změně ceny díla může dojít pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného účastníky této smlouvy a to z těchto důvodů:

- v průběhu prací dojde k vícepracím nutným z důvodů nepředvídaných okolností k řádnému provedení díla. Smluvní strany se dále dohodly, že tyto vícepráce ocení zhotovitel a předloží k odsouhlasení objednateli. Tyto vícepráce budou oceněny podle položek, použitých v předloženém položkovém rozpočtu a není-li to možné, dle cen ÚRS Praha, platných v době realizace těchto víceprací.

- V průběhu prací může dojít ke snížení nákladů předem odsouhlasených zhotovitelem. Tyto méněpráce ocení zhotovitel v cenách, které byly uplatňování v době uzavření smlouvy a předloží objednateli k odsouhlasení. Obdobně bude postupováno při změně rozsahu prací, změně technologií, změně materiálů apod. O změně technologie, požití materiálů, které vyvolá změnu nákladů, bude pořízen samotný zápis ve stavebním deníku.

- Veškeré změny díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musí být zapsány                    ve stavebním deníku a smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny písemným dodatkem k této smlouvě dříve, než bude započato s jejich realizací a než bude kladné vyjádření poskytovatele dotace.

- Smluvní strany se dohodly, že jiné podmínky pro změnu ceny díla jsou nepřípustné.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovenému dílu nebezpečí škody na něm

Pojištění zhotovitele

- Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Po dobu realizace díla až do doby předání díla objednateli nese nebezpečí škody na všech věcech potřebných pro zhotovení díla zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje uzavřít a po celou dobu provádění díla nevypovědět pojistnou smlouvu na krytí rizik, která mohou nastat při provádění díla a to až do výše ceny díla a proti škodám způsobeným třetím osobám. Zhotovitel je povinen kdykoliv                        na požádání objednatele předložit objednateli doklady o uzavření a trvání pojištění.

- V případě, že při provádění díly dojde ke vzniku škody na věcech nebo zdraví třetí osoby, a to z důvodu opomenutí, nedbalosti a nesplněním dalších zákonných či smluvních povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen vzniklou škodu bez prodlení uhradit.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je povinen před zahájením prací protokolárně předat zhotoviteli staveniště, případně určit rizika a podmínky pro používání příslušného objektu pro účely realizace díla. Objednatel prohlašuje, že staveniště bude zhotoviteli předáno ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém ve smlouvě. Zhotovitel je povinen v protokolu o předání a převzetí staveniště uvést své případné připomínky. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce dle této smlouvy, pokud mu objednatel staveniště nepředá. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení pro realizované dílo.

- Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou písemně k těmto právním úkonům zmocní. Objednateli či jím pověřené osobě přísluší kdykoliv v průběhu pracovní doby právo vstupu na stavbu, kde je dílo prováděno, s možností prověřit, zda je dílo prováděno v souladu s platnou právní úpravou, stavebním povolením, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Vstup na stavbu bude objednateli umožněn vždy za účasti zástupce zhotovitele.

- Kontrola díla bude prováděna za přítomnosti pověřených pracovníků zhotovitele, které je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu zajistit. Zjištěné nedostatky nebo odchylky

budou na místě oznámeny pověřeným pracovníkům zhotovitele a zapsány                                        do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen ze zákona vést a předložit objednateli k provedení zápisů. Uvedené nedostatky nebo odchylky je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené, objednatelem dodatečně stanovené době, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje:

- zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch spojených s realizací díla (např. zábor veřejného prostranství) po dobu realizace díla.

- zajistit dopravní obslužnost pro realizaci díla, zejména povolení staveništní dopravy, včetně dodávky, instalace a údržby nutného dopravního značení po dobu realizace díla.

- zajistit vytýčení všech inženýrských sítí, které jsou dotčeny prováděním díla a tato povinnost vyplývá z vyjádření správců sítí v rámci stavebního povolení.

- Zhotovitel je u částí díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty, povinen minimálně 3 dny před plánovaných zakrytím, vyzvat objednatele ke kontrole takovýchto prací. Výzva musí být písemná. V případě, že se přes výzvu zhotovitele objednatel k prověření prací do 3 pracovních dnů od doručení nedostaví, práce budou zakryty. V případě, že bude později třeba zakryté části opět odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

- Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu provedení této části díla. Do dosažení dohody o změně části díla, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. Dohoda o změně díla musí být uzavřena písemně a je nedílnou součástí této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně díla, má kterákoli ze stran právo od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé prováděním díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování osob v okolí stavby.

- Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace, a to do 10 dnů od předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob. Zhotovitel dále zodpovídá za dodržování příslušných právních předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. Zejména stanoví na staveništi požární opatření a zajistí umístění hasebních prostředků, po celou dobu zhotovování díla.

- Smluvní strany činí nesporným, že je na straně objednatele povinnost podat oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.  Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Článek VII.

Bezpečnost na staveništi

V rámci provádění a předání díla, ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., patří mezi povinnosti  zhotovitele zejména:

- Dodržovat všechny obecně závazné právní normy v oblasti:

- bezpečnosti a hygieny práce

- požární ochrany

- ochrany životního prostředí

- dodržování podmínek nakládání s odpady a nebezpečnými odpady

- nakládání z chemickými látkami a přípravky

- Provádět dílo osobami s příslušnou odbornou způsobilostí, či požadovaným oprávněním, zdravotní způsobilostí, proškolenými z bezpečnostních, požárních                a ostatních předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

- Provádět dílo podle vypracovaných pracovních postupů s vyhodnocenými pracovními riziky, ve smyslu § 102 zákoníku práce.

- Koordinovat práci a pohyb všech osob na staveništi tak, aby nedošlo k ohrožení jejich bezpečnosti a škodám na majetku. V případě, že bude dílo vykonávat                  pro objednatele více zhotovitelů, jsou tito povinni spolupracovat s koordinátorem objednatele.

- Používat k práci nástroje, nářadí a zařízení schválené pro použití v ČR a s platnými revizemi a kontrolami.

- Strpět a umožnit objednateli, nebo jím zmocněné osobě provádět namátkové kontroly dodržování předpisů BOZP na pracovištích a prostorách dočasně předaných zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli předložit k nahlédnutí veškerou dokumentaci k zajištění BOZP při provádění díla.

- Předat objednateli před započetím zhotovování díla dokument - Vyhodnocení rizik, vyplývající z realizace předmětu díla.

- Bez prodlení informovat koordinátora, nebo jiného odpovědného zástupce objednatele o všech nehodách, mimořádných událostech, pracovních úrazech apod., ke kterým dojde při zhotovování díla.

Článek VIII.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci po odsouhlasení protokolu mezi dodavatelem a objednatelem.

- Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen faktura) na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických, až do výše 90% celkové ceny díla.

- Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací dle stavebního deníku, materiálového deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

- Pozastávka ve výši 10% z konečné ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručit do dvou dnů od vystavení.

- Faktura musí být doručena objednateli ve dvou originálních vyhotoveních.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení. Stejný termín splatnosti platí            pro obě smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

- Doručení faktury se provede osobně, proti potvrzení a stejnopisu faktury, nebo doručenkou prostřednictvím pošty do sídla objednatele.

- Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, nebo práce provádí v rozporu s předanou dokumentací stavby, nebo s touto smlouvou.

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět  plnění a jeho  přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)

- vlastnoruční podpis vystavitele

- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn  vadnou  fakturu před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  druhé  smluvní  straně bez  zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

Článek IX.

Záruka za dílo

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v platné právní úpravě, projektové dokumentaci k této smlouvě a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě smlouvy a dokumentace v ČR. Zhotovitel prohlašuje, že takové vlastnosti bude mít dílo po dobu 72 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.

Výjimkou jsou:

      - zařízení a dodávky, na které poskytují záruku subdodavatelé

      - výrobky kde platí záruka doložena záručním listem.

Záruka se vztahuje na všechny komponenty díla, které nebyly úmyslně poškozeny.

- Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci technologických zařízení.

- Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit                            u zhotovitele písemnou formou, a to bez zbytečného odkladu po té,  kdy se                    o vadách dozvěděl nebo mohl dozvědět při vynaložení odborné péče.

- Oznámení o vadách musí obsahovat:

- číslo smlouvy o dílo

- popis vady nebo popis toho, jak se vada projevuje

- místo výskytu vady

- právo, které objednatel vůči zhotoviteli uplatňuje

dále jen „oznámení o vadách".

- Smluvní strany se dohodly, že písemné oznámení o vadách musí být prokazatelně doručeno zhotoviteli. Za prokazatelné doručení považují strany smlouvy doručení osobní, proti potvrzení o převzetí, formou dopisu nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou v záhlaví SoD, přičemž každý adresát je povinen podat adresátovi zprávu o přijetí elektronické pošty. Účastníci se zavazují uchovat veškerou takto vedenou korespondenci na nosiči v písemné podobě nejméně po celou dobu běhu záruční doby na kteroukoliv část díla. Oznámení o vadách se považuje za doručené, je-li doručováno osobně  okamžikem  potvrzení  převzetí,  je-li  zasíláno  poštou  třetí  pracovní  den  po  odevzdání k poštovní přepravě, a to na adresu zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

- v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má objednatel právo na bezplatné odstranění oznámené vady. V případě volby tohoto nároku ze strany objednatele, je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, a to do 10 dnů od doručení oznámení o vadách, termín odstranění. Nedojde-li v uvedené lhůtě oznámení s termínem, má se za to, že zhotovitel oznámenou vadu odstraní do 10 ti pracovních dnů od doručení oznámení o vadách. Dojde-li v uvedené lhůtě oznámení o termínu, který je delší než 15 pracovních dnů, a to bez řádného zdůvodnění tohoto prodloužení, je objednatel bez dalšího oprávněn přistoupit ke změně svého nároku. Tuto svou změnu volby nároku je povinen bez zbytečného odkladu zhotoviteli písemně oznámit. O doručení všech oznámení uvedených v tomto článku smlouvy platí analogicky ustanovení o doručování oznámení o vadách dle článku předcházejícího.

- v případě, že se objednatel rozhodne zhotoviteli oznámenou a jím ověřenou vadu odstraní svépomocí, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat důvodně vynaložené náklady na odstranění vady, a to i bez toho, že by byl povinen využít předcházející nárok Za důvodně vynaložené náklady smluvní strany považují ty náklady, které byly vzájemně odsouhlaseny. Za vzájemně odsouhlasené náklady se považují ty náklady, jejichž výši oznámí objednatel písemně zhotoviteli a které zhotovitel do 5ti dnů od doručení tohoto písemného oznámení objednateli odsouhlasí nebo ve stejné lhůtě na toto písemné oznámení o výši nákladech na opravu písemně nereaguje. O doručení všech oznámení uvedených v tomto článku platí analogicky ustanovení o doručování oznámení o vadách dle článku předcházejícího.

Článek X.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech:

- za nedodržení sjednané lhůty pro uvedení díla do trvalého užívání ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení

- za neodstranění drobných vad a nedodělků, nebránících užívání díla, uvedených v zápise o předání a převzetí dokončeného díla, v dohodnutých termínech ve výši 2 500,- Kč za každý případ a den prodlení.

- za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši  2 500,-- Kč za každý případ a den prodlení

- za nedodržení sjednané lhůty na vyklizení staveniště ve výši 2 500,-- Kč za každý den prodlení

- Objednatel se zavazuje zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů za prodlení faktury, tj. platby, na kterou má zhotovitel nárok dle této smlouvy. To neplatí v případě, že byla faktura jako vadná, nebo neoprávněná vrácena ve lhůtě splatnosti zhotoviteli.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele na náhradu škody.

- Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů od prokazatelného doručení výzvy obsahující náležitosti daňového dokladu k jejímu zaplacení do sídla zhotovitele. Nezaplacení smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti je hrubým porušením této smlouvy.

Článek XI.

Ukončení smluvního vztahu

Odstoupení od smlouvy

  - Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli v průběhu provádění díla, v případě podstatného porušení této smlouvy. Kdy se jedná o podstatné porušení stanoví tato smlouva. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se strany nedohodnou na změně díla podle článku II. odstavce 4 této smlouvy.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit, jestliže neobdrží dotační finanční prostředky na zhotovení díla.

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení                  se zaplacením oprávněné platby, či faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců, nebo není schopen dále dílo financovat. Dále může zhotovitel od smlouvy odstoupit v případě, kdy je objednatel v prodlení s předáním staveniště po dobu delší než dvou kalendářních měsíců, nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat                 v díle pro překážky na straně objednatele např. požádá-li objednatel o přerušení prací na dobu delší než dva měsíce a poruší-li  objednatel závažným způsobem tuto SoD. Zhotovitel může dále odstoupit, jestliže se strany nedohodnou podle článku                       VI. odstavce 6 této smlouvy.

- Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde k dohodě o této výši plnění, vyberou smluvní strany společně soudního znalce, se žádostí o zpracování posudku k určení ceny zhotovené části díla. Smluvní strany prohlašují, že posudek tohoto soudního znalce je pro ně závazný a cenu určenou v posudku znalce smluvní strany zaplatí. Jde o částku, kterou bude objednatel zhotoviteli dlužit za provedené práce či naopak o přeplatek, který získal zhotovitel neoprávněně od objednatele.

- Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy je druhé straně doručeno po uplynutí tří dnů od jeho odeslání.

6. Platnost této smlouvy končí uplynutím posledního dne záruční doby, sjednané touto smlouvou, nebo uplynutím posledního dne běhu záruční lhůty za poslední řádně odstraněnou záruční vadu, uplatněnou v záruční době, sjednané touto smlouvou.

Článek XII.

Ostatní ujednání

  - Zhotovitel předloží objednateli při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří                      se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů. Zhotovitel předloží objednateli aktualizovaný seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dní od splnění smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že umožní právo poskytovatele dotace tj. Státního fondu dopravní infrastruktury na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných                           pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva                         a zhotovitel jeden.

  - Povinnosti a práva, která nejsou touto smlouvou upravena, se budou řídit právem, platným v České republice.

  - Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemně formou vzájemně odsouhlaseného dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, že smlouvu uzavírají jako projev své pravé, svobodné a určité vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy, podpisy statutárních orgánů.

  - Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  podpisu  smluvních  stran,  ukončena  bude  po  splnění	 všech vzájemných závazků.

Přílohy:

Rozpočet stavby

V Mikulově dne      		                         V Brně dne

Za objednatele					Za zhotovitele

………………………………………………			…………………………………………….

Rostislav Koštial				       Ing. Ludvík Šumbera

starosta města				   ředitel závodu Morava jih