Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě ze dne 05.03.2020

uzavřené dle ustanovení § 2631 ve spojení s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

mezi těmito stranami (dále jen „**Smlouva**“)

**Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**

IČO: 25379631

se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1686

v zastoupení předseda představenstva pan Mgr. Pavel Csank, nar. xxxxxxxx

(jako „**objednatel**“ na straně jedné)

a

**Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**

IČO: 00601322

se sídlem Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

v zastoupení ředitel školy pan Ing. Jan Meca

(jako „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(Objednatel a zhotovitel společně v tomto dodatku č. 2 také jako „**smluvní strany**“ či „**strany**“)

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2:**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany se dohodly na doplnění modulů, jež budou na základě Smlouvy zhotovitelem vyhotoveny, když v době uzavření Smlouvy nebyla témata všech modulů známa. Na základě tohoto dodatku tak mimo jiné dochází rovněž ke změně ujednání o ceně díla a její úhradě, když dochází ke změně těchto ustanovení Smlouvy:
		1. **článek 2.3 Smlouvy**

 s **dosavadním zněním**:

„*čl. 2.3 Smlouvy: Každý modul aplikace se bude zaměřovat na konkrétní téma z oblasti průmyslové automatizace a informačních technologií, když po dohodě stran došlo k výběru těchto témat:*

1. *Automatizace výrobních strojů;*
2. *Smart Home.*“

když **nové znění článku 2.3 Smlouvy zní:**

„*čl. 2.3 Smlouvy: Každý modul aplikace se bude zaměřovat na konkrétní téma z oblasti průmyslové automatizace a informačních technologií, když po dohodě stran došlo k výběru těchto témat:*

1. *Automatizace výrobních strojů;*
2. *Smart Home;*
3. *2 a 4 stupňová převodovka;*
4. *Motor;*
5. *poslední téma bude odsouhlaseno a doplněno v návaznosti na rozhodnutí TPA pracovní skupiny.*“
	* 1. **článek 4.1 Smlouvy**

s **dosavadním zněním**:

„*čl. 4.1 Smlouvy:* *Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli za provedení Díla v souladu s touto smlouvou jeho cenu, když celková cena za Dílo je po dohodě stran stanovena na částku ve výši 120.000,- Kč bez DPH.*“

když **nové znění článku 4.1 Smlouvy zní:**

„*čl. 4.1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli za provedení Díla v souladu s touto smlouvou jeho cenu, když celková cena za Dílo je po dohodě stran stanovena na částku ve výši* ***270.000,- Kč bez DPH****.*“

* + 1. **článek 4.2 Smlouvy**

s **dosavadním zněním**:

*„čl. 4.1 Smlouvy:* *Cena za Dílo obsahuje též* ***cenu za poskytnutí výhradní licence objednateli a veškerých prací prováděných za účelem odstranění vad zjištěných v průběhu Testování****. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude objednateli uhrazena ve splátkách. Cena bude vyúčtována objednateli na základě akceptačních protokolů a následně zhotovitelem vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu.*

*Smluvní strany se dohodly na tomto platebním kalendáři úhrad ceny díla za plnění smlouvy:*

|  |  |
| --- | --- |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání První části díla a ukončení První vlny testování této části Díla (Modul Automatizace výrobních strojů) | 25% z ceny díla |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání Další části díla, která dosud nebyla předána a ukončení Druhé vlny testování této Další části Díla (Modul Automatizace výrobních strojů) | 25% z ceny díla |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání První části díla a ukončení První vlny testování této části Díla (Modul Smart Home) | 25% z ceny díla |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání Další části díla, která dosud nebyla předána a ukončení Druhé vlny testování této Další části Díla (Modul Smart Home) | 25% z ceny díla |
| **Celkem** | **120.000,- Kč + DPH** |

když **nové znění článku 4.2 Smlouvy zní:**

„*„čl. 4.1 Smlouvy: Cena za Dílo obsahuje též* ***cenu za poskytnutí výhradní licence objednateli a veškerých prací prováděných za účelem odstranění vad zjištěných v průběhu Testování****. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude objednateli uhrazena ve splátkách. Cena bude vyúčtována objednateli na základě akceptačních protokolů a následně zhotovitelem vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu.*

*Smluvní strany se dohodly na tomto platebním kalendáři úhrad ceny díla za plnění smlouvy:*

|  |  |
| --- | --- |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání První části díla a ukončení První vlny testování této části Díla (Modul Automatizace výrobních strojů) | 25% z částky 120.000,- Kč + DPH |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání Další části díla, která dosud nebyla předána a ukončení Druhé vlny testování této Další části Díla (Modul Automatizace výrobních strojů) | 25% z částky 120.000,- Kč + DPH |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání První části díla a ukončení První vlny testování této části Díla (Modul Smart Home) | 25% z částky 120.000,- Kč + DPH |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání Další části díla, která dosud nebyla předána a ukončení Druhé vlny testování této Další části Díla (Modul Smart Home) | 25% z částky 120.000,- Kč + DPH |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání První části díla a ukončení První vlny testování této části Díla (Modul 2 a 4 stupňová převodovka) | 25% z částky 100.000,- Kč + DPH |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání Další části díla, která dosud nebyla předána a ukončení Druhé vlny testování této Další části Díla (Modul 2 a 4 stupňová převodovka) | 25% z částky 100.000,- Kč + DPH |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání První části díla a ukončení První vlny testování této části Díla (Motor) | 25% z částky 100.000,- Kč + DPH |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání Další části díla, která dosud nebyla předána a ukončení Druhé vlny testování této Další části Díla (Motor) | 25% z částky 100.000,- Kč + DPH |
| Do 14 dnů od doručení příslušné faktury ze strany zhotovitele, který je oprávněn vystavit uvedenou fakturu objednateli po řádném předání Díla, jehož předmětem bude poslední pátý modul, jehož téma bude teprve ujednáno | 50.000,- Kč + DPH |
| **Celkem** | **270.000,- Kč + DPH** |

* 1. Smluvní strany dále uvádí, že na základě tohoto dodatku č. 2 dochází k doplnění a úpravě **přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram předávání jednotlivých částí díla** (dále jen „**Příloha č. 2**“), když uvedená příloha předpokládá doplnění tří jednotlivých částí díla, témat těchto příslušných částí díla a termínů jejich předání.

s **dosavadním zněním**:

**Příloha č. 2 – Harmonogram předávání jednotlivých částí díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Část díla**  | **Téma příslušné části**  | **Datum předání díla**  |
| Automatizace výrobních strojů | Příprava malého automatizovaného CNC stroje | 31.3.2020 |
| SmartHome | Příprava aplikace pro ovládání chytré domácnosti | 30.4.2020 |
| Bude odsouhlaseno a doplněno v návaznosti na rozhodnutí TPA pracovní skupiny  |  |  |
| Bude odsouhlaseno a doplněno v návaznosti na rozhodnutí TPA pracovní skupiny  |  |  |
| Bude odsouhlaseno a doplněno v návaznosti na rozhodnutí TPA pracovní skupiny  |  |  |

když **nové znění dodatku zní:**

**Příloha č. 2 – Harmonogram předávání jednotlivých částí díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Část díla**  | **Téma příslušné části**  | **Datum předání díla**  |
| Automatizace výrobních strojů | Příprava malého automatizovaného CNC stroje | 31.3.2020 |
| SmartHome | Příprava aplikace pro ovládání chytré domácnosti | 30.4.2020 |
| 2 a 4 stupňová převodovka  | Příprava aplikace k teorii a konstrukci převodovek | 31.8.2020 |
| Motor | Příprava aplikace k teorii a konstrukci motoru Boxer | 31.8.2020 |
| Planetova převodovka  | Příprava aplikace k teorii a konstrukci Planet.převodovky | 31.12.2020 |

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy **zůstávají tímto Dodatkem nedotčena**.

V Ostravě dne 30.11.2020 V Bruntále dne 30.11.2020

………………………………………………… ……………………………………………..

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva Ing. Jan Meca