SMLOUVA O DÍLO

č. 0Spr 238/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„OS Rychnov nad Kněžnou – přestavba bytu na kanceláře“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Sídlo:	Svatohavelská 93, Rychnov nad Kněžnou, 516 19

Zastoupený:	xxx

IČ:	xxx

DIČ:	není plátcem DPH

Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:	xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	IRBOS s.r.o.

Sídlo:	Čestice čp. 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zastoupený:	xxx

IČ:	xxx

DIČ:	xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 15647

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II.  Závazné podklady pro uzavření smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy se rozumí:

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu 19. 10. 2020 pod č. 0Spr 238/2019.

Nabídka zhotovitele ze dne 9. 11. 2020

Rozhodnutí objednatele o výběru dodavatele ze dne 12. 11. 2020 pod č. 0Spr 238/2019.

III.  Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je realizace stavebních úprav interiéru části budovy Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou na adrese Svatohavelská 93, Rychnov nad Kněžnou, dle projektové dokumentace pro provádění stavby „přestavba bytu na kanceláře“ (dále jen „projektová dokumentace“) zpracované společností astalon R s.r.o. se sídlem Hůrka 54, 530 03 Pardubice a dle podmínek stavebního povolení.

Rozsah díla a jeho kvalita jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr. Výkaz výměr je nedílnou součástí této Smlouvy.

Jedná se o přestavbu původního bytu se změnou užívání na kancelářské prostory.

Dílo zahrnuje veškeré dodávky materiálů a služeb vymezené v projektové dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou této zadávací dokumentace a v položkovém rozpočtu obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení díla.

Celkově se jedná o rekonstrukci plochy cca 95 m2. Stavební úpravy budou obsahovat zejména bourací práce (veškeré podlahy a omítky, částečně příčky), zavedení nové silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace, vybudování nového sociálního zařízení, provedení nových podlah a nových povrchů stěn a stropů. Částečně bude řešena dispozice stávajících prostor. V prostoru nové serverovny bude zavedena klimatizace.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, řádně, včas a v nejvyšší možné kvalitě tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací v rozsahu a výčtu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb určených výkazem výměr. Dílo bude provedeno v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.

Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací podrobně seznámil a je mu znám její kompletní obsah a rozsah a že je plně způsobilý dílo provést.

Práce budou probíhat za provozu objednatele. Provádění prací bude s minimálním omezením provozu budovy soudu a nebude narušeno zabezpečení budovy.

Součástí plnění bude též provádění denního hrubého úklidu po skončení prací, provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku do okolí, odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu a pečlivý úklid místa plnění. Zhotovitel taktéž, bude-li k provedení díla potřeba, zajistí zábor komunikace, parkování, zařízení staveniště a další nutná provozně-technická opatření.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě uzavřeného dodatku k této Smlouvě.

IV.  Doba plnění

- Předání místa plnění:	do 10 dnů ode dne účinnosti smlouvy

o předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis

2.	Dokončení díla:	do 150 dnů ode dne předání místa plnění

V.  Cena díla

1. 	Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1.981.042,30 Kč

(slovy jeden milion devět set osmdesát jeden tisíc čtyřicet dva korun českých 30/100) včetně DPH.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

Rozpis ceny:

Cena celkem bez DPH	1.637.225,04 Kč

DPH ve výši     21 %                  	   343.817,26 Kč

Cena celkem včetně DPH	1.981.042,30 Kč

2.

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že se seznámil s místem zhotovení díla a jsou mu známy veškeré skutečnosti související s realizací díla.

3.

Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě, nicméně toto potvrzení musí být provedeno alespoň písemně nebo zápisem do stavebního deníku.

4.

Vyskytne-li se v průběhu prací důvodná potřeba změny způsobu provedení díla, tj. méněpráce nebo vícepráce, v jejímž důsledku bude rozsah skutečně provedených prací odchylný od rozsahu prací dle cenové nabídky – výkazu výměr, je zhotovitel povinen zpracovat změnové listy a dodatek k této Smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po odsouhlasení a schválení změnových listů a podepsání příslušného dodatku k této Smlouvě odpovědnými zástupci smluvních stran.

VI.  Placení a platební podmínky

1.

Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2.

Úhrada ceny díla bude provedena v české měně jedenkrát měsíčně, na základě příslušných faktur. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb.

Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků ze státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k zaplacení díla v opodstatněných případech upravovat.

Platba faktur doručených začátkem nebo koncem ročního zúčtovacího období může být pozastavena z důvodu blokování finančních prostředků ze strany ministerstva. K jejich proplacení je nutné uvolnění těchto přidělených finančních prostředků ministerstvem.

3.

Splatnost faktur je stanovena v délce 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti nebo náležitosti dané zákonem, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

4.

Zhotovitelem vystavená faktura včetně příloh bude doručena v listinné podobě na adresu sídla objednatele nebo bude doručena elektronicky do e-mailové nebo datové schránky objednatele.

VII.  Ujednání o provádění díla, povinnosti zhotovitele a objednatele

1.

O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.

2.

Zhotovitel před započetím díla předá objednateli harmonogram prací a seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat v prostorách objednatele.

Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jako i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

Zhotovitel bere na vědomí, že budova okresního soudu je zároveň objektem se zvýšenou bezpečnostní ochranou a pohyb v ní podléhá chráněnému režimu.

3.

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu činnosti objednatele a zavazuje se, že svoji činnost bude koordinovat tak, aby využívání objektu nebylo omezováno. Zhotovitel je povinen v tomto směru dbát pokynů objednatele. Dílo bude realizováno v pracovní době soudu, tj:

Po, St   7:00 – 16:00 h

Út, Čt   7:00 – 15:30 h

Pá        7:00 – 14:00 h.

Jiný čas je možný pouze po předchozí domluvě.

4.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.

5.

Smluvní strany se dohodly, že dnem předání staveniště zhotovitel přebírá a výlučně zajistí splnění protipožárních předpisů a všech povinností k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  a zák. č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet.

Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

6.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, má objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

7.

Zhotovitel zodpovídá za škody na nemovitosti, které způsobí svou činností nebo nečinností sám nebo s ním spolupracující subjekt, s nímž provádí práce podle této Smlouvy, a je povinen tyto škody objednateli nahradit, a to především uvedením v předešlý stav, přičemž tyto práce nebudou považovány za vícepráce.

8.

Zhotovitel prohlašuje, že je na celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností do výše pojistného plnění min. 3 mil. Kč. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit na výzvu objednateli.

9.

Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a platných prováděcích předpisů. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, nepovažují se zápisy ve stavebním deníku za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případného smluvního dodatku.

10.

Práce, které objednatel zkontroluje dříve, než budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, budou specifikovány ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole těchto prací nejméně 3 dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, má se za to, že objednatel nemá výhrady proti provedení prací a zhotovitel může tyto práce zakrýt.

11.

Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve spolupráci se zhotovitelem, osobou provádějící technický dozor a autorský dozor.

12.

Součástí díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.

13.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.

14.

Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této Smlouvy.

VIII.  Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce.

2.

O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění.

3.

Objednatel splní svůj závazek převzít bezvadné dílo podepsáním Zápisu o předání a převzetí díla, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran.

4.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Zápise o předání a převzetí díla a dílo se považuje za dokončené až odstraněním poslední vady a nedodělku.

5.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od podepsání Zápisu o předání a převzetí díla.

6.

Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení – atesty, revize, zkoušky, protokoly o shodě, návody, doklady o likvidaci odpadů apod.

IX.  Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat platným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům. Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány.

Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 60 měsíců na provedené práce včetně instalovaných komponent, resp. celého díla.

Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání předmětu díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4.

V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

5.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.

Ustanovením čl. VIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

X.  Úrok z prodlení a smluvní pokuty

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo s plněním jakéhokoliv jeho jiného peněžitého závazku dle této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

Při prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv jeho peněžitých závazků podle této Smlouvy nebo s prováděním či  dokončením díla podle této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě nesplnění termínu odstranění záručních vad nebo nedodělků zjištěných při přebírání díla, či bezdůvodného přerušení díla a jeho nedokončení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení. V případě svévolného přerušení díla je smluvní pokuta počítána od následujícího dne po dni přerušení prací na díle.

4.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII odst. 2 Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

5.

Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

6.

Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této Smlouvy je splatná do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.

XI. Technický dozor objednatele

Výkon technického dozoru bude prováděn odpovědnou osobou v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XII.  Ukončení Smlouvy

1.

Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ.

2.

Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.

3.

Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4.

V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději čtrnáct (14) dnů od odstoupení od Smlouvy.

5.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

7.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XIII.  Oprávněné osoby

1.

Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: ve věcech technických, ekonomických, včetně kontroly provádění prací, předání a převzetí díla, odsouhlasení faktur a další:

- xxx

- xxx

- technický dozor stavby

2.

Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: xxx

- bez omezení rozsahu včetně předání díla:  xxx

- ve věcech smluvních: xxx

- ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky a další: xxx

3.

Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

XIV.  Zvláštní ustanovení

1.

Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2.

Zhotovitel si je při plnění této Smlouvy vědom povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a z Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

3.

Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4.

Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit obsah smlouvy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

5.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

XV.  Závěrečná ustanovení

Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Není-li touto Smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku, a dalšími obecně závaznými předpisy a technickými normami.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, což zajistí objednatel.

XVI.  Seznam příloh

Oceněný výkaz výměr

V Rychnově nad Kněžnou                           		V Česticích

dne 18. 12. 2020			dne  30. 12. 2020

……………………………………..			……………………………………..

za objednatele			              za zhotovitele