Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednavatele:  Sml 0291/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel: 	Město Milevsko

Zastoupené:  starostou města Ing. Ivanem Radostou

Sídlo:	 	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ:	 	00249831

DIČ: 		CZ 00249831

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: 	XXX

Identifikátor datové schránky:  8kabvcx

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Hana Pejřilová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

telefon: 382 504 223; e-mail: hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:	  Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

Sídlo:         Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice

IČO:           03184439

DIČ:           CZ03184439

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném  u Krajského soudu v

Českých Budějovicích oddíl C spisová značka 22867

Bankovní spojení:. XXX

Č. účtu: XXX

Identifikátor datové schránky: 7gykhnq

osoba zhotovitele oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing.arch. Jiří Brůha

telefon:, e-mail: XXX, XXX

osoba zhotovitele oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.arch. Jiří Brůha

telefon:,  e-mail: XXX, XXX

- II. Definice některých pojmů užívaných ve Smlouvě

- „Objednatel“  -  Město Milevsko, s identifikací dle čl. I. smlouvy.

- „Zhotovitel“ Brůha a Krampera, architekti, spol s r.o., s identifikací dle čl. I. smlouvy.

Termín zhotovitel používaný v této smlouvě a v občanském zákoníku je, pro potřeby této smlouvy, synonymem pro termín projektant, používaný zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon).

- „Pořizovatel“ - Městský  úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje – úřad územního plánování.

- „Dílo“ - veškeré úkony zhotovitele dle této smlouvy, související s realizací předmětu plnění dle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Účastníci smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to následujícího obsahu.

2. V souvislosti s uzavřením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že je osobou plně odborně způsobilou k provedení díla v celém rozsahu stanoveném touto smlouvou či příslušnými právními předpisy, a zavazuje se při zhotovení díla postupovat s potřebnou znalostí a odbornou péčí.

IV. Předmět plnění

- Na základě této smlouvy a za podmínek níže uvedených se zhotovitel zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže uvedené dílo:

- Dokumentace posouzení vlivů návrhu ÚP Milevsko na životní prostředí (SEA)

Dílo bude zhotoveno v rozsahu daném Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/EC ze dne 27.6.2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (tzv. SEA směrnice) a Zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Požadavek na vypracování dokumentace SEA vyplynul ze společného jednání návrhu ÚP.

- Vyhledávací studie řešení přednádražního prostoru (nádraží ČD) v Milevsku s ohledem na koordinaci návrhu vedení budoucí přeložky silnice II/105 s ostatními záměry v území

Dílo bude zhotoveno v tomto rozsahu:

1) návrh VS k projednání ve 2 vyhotoveních

2) účast na projednání VS

3) čistopis VS ve 4 vyhotoveních

VS bude vypracována v měř. 1:1000

Grafická část VS:

hlavní výkres a návrh dopraního řešení 1 : 1 000

výkres majetkových vztahů 1:1000

výkres širších vztahů 1:5000

Textová část

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (dokončené dílo) v souladu s článkem IV. odst. 2 od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

V. Doba plnění a předání díla

Ad IV. a) 	leden 2021

Ad IV. b.1)	leden 2021

IV. b.2)	na výzvu pořizovatele

IV. b.3)	do 4 týdnů od pokynu pořizovatele

VI. Cena díla a platební podmínky

- Za dodání díla v rozsahu podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena:

a) Dílčí cena, dle článku IV, odst. 1. písmeno a) této Smlouvy: 80.000,- Kč

Základní sazba DPH: 16.800.- Kč

Dílčí cena, dle článku IV, odst. 1. písmeno a) této Smlouvy včetně DPH: 96.800,- Kč

b) Dílčí cena, dle článku IV, odst. 1., písmena b) této Smlouvy: 50.000,- Kč

Základní sazba DPH: 10.500,-  Kč

Dílčí cena, dle článku IV, odst. 1., písmena b) této Smlouvy včetně DPH: 60.500,- Kč

Cena díla celkem bez DPH: 130.000,- Kč

Základní sazba DPH: 27.300,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 157.300,- Kč

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

- Objednatel zaplatí dohodnutou cenu dle článku VI. odst. 1. na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Každý daňový doklad musí obsahovat: název projektu, číslo projektu.

- Právo vystavit fakturu – daňový doklad vzniká podpisem protokolu o předání dle čl. IV. odst. 1.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vystavit a doručit objednateli fakturu nejpozději do 10 dnů od podpisu výše uvedeného protokolu. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od data doručení.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura, vykazuje formální nedostatky, popř. nesplňuje náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem o DPH, anebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. V takovém případě není povinen hradit cenu díla.

VII.

Záruční doba

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 36 měsíců.

- Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dalšími platnými právními předpisy a technickými normami.

- Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.

- V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.3 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

- Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

- Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

- Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace.

- Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

- Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění 5.000.000,- Kč. Tato smlouva o pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

IX. Další ujednání

- V souvislosti s uzavřením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že je osobou odborně plně způsobilou k provedení díla v celém rozsahu stanoveném touto smlouvou a zavazuje se při dodání díla postupovat s potřebnou znalostí a odbornou péčí.

- Zhotovitel se zavazuje provést i takové činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě nicméně jejich nezbytnost je možno racionálně v souvislosti s prováděním díla předvídat.

- Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré podklady a údaje týkající se požadavků potřebných pro provedení díla podle této smlouvy, které má k dispozici.

- Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

Na předmět plnění dle této smlouvy se nevztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

- Digitální a jiné podklady předané objednatelem je zhotovitel oprávněn užívat výlučně ke zpracování předmětu díla dle této smlouvy, nikoliv k jiným účelům. Zhotovitel není oprávněn předaná data poskytovat třetím osobám a je povinen data chránit před jejich poškozením, ztrátou nebo zničením.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které by mohly mít vliv na jeho budoucí využitelnost pro účely, pro které bylo dílo pořízeno. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace objednatelem.

X. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva vzniká souhlasným prohlášením účastníků o celém jejím obsahu, což účastníci stvrzují svými podpisy. Obsah této smlouvy lze měnit, případně doplňovat, pouze písemnou formou číslovaných a datovaných dodatků k této smlouvě a za předpokladu dohody obou účastníků smlouvy.

- Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Uzavření smlouvy o dílo schválila dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, Rada města Milevska dne 23.11.2020, číslo usnesení 411/20. Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

- Zhotovitel dále bere na vědomí, že pro účinnost této smlouvy je nutné její zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.

V Českých Budějovicích dne 08.12.2020		                     V Milevsku dne 05.01.2021

.....................................	     .....................................

za zhotovitele	za   objednatele

Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel                                               	Ing. Ivan Radosta, starosta