Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě č. 3200912016 ze dne 18. 5. 2016

na „Zajištění inženýrských činností – TDI“

při realizaci akce:

# „Rekonstrukce havarijního stavu fasády“

# v objektu Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Smlouva je uzavírána níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č.82/2012 Sb. Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

článek I.

Smluvní strany

1)  Příkazce:		Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Sídlo: 			Praha 3, Kubelíkova 37

IČ:                                     70107050

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:                        Mgr. Evou Kocandovou – ředitelkou školy

(dále jen „příkazce“)

a

- Příkazník:                     Jaroslav Žemlička

adresa 			     130 00  Praha 3,  Jeseniova 1872/111

IČO			     18900020

DIČ			      CZ530704105

živnostenské oprávnění	      UMCP3 088965/2013

bankovní spojení		      Komerční banka Praha 3

číslo účtu:                              19 – 3086170257 / 0100

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

článek II.

Předmět smlouvy

Výkon TDI se termínově rozšiřuje v souvislosti s rozšířením zakázky se zhotovitelem stavby o dodatek k SOD ze dne 6. 12. 2016, z důvodů VCP vyvolaných požadavkem NPÚ na změnu technologie repase soklu a portálu z umělého kamene.

článek VI.

Cena díla a platební podmínky.

článek VI., odst. 1  se doplňuje a upravuje na základě schválených VCP, ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Původní nabídková cena dle PS bez DPH: 	50 000,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky bez DPH – dodatek č. 1:	19 903,- Kč

Celková cena předmětu zakázky bez DPH:	69 903,- Kč

DPH 21%:	14 680,- Kč

Celková cena předmětu zakázky vč. DPH:	84 583,- Kč

článek VIII.

Závěrečná ustanovení

Článek VIII. se upravuje a doplňuje takto:

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy ze dne 18. 5. 2016, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží příkazce a jeden stejnopis příkazník.

článek IX.

Registr smluv

„Smluvní strany (Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 a Jaroslav Žemlička) dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37“.

V Praze dne 16. 2. 2017                                        			V Praze dne 16. 2. 2017

…………………………………..				……….…………………………….

příkazce					                                příkazník

Mgr. Eva Kocandová						Jaroslav Žemlička

ředitelka školy