DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava

zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2.  FICHNA – HUDEČEK a.s.

se sídlem:	Opavská 535/17, Píšť 747 18

zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:		27765857

DIČ:	CZ27765857

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2020 smlouvu na realizaci stavby „Úprava výdejny v budově školy na ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava - Vítkovice“

III.
Doba a místo plnění

- Tímto dodatkem dochází k prodloužení dodací lhůty pro dokončení a předání stavby „Úprava výdejny v budově školy na ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava - Vítkovice“.

Z důvodu nepředvídaných úprav podkladu podlahy před betonáží prodlužujeme termín dokončení a předání realizované stavby do 15. 2. 2021.

IV.
Závěrečná ujednání

- Ustanovení smlouvy ze dne 19. 11. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude dodatek smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva vnitra ČR.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele: www.zdrav-ova.cz.

| V Ostravě dne 15.12.2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ……………………………………. za objednatele |  | V Ostravě dne 15.12.2020 XXXXXXXXXXXXXXXXX …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |