VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek		18.12.2020

VĚC:	DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-32807/2019 (213/19) z 1.10.2019

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dílčí úprava - činnost projektanta při zadávacím řízení veřejné zakázky 	a výkon autorského dozoru při provádění stavby. Poskytování uvedených služeb podle vaší nabídky ze 	dne 30.9.2019.

Tímto dodatkem č.1 se:

- Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 20.12.2020) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 20.12.2021

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-32807/2019 (213/19) z 1.10.2019 se nemění.

Zdůvodnění:

Termín plnění byl v nabídce vykonavatele autorského dozoru (AD) a následně i v objednávce stanoven se zřejmou nesprávností, smluvní termín dokončení stavby je v červnu 2021. Nejméně k tomuto termínu je nutno AD vykonávat.

Termín výkonu AD je nově stanoven s rezervou na poskytování případných vysvětlení, zodpovídání dotazů apod. po dokončení stavby.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Za vykonavatele AD souhlasí:

Ing. arch. Tomáš Šantavý

# Text boxes

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70

120 00  Praha

IČ: 453 08 616