| ### StatutÁrní město Opava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace # „Přístavba a stavební úpravy KD, restaurace a bývalého obchodu, k. ú. Zlatníky, p. č. 110/2, 110/1, 113“ |  |  |  |  |
| Článek I. |  |  |  |  |
| Smluvní strany |  |  |  |  |
| Objednatel: | Statutární město Opava |  |  |  |
| Se sídlem: | Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava |  |  |  |
| IČ: | 00300535 |  |  |  |
| DIČ: | CZ00300535 |  |  |  |
| Číslo účtu: | 27-1842619349/0800 |  |  |  |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava |  |  |  |
| Jednající: | Městskou částí Zlatníky se sídlem 6. května 52/22, Zlatníky, 746 01 Opava zastoupenou Martinem Šoltisem, starostou městské části |  |  |  |
| ID datové schránky: | h2aarnb |  |  |  |
| dále jen „objednatel“ |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | Ing. Tomáš Ryž |  |  |  |
| Sídlo: | Jezdkovice č. 37, PSČ 747 55 |  |  |  |
| IČ: | 758 63 243 |  |  |  |
| DIČ: | Není plátce DPH |  |  |  |
| E-mailová adresa: | Martinem Šoltisem |  |  |  |
| ID datové schránky: | u9fitrm |  |  |  |
| Číslo účtu: | Martinem Šoltisem |  |  |  |
| Bankovní spojení: | mBank |  |  |  |
| dále jen „zhotovitel“ |  |  |  |  |

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace označenou
 jako Zakázka: „Přístavba a stavební úpravy KD, restaurace a bývalého obchodu, k. ú. Zlatníky, p. č. 110/2, 110/1, 113“ (PID smlouvy: MMOPP00BGUV6) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že Článek V. odst. 1 Smlouvy nově zní:

„Projektovou dokumentaci v rozsahu dle odst. 2. článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do 28. 02. 2021“.

- Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření předmětu díla dle Smlouvy tak, že se zhotovitel zavazuje  vypracovat pro objednatele projekt interiéru KD, restaurace a bývalého obchodu, k.ú. Zlatníky, p.č.110/2, 110/1, 113 v rozsahu dle cenové kalkulace, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to v níže uvedeném rozsahu:

bod 1) objekt SO.2 – restaurace (návrh a projekt pro místnosti 1.03)

bod 2) objekt SO.3 - kulturní dům (návrh a projekt pro místnosti 1.01, 1.02, 1.03)

bod 3) objekt SO.1 - obecní úřad (konzultace a projekt interiéru pro místnost 1.05, 1.04, 1.02)

Projekt zahrnuje návrh a výkresovou dokumentaci nábytku na úrovni pro realizaci stavby a poradenství nad výběrem typizovaného nábytku (stoly, židle apod.)

Projekt bude dodán v termínu dle odst. 1 tohoto článku.

- Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle Smlouvy, ve znění tohoto dodatku, tj. po rozšíření předmětu díla se nemění. Smluvní strany touto dohodou reflektují fakt, že se zhotovitel dostal do prodlení se zhotovením díla a objednateli tak vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty dle odstavce 1. článku XIV Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel dodá objednateli dílo dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku, nebude vůči němu uplatňovat smluvní pokutu za prodlení se zhotovením díla.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města Opavy dne 09.12.2020, č. usnesení 2506/58/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona 
o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, 
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, 
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí 
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů 
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne:                                                                                 V Opavě dne:

……………………………….                                                           …………….………………………..

za objednatele                                                                                     zhotovitel

## Martinem Šolti                                                                 		 Martinem Šoltisem

starosta městské části Zlatníky