| ### StatutÁrní město Opava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MMOPP00CW6Y6 MMOPP00CW6Y6 |  |  |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace # „Přístavba a stavební úpravy KD, restaurace a bývalého obchodu, k. ú. Zlatníky, p. č. 110/2, 110/1, 113“ |  |  |  |  |
| Článek I. |  |  |  |  |
| Smluvní strany |  |  |  |  |
| Objednatel: | Statutární město Opava |  |  |  |
| Se sídlem: | Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava |  |  |  |
| IČ: | 00300535 |  |  |  |
| DIČ: | CZ00300535 |  |  |  |
| Číslo účtu: | 27-1842619349/0800 |  |  |  |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava |  |  |  |
| Jednající: | Městskou částí Zlatníky se sídlem 6. května 52/22, Zlatníky, 746 01 Opava zastoupenou Martinem Šoltisem, starostou městské části |  |  |  |
| ID datové schránky: | h2aarnb |  |  |  |
| dále jen „objednatel“ |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | Ing. Tomáš Ryž |  |  |  |
| Sídlo: | Jezdkovice č. 37, PSČ 747 55 |  |  |  |
| IČ: | 758 63 243 |  |  |  |
| DIČ: | Není plátce DPH |  |  |  |
| E-mailová adresa: | Martinem Šoltisem |  |  |  |
| ID datové schránky: | u9fitrm |  |  |  |
| Číslo účtu: | Martinem Šoltisem |  |  |  |
| Bankovní spojení: | mBank |  |  |  |
| dále jen „zhotovitel“ |  |  |  |  |

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace označenou
 jako Zakázka: „Přístavba a stavební úpravy KD, restaurace a bývalého obchodu, k. ú. Zlatníky, p. č. 110/2, 110/1, 113“ (PID smlouvy: MMOPP00BGUV6) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že Článek V. odst. 1 Smlouvy nově zní:

„Projektovou dokumentaci v rozsahu dle odst. 2. článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do 30. 9. 2020“.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem městské části Zlatníky dne 16.12.2019, č. usnesení 84/10/ZMČ19.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona 
o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, 
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, 
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí 
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů 
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne:                                                                                 V Opavě dne:

……………………………….                                                           …………….………………………..

za objednatele                                                                                     zhotovitel

Martinem Šoltisem                                                                                Martinem Šoltisem

starosta městské části Zlatníky