SMLOUVA O DÍLO č. 20160701

kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

- ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

Se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

Bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100

Organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091

vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001

Zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

- na straně jedné (dále jen "objednatel")

- a

- H & B delta, s.r.o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01  Vsetín

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č.ú.: 6745970287/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

zastoupena Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

- t a k t o :

- Článek I.

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele funkční dílo dle článku II této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku IV. této smlouvy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 jsou Základní podmínky, Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP"), příloha č. 2 je Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním VSP.

- Čl. II.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo:

Oprava cimbuří objektu Stájí

v rozsahu a kvalitě dle nabídky ze dne 4. 8. 2016. Položkový rozpočet s cenovou nabídkou je jako nedílná součást této smlouvy její přílohou č. 3.

- Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy o dílo bude dodržovat zadávací podmínky veřejné zakázky a obsah své nabídky, kterou do veřejné zakázky předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy o dílo.

- Týká se obnovy ozdobného cimbuří na střeše stájí – č.p. 163 (parc. č. st. 1599), k. ú. Štípa, obec a okres Zlín, součástí kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, spočívající z výměny dožilé keramické krytiny stříšek cimbuří za novou (bobrovky kladené šupinově – u spodní hrany zdvojené, v kombinaci cihlově červené a glazované zelené (hřebenáče, bobrovky vzor „V“), opravy poškozených omítek korpusů včetně opravy profilace, se závěrečným fasádním nátěrem (v barvě stávající fasády). Tympanon s volutami má být ponechán ve stávajícím stavu, stříšky z měděného plechu mají být pouze opatřeny oxidačním nátěrem (patinační nátěr). K opravě poškozených omítek korpusů bude použita vápenná omítka nebo omítka na vápenné bázi.

- Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména i:

- kompletační a koordinační činnost

- geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby

- vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby

- v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- zajistit v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla

- oplocení staveniště tak, aby bylo zabezpečeno proti vniknutí třetích osob

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)

- vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba

- obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení

- doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

- umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona          č. 183/2006 Sb., a zajistit účast stavbyvedoucího

- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení

- provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy

- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla

- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele

- fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby

- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli

- předání záručních listů v českém jazyce

- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí v době uvedené v Čl. III odst. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

- Místem plnění je sídlo objednatele.

- Článek III.

- Doba plnění

- Zhotovitel zahájí realizaci díla převzetím staveniště dne 1. 9. 2016 a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do 15. 11. 2016. Nejpozději k 25. 8. 2016 zajistí zhotovitel předložení vybrané krytiny (bobrovka a hřebenáč) se zelenou glazurou k posouzení správnímu orgánu.

- Veškeré práce budou prováděny s ohledem na postup ostatních předcházejících a navazujících stavebních prací a konečný termín dokončení díla zhotovitelem.

- Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Petr Polák - tel. 577 577 109, mobil 604 220 292, e-mail: polak@zoozlin.eu.

Článek IV.

Cena díla

- Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

1.386.767,23,- Kč bez DPH

Výše uvedená částka je uvedená v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla dle této SOD. Cenová nabídka je Přílohou č. 3 této smlouvy.

Cena díla bude fakturována po částech jako dílčí plnění díla po přechozím odsouhlasení objednatelem.

- Splatnost všech faktur je do 30 dnů od data doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury poskytovatele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této smlouvy na adresu sídla objednatele. Dílo se považuje za zaplacené v den, kdy budou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.

Článek V.

Smluvní pokuty a sankce

- Smluvní pokuty a sankce jsou stranami dohodnuty takto:

- při prodlení zhotovitele se zahájením díla dle čl. X odst. 6 VSP  - 3 000,- Kč/ den,

- při prodlení zhotovitele s řádným předáním díla jako celku 5 000,-Kč/den,

- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla dle čl. IX odst. 5 VSP – 2 000,-Kč/ den a vadu,

- při zadržení zaměstnance zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ

- při porušení zákazu kouření ve vyhrazených plochách areálu sídla objednatele včetně staveniště – 5 000,- Kč/případ

- při nedodržování pořádku a čistoty v okolí staveniště dle čl. VI odst. 3 VSP

- při prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu – 10 000,- Kč/den

- při porušení ustanovení článku VI. Odst. 5 VSP – 100 000,- Kč za každý zjištěný případ

- při porušení ustanovení čl. VI odst. 9 VSP – 1 000,- Kč za každý zjištěný případ

- při porušení předpisů BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takto zjištěný případ (např. nenošení výstražné vesty, či přilby)

- za porušení povinnosti zhotovitele dle ustanovení čl. VI odst. 10 VSP je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě postoupené části díla, resp. celého díla zhotovitele.

- za porušení povinnosti resp. zákazu uvedeného v čl. XI. odst. 3 a 4. VSP má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši postoupené či zastavené pohledávky

- za prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn nárokovat 0,02 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

- Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost škůdce za způsobenou škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny dle čl. IV Smlouvy.

Článek VI.

Ustanovení společná a závěrečná

- Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se podrobně seznámil se VSOP a zavazuje se, že jejich ustanovení bude v plném rozsahu respektovat.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel. O uveřejnění smlouvy bude Objednatel Zhotovitele bezodkladně informovat emailem.

- Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Základní podmínky a Všeobecné smluvní podmínky

Příloha č. 2 – Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet s nabídkovou cenou

- Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor příslušnému českému soudu.

- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb, v pozdějším znění a  ustanoveními předpisů souvisících, platných na území ČR.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích o stejné právní síle, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

- Smlouva je závazná a účinná pro obě smluvní strany dnem jejího oboustranného podpisu. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 22. 8. 2016

za objednatele:							 za zhotovitele:

……………………………………….					………………………………………..

Ing. Roman Horský, ředitel					Ing. Ondřej Hurta, ředitel a jednatel