Usnesení č. RM/1371/11/20

z 37. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.11.2020

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Stabilizace svahu za objektem kina Čas na pozemcích p.č.2063 a 2065 v k.ú. Karlovy Vary - 1.etapa“ jejímž předmětem je předejití bezprostředně hrozící škody - uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 39-56701/2019 ze dne 8.7.2019 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, IČ: 00254657 a podnikající fyzickou osobou Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/5, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 10050906, jehož předmětem je prodloužení doby plnění do 15.4.2021 a navýšení ceny díla na 23,670.919,- Kč bez DPH  za stavební práce na snesení vzrostlého javoru, odtěžení části svahu a stabilizace v hlavě zářezového svahu gabionovou stěnou  a

pověřila Ing. Jaroslava Cíchu, vedoucího odboru majetku města podpisem Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo.

.................................................

Ing. Jaroslav Cícha,

vedoucí odboru majetku města