evid. č. KK02406/2020/1

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

ev. č. KK02406/2020

# Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ 70891168

bankovní spojení: 	XXX

zastoupený:  	Mgr. Monikou Havlovou - vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě čl. VII odst. 1 písm. d) Podpisového řádu

na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)

a

VUJO s.r.o.

se sídlem:		Křížová 116, 356 01 Sokolov

IČO: 			64830713

DIČ: 			CZ64830713

bankovní spojení: 	XXX

číslo účtu: 		XXX

zastoupený: 		Ing. Josefem Vůjtěchem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 7234

(dále jen „ prodávající“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 7.8 Kupní smlouvy ev. č. KK02406/2020 (dále jen „kupní smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě evid. č. KK02406/2020

(dále jen „dodatek č. 1“)

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 kupní smlouvu na dodávku 24 ks notebooků s termínem dodání nejpozději do 31. 12. 2020.

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. 2 odst. 2.2 kupní smlouvy, a to tak, že se prodávající zavazuje odevzdat předmět koupě společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují, nejpozději do 20. 1. 2021. Důvodem pro posunutí termínu je zpoždění výroby a následné dodávky na straně výrobce notebooků, a to v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva výtisky a prodávající jeden výtisk. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

  - Zaslání dodatku č. 1 do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu dodatku č. 1. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle prodávajícímu kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

V Sokolově dne …………… 		V Karlových Varech dne ………………..

................................................		                  ..................................................

VUJO s.r.o.						       Karlovarský kraj

Ing. Josef Vůjtěch, jednatel                             Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství,

mládeže a tělovýchovy