Smlouva o dílo

Společnost :                 Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

IČ :                                49056689

DIČ :                             CZ 49056689

sídlem :                         Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov

zastoupená :                  ve věcech smluvních - Ing. Pavlou Licehammerovou – ředitelkou 			   ve věcech provozních – xxxxx

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 1

(dále jen objednatel)

a

Společnost:    		LION – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ :                             60827602

DIČ :                          CZ60827602

sídlem :                     	Lidická 246,  370 07  České Budějovice

zastoupená :               Josefem Sihelníkem – jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3614

(dále jen zhotovitel)

uzavírají smlouvu o dílo

I. Předmět plnění a doba

Zhotovitel se zavazuje, že provede na komunikacích, které jsou v majetku města Pelhřimova, zakázku Zhotovení vodorovného dopravního značení v lokalitě Polní Dvůr, dle zpracované nabídky z 25. 9. 2020 a výsledků e-aukce, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Termín dokončení díla – nejpozději do: 30. listopadu 2020.

II. Cena a platební podmínky

Cena díla stanoveného v článku I a v Příloze č.1 této smlouvy

Cena bez DPH	                  249 390,00 Kč

Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i barvy, dopravné na místo plnění a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění účelu této smlouvy a je nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a ZDPH.

Za provedené služby vystaví zhotovitel objednateli fakturu na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených objednatelem se splatností 14 dnů po vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění.

III. Odpovědnost za vady

Záruka na provedené dílo činí: VDZ barva rozpouštědlová …….. 12 měsíců  (1 rok)

A3 – předformátovaný plast …… 48 měsíců  (4 roky)

Bezpečnostní prvek Rocbinda …. 60 měsíců  (5 let)

Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality díla dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději však do data vypršení záruční doby. Zhotovitel se zavazuje za vady za něž odpovídá, odstranit na své vlastní náklady v písemně dohodnutém termínu opravy. Reklamovaná vada je odstraněna dnem potvrzení o převzetí zástupcem objednatelem.

Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy, popř. vyšší mocí.

Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Nezbytnou součástí předání a převzetí díla je i předání kopie deníku, které musí obsahovat všechny potřebné údaje dle Stavebního zákona 183/2006.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo je neodstranil po jejich urgenci objednatelem při předání.

IV. Odstoupení od smlouvy a pokuty

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přeruší či zastaví práce bezdůvodně a přes výzvu nepokračuje v započatém díle. Za podstatné porušení smlouvy se považuje bezdůvodné nepokračování v plnění po dobu 5 a více dní.

Prodlení s úhradou faktur delší než 1 měsíc se považuje za podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Pokud objednatel v průběhu provádění zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a normami, vyzve jej k nápravě. Pokud zhotovitel na tuto výzvu nedbá, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli platby za všechny práce provedené před dnem zrušení smlouvy v důsledku odstoupení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo dílčích faktur schválených objednatelem uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby činí 500,- Kč/ za každý den prodlení.

V. Závěrečná ujednání

Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.

Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv zřízeném podle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č.1	Výkaz výměr

Příloha č.2	Protokol z e-aukce

V Pelhřimově dne  22. 10. 2020			V Českých Budějovicích dne …………2020                                     .

……………………………………..                             ………………………………………

Technické služby města Pelhřimova			          LION – stavební a obchodní

Ing. Pavla Licehammerová			                   společnost, s. r. o.

ředitelka TSmP					          Josef Sihelník

jednatel společnosti