Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na Zhotovení vodorovného dopravního značení v lokalitě Polní Dvůr

Společnost :                 Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

IČ :                                49056689

DIČ :                             CZ 49056689

sídlem :                         Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov

zastoupená :                  ve věcech smluvních - Ing. Pavlou Licehammerovou – ředitelkou 			   ve věcech provozních – xxxxx

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 1

(dále jen objednatel)

a

Společnost:    		LION – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ :                             60827602

DIČ :                          CZ60827602

sídlem :                     	Lidická 246,  370 07  České Budějovice

zastoupená :               Josefem Sihelníkem – jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3614

(dále jen zhotovitel)

- Doba plnění

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění do 31.května 2021. Důvodem prodloužení je jsou špatné klimatické podmínky v měsíci listopad 2020, kvůli kterým nebylo možno provést sjednané dílo.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v platnosti v původním znění beze změny.

V Pelhřimově dne 27.listopadu 2020			V Českých Budějovicích dne …………

……………………………………..                             ………………………………………

Technické služby města Pelhřimova			          LION – stavební a obchodní

Ing. Pavla Licehammerová			                   společnost, s. r. o.

ředitelka TSmP					          Josef Sihelník

jednatel společnosti