DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

- 1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,

- příspěvková organizace

- se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava

- zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- IČO:	00600920

- DIČ:	CZ00600920

- bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

- číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

- Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- (dále jen „objednatel“)

2.  Ing. David Sýkora, Ph.D.

- se sídlem:	Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice

- zastoupena:	Ing. Davidem Sýkorou, Ph.D.

- IČO:		02487209

- DIČ:	CZ8010084137

- bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

- číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

- (dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku smlouvy

ČÁST B

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce nádvoří“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).

Průběh prováděného díla ovlivňují opatření spojená s COVID 19, dochází k prodloužení termínů potřebných pro vyřízení stanovisek dotčených orgánů státní správy. Nejsou dodrženy lhůty pro vydání stanovisek, vzhledem k dlouhým nemocenským a karanténám.

- dochází tímto dodatkem k prodloužení dodací lhůty pro předání „díla“.

Článek IV. smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést „dílo“ včetně vyřízeného stavebního povolení ve lhůtě do 31. 03. 2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

III.
Závěrečná ujednání

- Ustanovení smlouvy ze dne 27. 4. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude dodatek smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva vnitra ČR.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele: www.zdrav-ova.cz.

| V Ostravě dne 04.12.2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ……………………………………. za objednatele |  | V Ostravě dne 04.12.2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |