### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 8.7.2020 na akci „Výstavba trojgaráže na parcele č. 417, k.ú. Žlutice“ mezi těmito stranami

## Objednatel

Název:		Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Žlutice

Sídlo:			Jiráskova 344, 364 52 Žlutice

Zastoupený:		Mgr. Jan Kubát, ředitel

IČ: 			70845433

Kont. osoba                     Lenka Pešáková

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

Název:	KV Realinvest, s. r. o.

Sídlo:			Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

Jednající:			Lukáš Kolár, jednatel společnosti

IČ: 			29113903

DIČ: 			CZ29113903

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		123-651190207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

- Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2020 je změna ceny a rozsahu díla stavebních prací na akci: „Výstavba trojgaráže na parcele č. 417, k.ú. Žlutice“.

II.

Cena díla

Cena předmětu díla se mění o vícepráce následovně:

Původní cena díla dle SOD činila:                                          1 559 000     Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č.1 činí:                                   292 414,43  Kč bez DPH

Celková cena díla upravená o změnový list č.1 činí:	1 851 414,43 Kč bez DPH

III.

Ostatní

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 2.11.2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha: Změnový list č.1

Ve Žluticích dne                                             V Karlových Varech dne 17.12.2020

Za objednatele:				Za zhotovitele:

..............................……….......………   	………....................................................

###### Mgr. Jan Kubát, ředitel      	                        Lukáš Kolár, jednatel společnosti