SOD č. 74/2020

(§441NOZ)

název stavby : „Rekonstrukce havarijního stavu vodo^dních stoupaček a el. Rozvodů

osvětlení“

číslo zakázky:	74/2020

i.

Smluvní strany Zhotovitel :	GENEL	INVEST	Holding spol. s.r.o.

Toužimská 105 l/24f 197 00 Praha 9 IČ: 04217519 DIČ:CZ04217519

bankovní spojení: 3907605319/0800 oprávněný zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Martin Říha ve věcech provádění díla: Martin Richter

Objednatel:	Gymnázium	pro zrakově postižené a SŠ odborná pro zrakově postižené

Radlická 1 lji Praha 5 158 00 IČ:61386901

oprávněný zástupce: ve věcech smluvních :  ředitelka

II.

Předmět plnění

(1) Předmětem smlouvy o dílo je „Rekonstrukce havarijního stavu vodovodních stoupaček a el.

Rozvodů osvětlení“

“ (dále jen dílo).

(2) Bližší specifikace provédení díla je v „krycím listu nabídky-rozpočtu“, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 1.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31.12.2020 ode dne podpisu této SOD.

IV. Cena díla

- Cena díla dle'čl. II. této smlouvy se sjednává jako cena smluvní ve smyslu zák. č. 526/90 Sb. o cenách a činí s DPH:

Celkem s DPH	3.417.989,- Kč

Sazba daně z přidané hodnoty činí 21%

i

V.

Platební a fakturační podmínky

- Fakturace za Sílo bude prováděna po odsouhlasení provedených prací objednatelem a zhotovitelem.

- Splatnost faktur je 7 dní od doručení objednateli.

- Každá faktura jako účetní doklad bude obsahovat náležitosti účetních a daňových dokladů, včetně vyúčtování DPH a bude podkladem pro zaplacení díla.

- Změnu smluvní ceny lze vyžadovat pouze při objednatelem uplatněných změnách provádění díla oproti zpracované nabídce či provedení dalších prací (víceprací), které ve zpracované nabídce nejsou obsaženy, a které objednatel potvrdí zápisem do stavebního deníku, ne však na základě změn rozměrů či ploch, které byly součástí nabídky zhotovitele.

Cena takovýchto víceprací bude stanovena písemnou dohodou, v souladu se způsobem výpočtu smluvní ceny, v předloženém nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

V případě, že objednatel bude změny a vícepráce požadovat, zhotovitel provede tyto změny a vícepráce podle zápisu do stavebního deníku. Tyto změny a vícepráce budou objednatelem uhrazeny v souladu s ustanovením bodu č. 1 a 2 tohoto článku.

Provádění díla a součinnost smluvních stran

- Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený dozorem na dílo a předáním díla je

- Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a ustanoveními této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi tak, aby neohrožoval svou činností třetí osoby v objektu a v jeho okolí.

- Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi.

- Zhotovitel se seznámí s riziky na staveništi, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel se zavazuje vybavit své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle činnosti a rizik na staveništi.

- Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektu.

- Zhotovitel upozorní objednatele na všechny odolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo jiných osob.

- V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o tomto úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi, za provádění průběžného úklidu a závěrečného úklidu po dokončení jím zajišťovaných prací. Dále je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že práce budou probíhat za plného provozu budov a zavazuje se provádět stavební práce tak, aby svou činností provoz budovy narušoval co nejméně.

- Objednatel je oprávněn provádět dozor investora a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního Seníku. Zhotovitel je povinen na tyto připomínky okamžitě reagovat, případně odstranit jejich příčinu.

- Objednatel zajistí pro zhotovitele

sklad pod uzamčením (dle možností), šatnu a WC pro pracovníky (dle možností) možnost napojení pro odběr vody a elektrického proudu 220 V.

- Objednatel zajistí povolení ke vjezdu do areálu, parkování v areálu a využití prostranství či pozemků nutných k provádění díla. Pozemky objednatele budou zhotoviteli poskytnuty po dobu provádění bez úhrady.

VII.

•	Provedení	díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.

- K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před datem odevzdání díla (dle termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění).

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém strany potvrdí, že závazek smlouvy je splněn, a který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis případných vad a nedodělků, včetně lhůt k jejich odstranění.

Dnem protokolárního předání a převzetí díla počíná běžet záruční lhůta díla.

- Zhotovitel vyklidí prostory staveniště do 2 dnů od předání celého díla.

%

VIII.

Záruka za dílo

Záruční doba na montážní práce a investiční celky je stanovena v délce 24 měsíců od podepsání zápisu o protokolárním předání a převzetí díla.

Záruka se nevztahuje na mechanické poruchy způsobené provozem investora či jinou osobou.

IX.

Odpovědnost za vady

Objednatel je povinen provedené dílo prohlédnout při jeho předání a bez zbytečného odkladu oznámit případné vady díla, které se ukážou po předání v průběhu záruční lhůty.

X.

Smluvní sankce

- Při nedodržení konečného termínu plnění z viny zhotovitele (dle čl. III této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% ze smluvní ceny za každý den prodlení. Tato pokuta se neuplatní, pokud zhotovitel nebude moci provádět práce vlivem nepříznivého počasí a tato skutečnost bude zaznamenána a potvrzena objednatelem ve stavebním deníku (nepřízeň počasí se rozumí prodloužené zimní období v jarních měsících nebo dlouhotrvající deště znemožňující výše uvedené práce).

- Při nedodržení zaplacení .faktury v termínu splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z ceny faktury za každý den prodlení. \

'	XI.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Objednatel prohlašuje, že na sjednané dílo má pro zhotovitele zajištěno finanční krytí v plné výši.

- Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- Smlouvaje platná a účinná ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva°odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran.

Praha, dne 18.12.2020 Za objednatele:

Genel Invest holding, s.r.o.

ředitelka		Genel Invest Holding

Přílohy ke smlouvě: č.l krycí list nabídky-rozpočet

Dodatek č. 1 k SOD č.. 74/2020

(§441NOZ)

název stavbv „Rekonstrukce havarijního stavu vodovodních stoupaček a el. Rozvodů

osvětlení“	?.

0

číslo zakázky :	74/2020

Smluvní strany Zhotovitel :	GENEL	INVEST Holding spol. s.r.o.

Toužimská 105 l/24f 197 00 Praha 9	•*

IČ: 04217519 DIČ:CZ042175°Í9

bankovní spojem': 3907605319/0800 oprávněný zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Martin Říha ve věcech provádění díla: Martin Richter

Objednatel:	Gymnázium	pro zrakově postižené a SŠ odborná pro zrakově postižené

Radlická 115 Praha 5 158 00 IČ: 613869,01

oprávněný zástupce: ve věcech smluvních :  ředitelka

Bod III. se mění a doplňuje takto:

Doba plnění	7	.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31.5.2021 ode dne podpisu této SOD.

Bod IV. Se mění a doplňuje takto:

Cena díla

(1) Cena díla vč. DPH činí 3.417.989,- Kč

Z toho bude v roce 2020 vyfakturováno 1.800.000,- Kč vč DPH Zbytek bude uhrazen v roce 2021 a to ve výši 1.617.989,- Kč vč. DPH

Sazba daně z přidané hodnoty činí 21%	.	*	v

ředitelka

Praha, dne 21.12.2020 Za objednatele:

Genel Invest holding, s.r.o.