Smlouva o dílo

Objednatel

Domov pro seniory Pyšely

Sídlo:				Náměstí T.G.Masaryka č. 1, 251 67 Pyšely

Zřizovatel:                                          Hlavní město Praha

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sídlo:                                         TPKZ s.r.o.

Adresa                                        Bílkovice 25, 25726 Divišov

uzavřeli dle ustanovení § 2586a následujících  zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

###### 1.	DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení  prací s názvem:

„  Oprava nátěrů dveří a zárubní  „

  - Zhotovitel se zavazuje provést: „Opravy nátěru dveří a zárubní „       v interiéru –

Domov pro seniory Pyšely

/ suterén, I a II.patro /

V  rámci zlepšování celkového prostředí je nutno provést nové nátěry dveří a zárubní v celé budově našeho zařízení:suterén,

I a II.patro

Postup prací - příprava pracoviště,  potřebné olepení a zakrytí částí, které by moly být poškozené ,    demontáž kování, oškrábání špachtlí uvolněnou barvu, strojní a ruční broušení historických dveří, tmelení poškozených částí zachování a řádné ošetření všech částí dveří včetně všech dekorativních prvků, dva až tři nátěry, průběžné uklízení pracoviště, zpětná montáž kování, odvoz na dílnu

1.2.	Všechny výkony Zhotovitele  budou provedeny v rozsahu a podle:

- položkového rozpočtu - výkazu výměr,oceněného Zhotovitelem (dále je ROZPOČET);

Pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy.

1.4.	Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.5.	Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo

- ROZPOČET;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

##### 1.6.	ZMĚNY DÍLA

Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla  nepředvídané práce při realizaci díla a termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

Žádné změny díla  nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

Článek II.       Doba plnění

###### 2.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.	zahájení provádění díla      dne     6. 3.2017

2.2.	řádné ukončení a předání díla     31.5.  2017

Článek III. Místo plnění

3.1.	Místem plnění díla dle této smlouvy je objekt Domova pro seniory Pyšely,

Náměstí T.G. Masaryka č. 1, 251 67 Pyšely.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran . Cena  nejvýše přípustná je stanovena takto  :

  - Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

262560,- Kč

### 4.2.	Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny části díla uvedené v článku .

39384 - Kč

### 4.3.	Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

301944 ,- Kč

(slovy: třistajednatisícdevětsetštyrycetštyry korun českých).

4.4..	Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

###### 4.5.	SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla  podle této smlouvy vyžádaná Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti zadávací dokumentaci, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány  za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU . V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací  v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.

Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.6.	Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

Článek V.      Platební podmínky

5.1.	Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat

a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem .

5.2.     Objednatel uhradí zhotoviteli cenu předmětu smlouvy takto:

a)  První platbu po zhotovení     1/3 prací ve výši 87520,- Kč + 15% DPH.

b)  Druhou platbu po zhotovení 2/3prací ve výši  87520 ,-Kč + 15% DPH.

c)  Konečná faktura bude vystavena, hned po předání díla. Všechny faktury

budou zaplaceny do 15 dnů   od  vystavení.

5.3.	Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy

- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

- název, sídlo, IČO,  DIČ Zhotovitele

- označení banky a číslo účtu Zhotovitele

- označení díla

- identifikaci Zhotovitele – zapsán ve Veřejném rejstříku

- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4.	Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené , je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

###### 5.5..	Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

Článek VI. Staveniště

###### 6.1.	PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor Domova pro seniory Pyšely,

Náměstí T.G. Masaryka č. 1, 251 67 Pyšely. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 31.5.2017.O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod

na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

###### 6.2. 	VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě

uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele.

###### 6.3. 	ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona o odpadech.

###### 6.4. 	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

Článek    VII. Stavební deník

7.1. 	Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7.2.	Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník  denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

7.3.	Objednatel ,   je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

7.4.	Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti ,  a Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu postupu prací a na kvalitu prováděných prací.

7.5.	Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

- předmět kontrolního dne;

- vyjádření  Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

- podpisy zúčastněných osob.

Článek IIX.   Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

8.1.	Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt

i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

###### 8.2.  	ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost

za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla.

8.3. 	NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením § 2913a následujících  občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným provedením díla minimálně po dobu záruční doby.

8.4.	Zhotovitel je povinen až na případy, které tato smlouva upravuje odlišně, odškodnit Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:

ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku včetně zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo provozování díla nebo při odstraňování vad a nedodělků.

8.5.	Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady, s výjimkou následujících nároků:

poškození majetku, které muselo objektivně nevyhnutelně nastat v důsledku provádění prací a dodávek při zhotovování díla v souladu s podmínkami vymezenými touto smlouvou.

Článek IX.    Předání díla

9.1. 	Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

9.2.	Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.

9.3.	Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

9.4.	Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky

a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek X.   Odpovědnost za vady

10.1.	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

10.2.	Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet  ode dne předání a převzetí  díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

10.3.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.

10.4.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel

na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10.5.	Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci upřesnit volbu svého nároku z vad díla.

10.6.	Zhotovitel se zavazuje, že odstraňování závad reklamovaných zadavatelem zahájí v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 2 týdnů od písemného doručení popisu reklamovaných vad. Zároveň se zavazuje, že odstranění reklamovaných závad bude provedeno v nejkratším možném termínu, který bude písemně potvrzen před zahájením těchto prací. Při nedodržení takto dohodnutých termínů je Objednatel oprávněn nedostatky odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

Článek XI. Smluvní pokuty

11.1.	V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  : 500 ,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2.	Při prodlení Objednatele s úhradou  částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve  výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.3.	Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

12.1.	Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

12.2.	Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 15 dnů z důvodů, za které odpovídá Zhotovitel;

- prodlení Zhotovitele se splněním  s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;

- prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;

- provádění díla v rozporu s touto smlouvou;

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

13.1.	Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá  Zhotovitel  Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby  Objednatele.

13.2.	Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

13.3.	Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

13.4.	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.5.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel

a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

13.6.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

13.7.	Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13.8.	Jakákoli smluvní ujednání učiněná před podpisem této smlouvy se nepovažují

za závazné.

13.9.	Objednatel přebírá nebezpečí změny okolností podle ustanovení  Občanského zákoníku.

13.10.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva byla uzavřena poctivě. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V   dne 24.2.2017			                                              V    dne  24.2.2017

za Objednatele  :	            za Zhotovitele  :