Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:  				Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo:               			Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena:    			Ing. Josefem Bürgerem, ředitelem KrP v Brně ÚP ČR

IČO:                 			724 96 991

kontaktní a fakturační adresa:       	Česká republika – Úřad práce České republiky

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně

Polní 1011/37, 659 59 Brno

bankovní spojení:   			xxx

číslo účtu:                 			xxx

ID datové schránky: 			syyztwe

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:			Klimabott s.r.o.

sídlo:     			Masarykovo náměstí 8, 695 01 Hodonín

jednající:     			xxx xxx

IČO:                 			28347889

kontaktní a fakturační adresa:     	Masarykovo náměstí 8, 695 01 Hodonín

bankovní spojení:			xxx

číslo účtu:                			xxx

ID datové schránky:			sj7fwe5

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Preambule

  - Výše uvedené oprávněné osoby ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti a účinnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu dle zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“).

  - Smluvní strany prohlašují, že pro interpretaci této smlouvy jsou rozhodné i podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jakož i nabídka předložená zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.

Vymezení díla

  - Název díla:

„ÚP ČR – Veselí nad Moravou – dobudování vzduchotechniky a klimatizace, tř. Masarykova 117, i. č. akce 013V03200 6203“

  - Předmětem smlouvy je provedení takových prací a dodávek, které zajistí dobudování vzduchotechniky a klimatizace v objektu Kontaktního pracoviště úřadu práce ve Veselí nad Moravou dle projektové dokumentace (dále jen „projekt“) se zakázkovým číslem 2018014 zpracované společností Klimabott s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 8, Hodonín. Tato projektová dokumentace je Přílohou č. 1 této Smlouvy o dílo.

  - Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením díla, které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné (například vyhotovení projektů profesí, včetně vyhotovení projektů skutečného provedení) a které jsou uvedeny nejen v projektu, ale také ve Výzvě k podání nabídky - zadávací podmínky (dále jen „zadání“) a v oceněném soupisu prací a dodávek (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 2 této Smlouvy o dílo.

  - Dílo zahrnuje také všechny související práce s výše uvedenými pracemi a další práce neuvedené, které je však nezbytné provést.

  - Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech citovaných v této smlouvě uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Má se za to, že tyto činnosti jsou součástí ceny díla dle čl. III. této smlouvy.

  - Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že soupis prací nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly nevhodné při provádění předchozích zakázek a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektu a soupisu prací. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v zadání, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat jeho nabídce v zadávacím řízení a příslušným předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedeny změny proti projektu, zadání a soupisu prací. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým.

  - Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či písemný pokyn objednatele. Bez vydání takového písemného pokynu či souhlasu objednatelem není zhotovitel oprávněn provést příslušné činnosti či realizovat neodsouhlasené práce. Budou-li takovéto práce provedeny v rozporu s tímto ustanovením, není objednatel povinen takové práce a/nebo dodávky převzít a uhradit cenu za jejich provedení. Zhotovitel je povinen na své náklady uvést prováděné dílo do souladu s požadavky objednatele.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit či přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel porušuje své povinnosti, zejména podmínky BOZP a požární ochrany.

  - Dodavatel je povinen koordinovat postup provádění prací se zadavatelem, a to především s ohledem na úřední hodiny a s ohledem na aktuální skutečnosti ovlivňující provoz kontaktního pracoviště.

Termín plnění

  - Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení prací. Lhůtu lze prodloužit v případě zhoršených klimatických podmínek, které by neumožnily provedení prací.

  - Za den zahájení prací se považuje den předání pracoviště dodavateli. Zhotovitel je povinen (za účelem provedení díla) převzít pracoviště na dobu nutnou k provedení díla a to nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před sjednaným termínem plnění.

Cena díla

  - Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“):

Cena bez DPH činí:

699 225,-- Kč (slovy: šestsetdevadesátdevěttisícdvěstědvacetpět korun českých)

21% sazba DPH činí:

146 837,-- Kč (slovy: stočtyřicetšesttisícosmsettřicetsedm korun českých)

Celková cena díla včetně DPH činí částku:

846 062,-- Kč (slovy: osmsetčtyřicetšesttisícšedesátdva korun českých)

  - Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací a dodávek, který jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy, jsou ceny platné pro celou dobu realizace díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla ve smyslu čl. I. této smlouvy (případně náklady zmiňované na jiných místech této smlouvy), jakož i zisk zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla obsahuje všechny položky obsažené v předaném oceněném soupisu prací. V případě, že zhotovitel zjistí, že v oceněném soupisu prací chybí jakákoliv položka obsažená v zadání, má se za to, že nacenění této položky již obsahuje celková cena díla. Údaje uvedené v zadání mají jen informační charakter. Zhotovitel je povinen všechny technické parametry v projektu prověřit a zajistit, aby cena díla odpovídala skutečným technickým parametrům a množstevním výměrám, které jsou potřebné k řádné realizaci díla. Pokud je k řádné realizaci díla potřebné větší množství, objem, plocha nebo hmotnost, odpovídá za případné odchylky a chyby ohledně technických parametrů a množstevních výměr zhotovitel, a takovéto odchylky a chyby týkající se technických parametrů a množstevních výměr nemají vliv na dohodnutou cenu díla.

  - Cena v tomto článku je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Nejedná se o cenu určenou odhadem nebo o cenu podle tzv. nezávazného rozpočtu či cenu podle tzv. rozpočtu bez záruky jeho úplnosti apod. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen včetně inflace a kursových změn. Pokud se bude smlouva měnit na základě písemného dodatku ohledně ceny, musí být taková změna podložena novým oceněným soupisem prací s vysoutěženou jednotkovou cenou, případně cenou dle ceníku ÚRS a změnou stanovení výdajů na financování akce.

  - Zhotovitel se před podpisem této smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do své cenové nabídky a zejména do sjednaných podmínek a ceny díla dle této smlouvy.

  - K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši podle právní úpravy účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje odpovídající část ceny díla. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část snižuje odpovídající část ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že pokud na základě změny zákonné úpravy dojde k navýšení či snížení daně z přidané hodnoty (změna příslušné sazby), nebudou o takové změně sazby DPH uzavírat písemný dodatek k této smlouvě.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivý plátce dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Pokud by se jím stal v průběhu trvání smlouvy, je povinen to objednateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

Platební podmínky

  - Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury).

  - Zhotovitel vystaví daňový doklad, který musí obsahovat identifikaci akce a jeho přílohou musí být soupis provedených prací.

  - Splatnost daňového dokladu (faktur) zhotovitele činí 30 dnů ode dne doručení.

  - Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel má právo vrátit fakturu k přepracování, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel se pro tento případ zavazuje opravit fakturu do 20 dnů od jejího vrácení objednatelem. Po dobu opravy faktury není objednatel v prodlení s úhradou ceny. Od doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů.

  - V případě výskytu vad či nedodělků bude 10% z ceny díla bez DPH, jako zádržné uhrazeno zhotoviteli až po odstranění vad či nedodělků.

  - Konečnou fakturu, která bude obsahovat i zádržné ve výši 10% z ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po dokončení prací a jejich protokolárním předání objednateli. V případě, že zhotovitel bude odstraňovat vady či nedodělky, je povinen konečnou fakturu vystavit do 15 dnů od jejich odstranění.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, který je organizační složkou státu, nemůže poskytovat zálohy. Smluvní strany vylučují účinky § 2611 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění, která jej opravňují k provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen:

- vykonat dílo řádně a včas, vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na vlastní odpovědnost,

- provést dílo v prvotřídní kvalitě stanovené příslušnými normami a právními předpisy a použít při provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě,

- realizovat dílo v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy České republiky a ČSN; za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá zhotovitel podle právních předpisů platných při vzniku škody,

- dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi (pracovišti), výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu; zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí,

- užívat předané pracoviště výhradně pro účely zhotovení díla,

- zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oblečením, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image objednatele,

- dodržovat hygienické a požární předpisy a předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,

- v případě provádění svářečských prací vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření; příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli,

- jako původce odpadů naložit na vlastní náklady s odpady vzniklými při provádění díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“) a ostatních souvisejících předpisů; zhotovitel je povinen na výzvu písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen,

- nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a hygienických předpisů,

  - Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit. Objednatel nepřebírá odpovědnost za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na pracovišti.

  - Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.

Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

  - Objednatel a projektant jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem poskytnuté, bude objednatel takové jednání zhotovitele považovat za podstatné porušení smlouvy.

Předání a převzetí pracoviště a otázky související

  - Objednatel předá zhotoviteli pracoviště za účelem provedení díla nejpozději do 45 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, přičemž dodavatel o předání pracoviště požádá alespoň 5 dnů před požadovaným termínem. Předání proběhne formou zápisu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje pracoviště od objednatele převzít. Převzetím pracoviště získá zhotovitel na dobu provádění díla a odstraňování vad díla právo přístupu a užívání pracoviště pro potřeby provádění díla a odstraňování vad díla.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště a uvést je do stavu odpovídajícího stavu dokončení nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak. O vyklizení pracoviště a předání pracoviště objednateli bude sepsán protokol.

  - Zhotovitel bude používat pracoviště pouze k účelům provádění díla. Nezbytné skladovací a sociální prostory budou objednatelem zhotoviteli poskytnuty v budově Masarykova třída 117 ve Veselí nad Moravou. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení pracoviště, obstará zhotovitel, jsou jeho majetkem, zhotovitel je za ně odpovědný a odstraní je nejpozději ke dni předání a převzetí díla, pokud se nestanou součástí díla nebo nebude s objednatelem dohodnuto jinak.

Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

  - Zhotovitel předá objednateli následující doklady:

- doklady o provedených zkouškách, atestech,

- doklady o použitých materiálech,

- pasporty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce o strojích a zařízení, které jsou součástí díla,

  - Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

  - V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla.

  - Kontaktní osoby:

Za objednatele jsou pro komunikaci se zhotovitelem ve věcech týkajících se této smlouvy určeny tyto kontaktní osoby:

xwxx xxx, tel.: xxx, mail: xxx

xxx x, tel.: xxx, mail: xxx

Za zhotovitele je pro komunikaci s objednatelem ve věcech týkajících se této smlouvy určena tato kontaktní osoba:

xxx xxx, tel.: xxx, mail: xxx

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

  - Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno v objektu objednatele, je vlastníkem jednotlivých částí díla ve všech fázích zhotovování díla objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání pracoviště zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla.

Záruka za jakost díla

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku, která počíná běžet převzetím díla objednatelem a tato činí 60 měsíců. Výjimku tvoří zařízení, která mají vlastní záruční list. U těchto zařízení platí záruka dle záručního listu.

  - Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů),

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

  - Objednatel je oprávněn oznámit zjištění vady díla telefonicky nebo mailem a musí být bez zbytečného odkladu objednatelem potvrzena písemnou formou doručenou dle čl. XIV. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční lhůtě do tří kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Závady bránící užívání označené objednatelem jako havarijní pak neprodleně do 24 hodin od výzvy objednatele.

  - Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

Subdodavatelé

  - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá ve smyslu § 1935 NOZ za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

Ujednání o smluvní pokutě

  - Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu:

- pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla (viz čl. II. bod 2.1 této smlouvy), a to ve výši 500,-- Kč za každý započatý den prodlení; pokud bude prodlení zhotovitele trvat déle než 30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta na částku 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení od 31. dne doby trvání prodlení včetně,

- pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, a to ve výši     500,-- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení,

  - Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení (k doručování srov. čl. XIV. této smlouvy) písemné výzvy objednatele k zaplacení spolu s penalizační fakturou, která bude obsahovat mimo jiné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

  - Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.

  - Smluvní strany vylučují účinky § 2050 NOZ a sjednávají si tímto, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Ujednání o odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy

  - Smluvní strany si sjednávají (krom jiných případů stanovených zákonem či touto smlouvou), že za podstatné porušení této smlouvy bude považováno, pokud:

- bude na zhotovitele prohlášen úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“); pro případ prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona na zhotovitele si smluvní strany sjednávají, že objednatel může od smlouvy odstoupit i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenční správce na vyjádření,

- bude objednatelem zjištěno, že zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) realizuje dílo s nižšími než stanovenými standardy, parametry, kvalitou a technickou úrovní, atd. stanovenými DPS,

- zhotovitel nepřevezme pracoviště ve sjednaném termínu,

- zhotovitel bude v prodlení s prováděnými pracemi o více jak 60 dní.

  - Smluvní strany si sjednávají, že odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně.

  - V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají následovně:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „ konečnou fakturu“,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

Doručování

Doručování mezi oběma smluvními stranami je dohodnuto takto:

- doručením prostřednictvím držitele poštovní licence na kontaktní doručovací adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo

- u objednatele taktéž osobně na podatelnu, která se nachází na doručovací adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo

- do datové schránky (kromě faktur, které mohou být doručeny pouze způsobem uvedeným v tomto článku pod body a), b)), pokud bude zasílat zhotovitel do datové schránky objednatele, tak výlučné ID datové schránky objednatele pro tento účel, kam zhotovitel zašle příslušnou písemnost, je: syyztwe

Ujednání o volbě práva a řešení sporů

  - Právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České republiky.

  - Smluvní strany si sjednávají, že pro případ vzniku sporu budou postupovat tak, aby byl nejprve učiněn pokus o smírné řešení, kdy si strany vzájemným jednáním a konzultacemi vyjasní své pozice a pokusí se vyřešit všechny potencionálně sporné otázky tak, aby nedošlo k soudnímu řešení. Nedostatek dohody nesmí ohrozit provádění díla.

  - Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně, místně a funkčně příslušným soudem České republiky.

# Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jestliže není podepsána ve stejný den, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech smluvních. Jiné písemnosti, obsahující projevy smluvních stran, jako jsou zejména zápisy, protokoly a pracovní výkaz, nejsou změnami této smlouvy. Smlouvu nelze měnit ústně. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

  - Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě (podepsaného příslušnou oprávněnou osobou buď zhotovitele, nebo objednatele ve věcech smluvních), je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

  - Smluvní strany se dohodly, že si bez zbytečného odkladu písemně oznámí případné změny v kontaktních údajích a sídlech a dalších údajích v úvodu smlouvy.

  - Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně.

  - Otázky touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel dále prohlašuje a objednatel to bere na vědomí, že na objednatele se nevztahují jakékoliv všeobecné obchodní podmínky zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že závazkový vztah je dostatečně specifikován touto smlouvou.

  - Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, platným, účinným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Obdobně budou smluvní strany postupovat při změně právní úpravy, která by měla dopad na tuto smlouvu.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Pokud by ze zákona zanikl objednatel jako organizační složka státu a zákon by stanovil přechod práv a povinností na jinou organizační složku státu, přechází práva a povinnosti z této smlouvy na zákonného právního nástupce objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje a objednatel to bere na vědomí, že práva a povinnosti z této smlouvy (např. svou případnou pohledávku za objednatelem) nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje, že jako právnická osoby podílejí se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů a tím jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, poskytne nezbytnou součinnost příslušným kontrolním orgánům. Toto spolupůsobení zhotovitel poskytne na svoje náklady, které jsou již zahrnuty v ceně díla dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že umožní kontrolním orgánům vstup na místo plnění a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotovených v průběhu provádění díla včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se takové kontrole podrobí také jeho subdodavatelé.

  - Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, vždy v platném znění.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 – Projekt

příloha č. 2 – Oceněný soupis prací a dodávek

V Brně dne 15.1.2021		                        V Hodoníně dne 6.1.2021

Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:

……………………………………..			……………………………………….

Ing. Josef Bürger                                                      Bronislav Trávníček

ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Brně	jednatel Klimabott s.r.o.