CZ15268446

A OLDING a.s.

Thárr lp4 ,186 00 Praha 8

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu níže uvedené smluvní strany uzavírají Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s následujícím zněním:

CLI

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

(dále jen „Objednatel“)

se sídlem Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč

zastoupena ředitelem

ing. Drahoslavem Matonohou

IČ: 14891522

DIČ: CZ14891522

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 4 Č. ú.: XXXXXXXXX

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

se sídlem: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

Zastoupený: XXXXXXXXX

IČ: 152 68 446

DIČ: CZ 152 68 446

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č.ú.: XXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 573



ČI. II

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je realizace investiční akce **„Oprava havarijního stavu nízké střechy dílen školy na Zeleném pruhu“ (dále jen „dílo“)** oprava havarijního stavu nízké střechy dílen spočívající zejména v opravě stávající krytiny po odstranění kačírku, dále položení nové povlakové krytiny (geotextílie), výměnu porušeného extrudovaného polystyrénu, opravu nebo výměnou vpustí, klempířské práce, výměna části poškozených světlíků, nátěry a další související práce dle rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy. Střecha musí být opravena způsobem, který reflektuje zachování stejné skladby střechy. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

Další požadavky na dílo:

veškeré práce je nutné provádět tak, aby nebyl přerušován nebo zásadně narušen provoz v areálu školy, zejména objektu administrativní části dílen a krčku školy; odvoz likvidovaných materiálů zajistí zhotovitel na vlastní náklady a to ihned po skončení bouracích prací (i dílčích), resp. zajistí ekologickou likvidaci, pokud je vyžadována; provedené práce budou každý den kontrolovány ve stavebním deníku předkládaném zhotovitelem díla a podepsány oběma stranami.

Technické vlastnosti díla musí splňovat požadavky platné české legislativy.

Dílo dále tvoří:

doložení atestu certifikátů, prohlášení o shodě a jejich předání zadavateli v českém jazyce;

zajištění manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu a dokumentace údržby, vše v českém jazyce;

likvidace obalů a celkový úklid před předáním a převzetím dodávky.

ČI. III

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění smlouvy: nej později do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

Termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 40 dní od zahájení realizace akce.

K přiměřenému prodloužení zde uvedených lhůt může dojít pouze v důsledku smluvního prodlení Objednatele.

Místem plnění je Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4 - Krč.

ČI. IV

CENA PLNĚNÍ

1. Cena díla v rozsahu této smlouvy (článek II.) je stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto smlouvou takto:

Celková cena v Kč bez DPH

1.867.304,-

DPH

392.134,

Cena v Kč vč. DPH 2.259.438,-

(slovy: dvamiliony dvěstěpadesátdevěttsíc čtyřistatřicetosm korunčeských)

1. Tato cena je nejvýše přípustná a bude Objednateli vyúčtována podle skutečně prokázaných nákladů na provedení úplného a bezvadného předmětu plnění této smlouvy.
2. Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny:

Překročení nabídkové ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty.

ČI. V

KONTROLA A PŘEVZETÍ DÍLA

Za Objednatele je oprávněn kontrolou a převzetím díla XXXXXXXX, zástupce ředitele pro provoz, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX a pan XXXXXXXX, vedoucí provozního oddělení, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX. Za zhotovitele je oprávněn k předání díla XXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX. Případné vady a nedodělky budou protokolárně zaznamenány v protokolu o převzetí díla a odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů od sepsání protokolu.

ČI. VI

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena plnění dle přílohy č. 1 Smlouvy bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím (dále jen ***„Faktura“).***
2. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po řádném dodání celého plnění a protokolárnímu předání a převzetí plnění v souladu s čl. V Smlouvy o dílo Objednateli.
3. Faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu che zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dle § 435 občanské: o zákoníku. Zhotovitel je po vzniku práva fakturovat povinen vystavit a Objednateli předat Fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura musí dále obsahovat:
4. název Smlouvy a datum jejího uzavření;
5. předmět plnění;
6. označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné cý čísla uvedeného v záhlaví Smlouvy, je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupuj'Vk.0 v souladu se Smlouvou informovat);
7. kopie příslušných akceptačních protokolů a jiných dokladů, pokud je Smlouva vyžaduje; '
8. lhůtu splatnosti Faktury; - • •
9. název, sídlo, IČO a DIČ Kupujícího a Prodávajícího;
10. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která Fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
11. Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím lnuty splatnosti bez zaplacení vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové Faktury.
12. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
13. Proti faktuře je Objednatel oprávněn započítat případné smluvní pokuty, dohodnutou slevu z ceny díla a náhradu škody.
14. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu.
15. Povinnost zaplatit cenu plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

ČI. VII

SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení s dohodnutým termínem zhotovení díla (z viny zhotovitele) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli **smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.**
2. ***V*** případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury, zaplatí Zhotoviteli na jeho písemnou výzvu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění Objednatelem řádně reklamovaných vad nebo prodlení s termínem písemného sdělení důvodů, pro které Zhotovitel odmítá reklamované vady odstranit, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny reklamovaného plnění za každý kalendářní den prodlení, nejméně však 1000,- Kč a nejvíce 20% z ceny díla.

ČI. VIII

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené svou činností na majetku Objednatele či jiných osob, dále škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, technických norem i doporučujících

a obchodních zvyklostí.

1. Objednatel je oprávněn nepřevzít od zhotovitele předmět plnění v případě, že nebude splňovat jakostní a technické specifikace uvedené ve smlouvě. V takovém případě je Zhotovitel povinen provést opravy tak, aby předmět plnění mohl být předán v odpovídající kvalitě.

ČI. IX

SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE A PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla, které bude odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám této smlouvy, technickým požadavkům i doporučujícím a obchodním zvyklostem.
2. Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla v dohodnutém termínu protokolárním převzetím Objednatelem za předpokladu, že dílo bude odpovídat ustanovením této smlouvy. Případné vady a nedodělky budou protokolárně zaznamenány v protokolu o převzetí díla a odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů. Objednatel je však povinen předmět plnění bez vad a nedodělků převzít i před termínem plnění, bude-li k tomu Zhotovitelem vyzván písemně alespoň 3 pracovní dny předem. Dílo bude považováno za skutečně dokončené odstraněním všech případných vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení v místě plnění.
3. Objednatel se zavazuje nepoužívat nepřevzaté části díla, nedohodnou-li se smluvní strany při přejímacím řízení jinak.

Čl.X

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Na předmět plnění podle této smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání 36 měsíců, která začne běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, resp. dnem zápisu, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla. Záruka se nevztahuje na poškození díla vzniklé jeho užíváním v rozporu se záručními podmínkami, obvyklým užíváním nebo v případě nevhodného užívání.
2. Reklamaci zjevných vad Objednatel uplatní u Zhotovitele při přejímacím řízení nejpozději do podpisu protokolu o předání a převzetí díla zápisem do tohoto protokolu.
3. Reklamaci ostatních vad je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně do rukou oprávněného zástupce na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost provést bezplatné odstranění řádně reklamovaných vad po dobu záruční lhůty. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu.

ČI. XI

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
2. na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo bylo povoleno vyrovnání,
3. návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
4. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
5. kvalita stavebních prací nebude odpovídat technickým specifikacím a parametrům uvedeným ve smlouvě o dílo a v projektové dokumentaci,
6. dojde k neplnění stavebních prací v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo, ť) dojde k vážnému porušení smluvních podmínek,

g) dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

1. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Za den odstoupení se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smlouvy smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

ČI. XII

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH

Nebezpečí škody na věcech náležejících do plnění předmětu díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádné provedeného díla bez vad a nedodělků.

ČI. XIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Za Objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických XXXXXXXX, tel: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX a pan XXXXXXXX, vedoucí provozního oddělení, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických XXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX.
2. Zhotovitel uděluje neodvolatelný souhlas se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Objednatelem v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství.
3. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
4. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.
5. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným v této smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a sjejín. obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9.

V Praze dne

V Praze dne

25.10.2018

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

**HOLDING a..,,** 21/34 ,186 00 Praha 3

CZ15268446

XXXXXXXX předseda představenstva

Příloha č. 1 - Rozpočet akce „Oprava havarijního stavu nízké střechy dílen školy na Zeleném pruhu“


Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.10.2018

Za objednatele :

Stavba : Oprava havarijního stavu střešního pláště

**Objednatel:** Akademie řemesel Zelený Pruh

**Zhotovitel:** ABP HOLDING a.s.

Za zhotovitele

HOLDUJo a.s.

1.'34 ,186 00 Praha 3 ČZ15268446

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Rozpočtové náklady** |
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 1 867 304,00 |
| DPH | 21 % | 392 134,00 |
| **Cena celkem za stavbu** | | **2 259 438** |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Čislo a název objektu Z provozního souboru** | **Cena celkem** | **Základ DPH 15%** | **Základ DPH 21**  % | **DPH celkem** | % |
| SO 02 102 Střecha | **2 259 437** | 0 | 1 867 304 | 392 134 | 100,0 |
| **Celkem za stavbu** | **2 259 437** | **0** | **1 867 304** | **392 134** | **100,0** |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo**  **objektu** | **Číslo a název rozpočtu** | **Cena celkem** | **Základ DPH**  **15%** | **Základ DPH 21**  **%** | **DPH celkem** | % |
| SO 02 | 02 Střecha | **2 259 437** | 0 | 1 867 304 | 392 134 | 100,0 |
| **Celkem za stavbu** | | **2 259 437** | **0** | **1 867 304** | **392 134** | **100,0** |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **2** | Střecha | JKSO |  |
| **Objekt** |  | | SKP |  |
|  |  | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** |  | | Počet jednotek |  |
|  |  | | Náklady na m.j. |  |
| Projektant |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  | |  |  |
| Objednatel |  | |  |  |
| Dodavatel |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| HSV celkem | 530 014 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| Z PSV celkem | 1 252 146 | Oborová přirážka | | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 49 500 |
| ZRN celkem | 1 782 160 | Zařízení staveniště | | 35 643 |
|  |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | 1 782 160 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 1 867 304 | Ostatní náklady celkem | | 85 143 |
| **Vypracoval** | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno : |  | Jméno : | Jméno : |  |
| Datum : |  | Datum : | Datum : |  |
| Podpis : |  | Podpis: | Podpis: |  |
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 1 867 304 Kč | |
| DPH | 21,0 | % | 392 134 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **2 259 438 Kč** | |

Poznámka :

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci,bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *i* Stavba: |  | Rozpočet: 2 |
| Objekt: |  | Střecha |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 1 | Zemní práce | 372 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 54 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | 0 | 468 514 | 0 | 0 | 0 |
| 712c | Povlakové krytiny | 0 | 238 536 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 348 282 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 12 566 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0 | 121 848 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Ostatní | 0 | 62 400 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Poplatky za skládky | 100 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 2 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | | **530 014** | **1 252 146** | **0** | **0** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 |  | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 |  | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 49 500 | 0,0 |  | 49 500 |
| Zařízení staveniště | 35 643 | 2,0 |  | 35 643 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 |  | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 |  | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | o,ol |  | 0 |
| **CELKEM VRN** | **85 143** | | | |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Rozpočet: 2 |
| Objekt: |  | Střecha |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 16220120R | Vodorovné přemístění kameniva v rámci střechy tl. 4-6 cm | m3 | 53,50 | 903,00 | 48 310,50 |
| 2 | 167111000 | Naložení kameniva ručně | m3 | 107,00 | 635,40 | 67 987,80 |
| 3 | R01 | Proplach kameniva + 15% výměna kameniva | m3 | 61,53 | 1 380,00 | 84 904,50 |
| 4 | 181201101 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutněni | m2 | 1 070,00 | 29,50 | 31 565,00 |
| 5 | 181301102 | Rozprostření kameniva, rovina, tl. 10 cm, do 500m2 | m2 | 1 070,00 | 130,50 | 139 635,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | **372 402,80** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 8 | 998011035 | Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 45 m | t | 85,60 | 640,80 | 54 852,48 |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **54 852,48** |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** | | | | |
| 9 | 711141559 | Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením vyrovnání + vyspravení odhad 20% plochy | m2 | 1 292,00 | 181,00 | 233 852,00 |
| 10 | 62852265 | Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka skleněná tkanina, tl. 4 mm | m2 | 1 292,00 | 177,00 | 228 684,00 |
| 11 | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 48 m | t | 6,56 | 910,90 | 5 978,24 |
|  | ***Celkem za*** | ***711 Izolace proti vodě*** | | | | **468 514,24** |
| **Díl:** | **712a** | **Povlakové krytiny** | | | | |
| 13 | 712378003 | Okapnice RŠ 250 mm včetně kotvící techniky | m | 9,56 | 200,80 | 1 919,13 |
| 14 | 712378004 | Závětrná lišta RŠ 250 mm včetně kotevní techniky | m | 225,00 | 200,80 | 45 180,00 |
| 15 | 712378005 | Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm včetně kotevní techniky | m | 56,00 | 111,50 | 6 244,00 |
| 16 | 712378006 | Rohová lišta vnější RŠ 100 mm včetně kotevní techniky | m | 205,00 | 100,30 | 20 561,50 |
| 17 | 712378007 | Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm včetně kotevní techniky | m | 248,00 | 100,30 | 24 874,40 |
| 18 | 712391171 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1 070,00 | 36,50 | 39 055,00 |
| 19 | 712391172 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran, textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1 070,00 | 36,50 | 39 055,00 |
| 25 | 69366198 | Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2 | m2 | 2 246,00 | 27,10 | 60 866,60 |
| 27 | 998712105 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 48 m | t | 0,69 | 1 133,00 | 780,64 |
|  | ***Celkem za*** | ***712a Povlakové krytiny*** | | | | **238 536,26** |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 28 | 713100813 | Demontáž tepelné izolace, XPS tl. 60 mm | m2 | 1 070,00 | 110,50 | 118 235,00 |
| 29 | 713141151 | Izolace tepelná střech, desky na sucho, 1 vrstva výměna + 15% poškozených | m2 | 1 070,00 | 168,20 | 179 974,00 |
| 36 | 283763403 | Deska XPS tl. 80 mm 1070/100\*15 | m2 | 160,50 | 311,00 | 49 915,50 |
| 39 | 998713105 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m | t | 0,14 | 1 130,80 | 157,18 |
|  | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | **348 281,68** |
| **Díl:** | **721** | **Vnitřní kanalizace** | | | | |
| 42 | 721234101 | Vtok střešní PP pro plochou střechu živičný pás, DN 125 | kus | 4,00 | 1 838,10 | 7 352,40 |
| 44 | 721-POL01 | Stavební přípomoce nutné k osazení vtoku včetně demontáží | kus | 4,00 | 1 301,00 | 5 204,00 |
| 45 | 998721105 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 48 m | t | 0,01 | 728,00 | 9,94 |
|  | ***Celkem za*** | ***721 Vnitřní kanalizace*** | | | | **12 566,34** |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | |
| 54 | 76442126R | Oplechováni říms z Pz plechu, rš 400 mm včetně kotevní techniky | m | 125,00 | 601,80 | 75 225,00 |
| 55 | 764430850 | Demontáž oplechováni atiky | m | 142,80 | 40,00 | 5 712,00 |
| 57 | 76453041R | Lemování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm včetně rohů a kotevní techniky | m | 142,80 | 281,70 | 40 226,76 |
| 59 | 998764105 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m | t | 0,38 | 1 800,00 | 684,00 |
|  | ***Celkem za*** | **764 *Konstrukce klempířské*** | | | | **121 847,76** |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** | | | | |
| 66 | 799-POL06 | Bleskosvod demontáž + zpětná montáž na nové patky + revize | soubor | 1,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 69 | 799-POL10 | Blíže nespecifikované pomocné práce nutné k řádnému dokončení dila | hod | 80,00 | 255,00 | 20 400,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***799 Ostatní*** | | | | **62 400,00** |
| **Díl:** | **999** | **Poplatky za skládky** | | | | |
| 70 | 979098148 | Poplatek za skládku suti - plech | t | 0,64 | 897,60 | 574,46 |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Rozpočet: 2 |
| Objekt: |  | Střecha |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 71 | 979990143 | Poplatek za skládku suti - polystyren + textilie | t | 0,46 | 1 141,60 | 522,85 |
| 72 | 1684651 | Odvětrání kanalizace | ks | 11,00 | 2 270,00 | 24 970,00 |
| 73 | 123244654 | D+M včetně dodávky nových světlíků | ks | 15,00 | 4 950,00 | 74 250,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***999 Poplatky za skládky*** | | | | **100 317,32** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 74 | 97901111R | Svislá doprava suti a vybour. hmot | t | 2,24 | 150,00 | 336,00 |
| 75 | 97908211R | Vnitrostaveništní doprava suti | t | 2,24 | 530,00 | 1 187,20 |
| 76 | 979082313 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu na skládku | t | 2,24 | 410.00 | 918,40 |
|  | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | **2 441,60** |

1 782 160,48

ABP HŮVDING a.s.

Thamova 2/5-\ 86 00 Praha 8 DIČ:(CZ1S268446 ©