Dodatek č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 2. 11. 2020

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

IČ:               	67985912,

DIČ:		CZ67985912,

se sídlem:    	Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

zastoupená:   	Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

JK Atelier, s.r.o.

IČ: 		24245151

DIČ: 		CZ24245151

se sídlem: 	Kosatcová 1301/4, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196834

zastoupená: 	Ing. Arch. Janou Kletenskou, jednatelkou

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“ či každý samostatně jako „smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 2. 11. 2020 (dále jen „dodatek“):

- Předmět Dodatku

  - Smluvní stany uzavřely dne 2. 11. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva na zhotovení projektové dokumentace“), na základě které se Zhotovitel zavázal:

- vypracovat pro Objednatele kompletní projektovou dokumentaci k rekonstrukci kotelny a rozvodů ÚT v areálu Objednatele, který se nachází na pozemcích parc. č. 123, 124, 125, 126 a 127 zapsaných na LV č. 140 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro k. ú. Malá Strana, obec Praha, a to včetně zpracování dokumentace všech dalších souvisejících stavebních prací a řemesel zejména zdravotně technických instalací, vytápění, plynu, vzduchotechniky, měření a regulace, silnoproudé elektrotechniky, PBŘ, a včetně posouzení hluku z kotelny a návrhu řešení, a to v rozsahu: projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby včetně slepého a oceněného rozpočtu stavby (dále jen „projektová dokumentace rekonstrukce topení“), a

- vypracovat pro Objednatele kompletní projektovou dokumentaci na vybudování archivu v budově D (Nádvorní) umístěné v areálu Objednatele, který se nachází na pozemcích parc. č. 123, 124, 125, 126 a 127 zapsaných na LV č. 140 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro k. ú. Malá Strana, obec Praha, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, a to v rozsahu: projektové dokumentace pro stavební povolení včetně oceněného rozpočtu stavby (dále jen „projektová dokumentace vybudování archivu“).

(projektová dokumentace rekonstrukce topení a projektová dokumentace vybudování archivu dále rovněž společně jen jako „dílo“).

  - Cena díla byla smluvními stranami sjednána v čl. 4.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace ve výši 950.000,-Kč bez DPH.

  - Objednatel si v čl. 6.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace vyhradil právo změnit kdykoli po uzavření smlouvy vymezení díla, a to za podmínek, že:

- Dílo bude změněno na základě specifických požadavků Objednatele a/nebo na základě skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu, zejména pak v případě skutečností, které nevyplývají z této smlouvy ani podkladů předložených ve výběrovém řízení a které budou zjištěny až v průběhu provádění díla;

- Hodnota, o kterou se po odečtení všech méněprací a přičtení všech víceprací zvýší cena, nepřekročí 30 % ceny díla.

  - Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, a to pokud jde o (i) změnu předmětu díla a (ii) změnu sjednané ceny díla, která byla touto změnou vyvolána. Potřeba změn smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je v souladu s čl. 6.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace dána požadavkem objednatele na rozšíření díla o vypracování studie proveditelnosti terénních a dispozičních úprav vnitřních nádvoří areálu Objednatele, který se nachází na pozemcích parc. č. 123, 124, 125, 126 a 127 zapsaných na LV č. 140 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro k. ú. Malá Strana, obec Praha, a který je znázorněn na situaci v příloze č. 1 k tomuto dodatku (dále jen „studie“). Potřeba provedení studie vznikla nutností provedení celkové opravy vnějších kanálů rozvodů ÚT, souběžnému položení přívodů silnoproudého vedení k archivu a jejich koordinací s plánovanou rekonstrukcí nádvoří a parkovacích ploch v letech 2023 a následujících tak, aby v budoucnosti nedošlo ke vzájemné kolizi těchto úprav a stavebních činností. Studie tak bude obsahovat návrh úprav ploch nádvoří areálu Objednatele, se zapracováním úprav topného kanálu a přípojky elektro.

- Změna smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

  - Smluvní strany v návaznosti na čl. 1.3. a 1.4. tohoto dodatku ujednaly, že se mění smlouva na zhotovení projektové dokumentace, a to tak, že:

- dochází k úpravě předmětu díla vymezeného v čl. 1.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace s tím, že se tento předmět rozšiřuje o závazek zhotovitele vypracovat pro Objednatele rovněž studii;

- Část díla v podobě studie bude dokončena a předána Objednateli nejpozději ve lhůtě určené pro dokončení a předání projektové dokumentace vybudování archivu, tedy nejpozději do 30. 6. 2021.

- Cena studie činí 115.000,-Kč bez DPH, o tuto částku se tedy zvýší cena díla a Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci díla dle čl. 4.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace celkovou částku ve výši 1.065.000,-Kč bez DPH (slovy: jeden-milion-šedesát-pět-tisíc-korun-českých). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy.

  - Ostatní ustanovení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

  - Smluvní strany výslovně ujednaly, že změna smlouvy na zhotovení projektové dokumentace sjednaná v tomto dodatku nemá jakýkoli dopad termín pro dokončení ostatních částí díla.

  - Smluvní strany dále pro vyloučení pochybností konstatují, že ustanovení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, ve kterých se hovoří společně o projektové dokumentaci rekonstrukce topení a projektové dokumentaci vybudování archivu, se obdobně vztahují rovněž na studii, a to včetně povinnosti projednání s příslušnými orgány státní památkové péče dle čl. 1.5. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

V Praze dne …………..

Příloha:

č. 1 – situace.

Za Objednatele: 					Za Zhotovitele:

……………………………..............                      	..........................................

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel			Ing. Arch. Jana Kletenská, jednatelka

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.		JK Atelier, s.r.o.