Statutární město Karlovy Vary

a

DIPONT s.r.o.

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(prodloužení termínu)

KARLOVY VARY 2021

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:					Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 					002 54 657

bankovní spojení: č, ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: 	Ing. Daniele Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupeno ve věcech technických: 	Lenkou Savkovou, technikem odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

DIPONT s.r.o.

Sídlo: 					č.p. 505, Libochovec, PSČ: 403 35

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. .značka

C 27153

IČO: 					286 93 094

DIČ: 					CZ28693094

bankovní spojení:

zastoupena ve věcech smluvních: 	Ing. Martou Novákovou, jednatelkou

zastoupena ve věcech technických: 	Ing. Janem Rosíkem

(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6. října 2020 uzavřena smlouva o dílo č. 2020-00032/ORI, (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektovou dokumentaci, specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „Karlovy Vary, Rozcestí u Koníčka – úpravy komunikací – nové řešení“; a

- Zhotovitel požádal objednatele dopisem  ze dne 4. ledna 2021 o prodloužení termínu předání dopracované (odsouhlasené objednatelem)  projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR); a zároveň doložil zápis z předchozího jednání ze dne 16. prosince 2020, na kterém bylo dohodnuto zpracovat další 2 varianty technického řešení, a

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. 2019-00061/ORI

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

- Smluvní strany se, ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.11. Smlouvy, dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto mění  a jeho nové znění je následující:

3.1.      Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujících termínech:

zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) nejpozději do 31.3.2021 ,

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- Zápis z jednání ze dne 16.12.2020

- Žádost od zhotovitele ze dne 4.1.2021

V Karlových Varech dne:  20.1.2021	   	       V Karlových Varech  dne: 13.1.2021

..............................................					..............................................

Ing. Daniel Riedl					             Ing. Marta Nováková

vedoucí odboru rozvoje a investic			               jednatelka společnosti