### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil

### na provedení díla

„Foerstrova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil | Org: 5807 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Jednající: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká národní banka |
| číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710 |

| 2. Zhotovitel: | CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397 763 02 Zlín Louky |
| --- | --- |
| IČ: | 60715286 | DIČ: | CZ60715286 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Brně |
| pod sp. zn. B 6274 |
| ID datové schránky: c6r2qkd |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. |
| č. účtu: 5014504632/5500 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil ze dne 22. 6. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dokončení díla do 6 měsíců ode dne zahájení prací, tzn. do 22. 1. 2021. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla z důvodu přerušení prací od 23. 12. 2020 v souladu s Oznámením změny č. 11.

# III. Znění dodatku

Původní lhůta pro dokončení díla dle čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a posunuje o 31 dní od opětovného zahájení přerušených prací.

# IV. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Tomáš Juřík předseda představenstva CROSS Zlín, a.s. |