Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:        511/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:        ……/2016

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 116/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 	70947023

DIČ:	CZ 70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

na základě plné moci ze dne 1.6.2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13.12.2001

/dále jen objednatel/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Varnsdorf, Prašná 2324, PSČ 407 47

IČO: 	28718836

DIČ: CZ 28718836

Statutární zástupce: Jaroslav Zavadil (ČKAIT č. 0402189)

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

„Modernizace mostu ev. č. 209 – 011b U Nového Sedla přes železniční trať“

Stále nedošlo k dohodě ve věci přeložení kabelu ve správě ČD Telematika, který je zavěšen na mostě ev. č. 209 – 011b. ČD Telematika nereaguje na dotazy ohledně řešení přeložky kabelu po dobu výstavby.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tento článek smlouvy o dílo č. 511/ODO/2016 uzavřené dne 11.08.2016:

čl. III. Doba plnění:

| Předání pracovní verze DSP/PDPS: | 06.04.2017 |
| --- | --- |
| Předání čistopisu DSP/PDPS: | 18.04.2017 |
| Ukončení předmětu plnění: | 18.04.2017 |

Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 511/ODO/2016:

Tento dodatek se uzavírá na základě nevyřešené přeložky kabelového vedení ČD Telematika.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ve Varnsdorfu dne: 20.2.2017                                              V Sokolově dne: 20.2.2017

…………………………………                                                ………………………………….

| Jaroslav Zavadil, DiS. |  | Ing. Zdeněk Pavlas |
| --- | --- | --- |
| jednatel společnosti |  | ředitel organizace |
|  |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |