DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2020

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

se sídlem Mariánské náměstí 1, Praha 1, 115 72

IČ: 00064467

statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel

zastoupená: Ing. Libuší Matyášovou, vedoucí ekonomicko-správního odboru

(dále jen „objednatel“)

a

AVT Group a.s.

se sídlem v V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

IČ: 01691988

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19128

zastoupená: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva AVT Group a. s

(dále jen „zhotovitel“)

# I.

# Preambule

Objednatel a zhotovitel (dále  jen „smluvní strany“), uzavřely dne 8. 7. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE TECHNOLOGIE MULTIFUKČNÍHO SÁLU PRO STAVBU KNIHOVNA PETŘINY ”.

V průběhu provádění díla došlo k průtahům z důvodu omezení prací, která byla způsobená opatřeními k prevenci šíření nemoci covid-19. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu plnění díla.

# II.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění díla.

# III.

# Změna podrobného časového harmonogramu

Termín plnění díla ve čl. III. odst. 3.1 věty první smlouvy se mění tak, že vypracování kompletního předmětu smlouvy proběhne nejpozději do konce 31. 12. 2020.

# IV.

# Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne:						V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

___________________                                 	________________________

Městská knihovna v Praze 				AVT Group a.s.

Ing. Libuše Matyášová 				Ing. Petr Vlček

vedoucí ekonomicko-správního odboru 		jediný člen představenstva AVT Group a.s.