DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2019

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

se sídlem Mariánské náměstí 1, Praha 1, 115 72

IČ: 00064467

statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák - ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00  Praha 5 - Stodůlky

IČ: 06943187

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808

zastoupená Ing. Petrem Vašinou, ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

# I.

# Preambule

Objednatel a zhotovitel (dále  jen „smluvní strany“), uzavřely dne 11. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektových dokumentací a inženýrských činností pro stavbu knihovny Petřiny.

V průběhu provádění díla došlo k průtahům ze strany třetích osob způsobené mimo jiné z důvodu opatření k prevenci šíření nemoci covid-19. Z tohoto důvodu dochází v souladu se článkem III., odst. 3.1 k posunutí termínu plnění díla. Podkladem k této změně je dopis zhotovitele ze dne 2. 12. 2020, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

# II.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání díla.

# III.

# Změna termín předání díla

Vypracování kompletní projektové dokumentace včetně oceněných výkazů výměr specifikované v části C + D „Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele“ bude  zrealizováno do 75 dní od předání kompletních vstupních podkladů od zpracovatele projektové dokumentace interiéru a od zpracovatele projektové dokumentace 
technologie multifunkčního sálu, nejpozději však do 23. 3. 2021.

# IV.

# Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

- Přílohy dodatku:

  - Příloha č. 1: Dopis zhotovitele ze dne 2. 12. 2020

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne:						V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

___________________                                 	________________________

Městská knihovna v Praze                 		SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel				Ing Petr Vašina, ředitel