[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionalni operacni program

&

&

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR






Smlouva o dílo

č. smlouvy: 06/17
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: 

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 

00274879



DIČ: 

CZ 00274879



Zastoupený: 
Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
SURPMO, a. s.


Sídlo: 

Opletalova 1626/36, 110 00 Praha


IČ: 

45274886


DIČ: 

CZ45274886


Zastoupený: 
Ing. Jaroslavem Sukem, předsedou představenstva


Zmocněnec pro jednání smluvní a věcná:





Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska, Třída 



ČSA 219, 500 03 Hradec Králové



Zmocněnec pro jednání věcná:




Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí Projektového 




střediska



Bank. spojení:
Česká spořitelna, a. s.



Č. účtu:
4346922/0800



Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 

1598


na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

       Preambule 

1. 
Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace 1. části veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k.ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky a Sedloňov", tj. části „Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k.ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky“, zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro níž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

2. 
Touto smlouvou je realizována část projektu objednatele „Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k.ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky a Sedloňov“ (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci se objednatel snaží získat dotaci ze státních nebo evropských fondů.

3. 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla, a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

I.

 Předmět smlouvy

1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v tomto článku smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

2. 
Dílem se rozumí zpracování těchto samostatných územních studií veřejných prostranství (dále jen "ÚSVP"):
· ÚSVP Dobruška - lokalita Z2.2, k.ú. Dobruška;

· ÚSVP Dobruška - lokalita Z2.15, k.ú Dobruška;

· ÚSVP Dobruška - lokality Z3.1 a Z3.2, k.ú Domašín u Dobrušky;

· ÚSVP Dobruška - lokality Z2.8 a Z2.14, k.ú. Dobruška;
a to včetně provedení geodetického zaměření výše uvedených lokalit, pro které mají být jednotlivé ÚSVP zpracovávány, v rozsahu nezbytném pro zpracování těchto ÚSVP.
Zpracování jednotlivých ÚSVP se považuje za jednotlivé části díla.  
3. 
ÚSVP budou zpracovány v souladu s jejich zadáními, které tvoří přílohy č. 1 až 4 této smlouvy o dílo, tzn. v nich požadovaném rozsahu, obsahu a členění. ÚSVP budou zpracovány v souladu s Územním plánem Dobruška (vydán 14.12.2015, účinný od 31.12.2015).  
4. 
ÚSVP budou zpracovány v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
5.
ÚSVP musí být dále zpracovány v souladu s dokumentem "Územní studie veřejného prostranství, Metodický návod pro pořízení a zpracování", který je přílohou č. 5 této smlouvy o dílo, a to v minimální podrobnosti stanovené v kapitole B.1.1 tohoto dokumentu.
II.

Doba plnění  

1.
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla - jednotlivé ÚSVP v těchto termínech:
· ÚSVP Dobruška - lokalita Z2.2, k.ú. Dobruška


do 28.04.2017 
· ÚSVP Dobruška - lokalita Z2.15, k.ú Dobruška


do 31.08.2017 
· ÚSVP Dobruška - lokality Z3.1 a Z3.2, k.ú Domašín u Dobrušky
do 30.11.2017 
· ÚSVP Dobruška - lokality Z2.8 a Z2.14, k.ú. Dobruška

do 28.02.2018 
III.

 Cena díla 

1. 
Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto: 

	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21% v Kč
	Cena v Kč vč. DPH

	ÚSVP Dobruška - lokalita Z2.2, k.ú. Dobruška
	110.000
	23.100
	133.100

	ÚSVP Dobruška - lokalita Z2.15, k.ú Dobruška
	55.000
	11.550
	66.550

	ÚSVP Dobruška - lokality Z3.1 a Z3.2, k.ú Domašín u Dobrušky
	100.000
	21.000
	121.000

	ÚSVP Dobruška - lokality Z2.8 a Z2.14, k.ú. Dobruška
	190.000
	39.900
	229.900

	CELKEM


	455.000
	95.550
	550.550


2. 
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně díla bez DPH daň z přidané hodnoty    
ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

3. 
Cena za dílo dohodnutá v  odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně nákladů na poskytnutí součinnosti dle odst. 2 a 3 čl. VI. této smlouvy.  

4. 
Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

IV.

Platební podmínky

1. 
Na zpracování díla nebude zhotoviteli poskytnuta záloha.

2. 
Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena postupně po předání jednotlivých částí díla - jednotlivých ÚSVP na základě faktur zhotovitele vystavovaných vždy po předání jednotlivých ÚSVP.  

3. 
Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu na sjednanou cenu za zpracování příslušné ÚSVP a doručit ji objednateli nejpozději do 10 dnů od předání příslušné ÚSVP objednateli.  

4. 
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) specifikaci smlouvy,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůta splatnosti faktury, 

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

Každá faktura musí obsahovat text „Financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, číslo projektu …“. Číslo projektu objednatel poskytne zhotoviteli bezprostředně poté, co mu je oznámí poskytovatel dotace.
5. 
Splatnost všech faktur zhotovitele je 21 dní od jejich doručení objednateli. 

6. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
7. 
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.     

8. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.






   V.
Součinnost smluvních stran

1.
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, nedohodne-li se zhotovitelem jinak, tyto podklady: katastrální mapy a ortofotomapy v rozsahu řešeného území a vektorovou verzi Územního plánu Dobruška a Územně analytických podkladů. Podklady v digitální podobě budou předány na CD, ostatní podklady pak zhotovitel obdrží v listinné podobě.
2.
Zhotovitel je povinen v průběhu zpracovávání každé ÚSVP přizvat objednatele ke konzultaci a kontrole ÚSVP, a to ve fázi jejího konceptu. Jednání budou probíhat v sídle objednatele. Jednání bude zhotovitel svolávat nejméně 3 pracovní dny předem. Koncept příslušné ÚSVP zpracovaný v souladu se zadáním příslušné ÚSPV bude zhotovitelem objednateli předán nejméně 3 pracovní dny před dnem konání zhotovitelem svolaného jednání. O těchto jednáních a na nich dohodnutých skutečnostech bude objednatel pořizovat zápis. Případné požadavky objednatele plynoucí z tohoto projednání budou zapracovány do příslušné ÚSVP před jejím předáním objednateli. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen informovat objednatele o stavu provádění díla a umožnit mu kontrolu jeho provádění i mimo termíny výše specifikovaných jednání.
3.
Před předložením každé ÚSVP, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, objednateli k převzetí, je zhotovitel povinen předložit tuto ÚSVP objednateli k odsouhlasení, a to v digitální podobě.  Objednatel je povinen tuto ÚSVP odsouhlasit či sdělit své připomínky k ní zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího předložení, přičemž tak činí písemně prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu zástupce zhotovitele uvedenou v čl. XI. této smlouvy. Případné připomínky budou projednány smluvními stranami a v rozsahu, v němž to bude dohodnuto, zapracovány do ÚSVP.

VI.

Předání a převzetí díla

1. 
Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením a předáním díla objednateli. Jednotlivé části díla se pokládají za řádně provedené, jestliže nebudou při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Část díla vykazující vady či nedodělky není objednatel povinen do doby jejich odstranění převzít, je však oprávněn tak učinit.     

2. 
O předání a převzetí jednotlivých částí díla - jednotlivých ÚSVP bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí části díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Protokol bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti příslušné ÚSVP, případně soupis vad a nedodělků, s nimiž je příslušná část díla objednatelem přejímána, a sjednaný termín pro jejich odstranění, a prohlášení objednatele, zda tuto část díla přejímá či nikoliv. Příslušná část díla se považuje za předanou a převzatou oboustranným podpisem předávacího protokolu obsahujícího prohlášení objednatele o jejím převzetí. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

3. 
Zhotovitel předloží objednateli každou část díla - jednotlivou ÚSVP k převzetí vždy  nejpozději 2 pracovní dny před zhotovitelem navrhovaným dnem jejího předání objednateli. Termín předložení zhotovitel objednateli oznámí nejméně 2 pracovní dny předem. V případě, že ÚSVP přejímá, je objednatel povinen do 2 pracovních dnů od předložení příslušné ÚSVP podepsat protokol o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne příslušnou ÚSVP převzít, zanesou obě strany na konci této lhůty do protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4.  
Byla-li jakákoliv části díla objednatelem převzata s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen všechny tyto vady a nedodělky odstranit v termínu uvedeném v předávacím protokolu. 
5. 
Místem předání díla je sídlo objednatele.
VII.

     Odpovědnost za vady, záruka
1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 

2. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 3 tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

3. 
Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku záruku za jakost. Záruční doba činí dva roky a počíná běžet pro jednotlivé části díla - jednotlivé USVP samostatně, a to vždy ode dne jejich převzetí objednatelem. 

4. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: surpmohk@iol.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele vugghvi.

5.  
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady převzaté části díla - jednotlivé ÚSVP je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od jejího převzetí a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady příslušné části díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční doby pro tuto část díla, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.
6. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7. 
Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

8. 
V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

VIII.
Užití díla 

Smluvní strany konstatují a činí mezi sebou nesporným, že jednotlivé ÚSPV jakožto úřední díla ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) nepodléhají autorskoprávní ochraně a že objednatel je tak oprávněn jednotlivé ÚSVP užívat zcela dle svého uvážení a bez jakýchkoliv omezení.
IX.

 Sankce

1. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním jakékoliv části díla - jednotlivé ÚSPV zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním příslušné části díla.   
2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků objednatelem převzaté části díla uvedených v předávacím protokolu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.    

3. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s úplným odstraněním oznámených vad.   

4. 
Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyfakturované části sjednané ceny díla sjednávají smluvní strany povinnost objednatele uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.   

5. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

6. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.

7.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.
X. 

Odstoupení od smlouvy

1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv části díla - jednotlivé ÚSVP objednateli delší než 30 dnů. 

3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele na zaplacení ceny díla delší než 30 dnů.
4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

6. 
Odstoupit od smlouvy může smluvní strana pouze ohledně té části díla - jednotlivé ÚSVP, jíž se důvod odstoupení od smlouvy týká, a/či ohledně dosud nepředaných částí díla. 
7. 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení.   
XI.
Zástupci smluvních stran
1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou: 
a) na straně objednatele: 

Ing. Naděžda Lžíčařová, referent odboru rozvoje města
mobil: 725780021
tel.: 494629570
e-mail: n.lzicarova@mestodobruska.cz 

b) na straně zhotovitele : 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mobil: XXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXX@XXXXXX
2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

XII.

Ostatní ujednání

1.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

2.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIII.

Závěrečná ujednání
1. 
Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2                                občanského zákoníku se vylučuje. 

2. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

3. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

4. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

5.
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím uzavření. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.
6. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

7. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

8. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

9. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

10.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 22.02.2017.

11.
Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 
- Zadání územní studie Dobruška - lokalita Z2.2, k.ú. Dobruška;

Příloha č. 2 
- Zadání územní studie Dobruška - lokalita Z2.15, k.ú Dobruška;

Příloha č. 3 
- Zadání územní studie Dobruška - lokality Z3.1 a Z3.2, k.ú Domašín u 
                          Dobrušky;

Příloha č. 4 
- Zadání územní studie Dobruška - lokality Z2.8 a Z2.14, k.ú. Dobruška;
Příloha č. 5     - Územní studie veřejného prostranství, Metodický návod pro pořízení a zpracování.
V Dobrušce dne 23.02.2017

V Hradci Králové dne 23.02.2017
Za objednatele:




Za zhotovitele:   

Otisk razítka





Otisk razítka
__________________________


______________________________

       Ing. Petr Lžíčař, starosta


  Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového 








střediska
PAGE  
- 8 -

[image: image1.jpg]